АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13 мая 2022 г.                                  г. Новопавловск                                                   № 149-р

О внесении изменений в  детальный план–график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2025 годах» на 2022 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 22 марта 2022 года № 455 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Кировского городского округа от 26.04.2022 года № 750 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края за 2021 год»

1. Внести изменения в детальный план-график реализации  муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2025 годах», утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2021 года № 490-р, изложив его  в прилагаемой редакции.

2.  Отделу по защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее постановление на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Новопашина Н.О.

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                        В.Ф. Лукинов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 мая 2022 г. № 149-р |
| --- | --- |

- ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2025 годах» (далее – Программа) на 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет городского округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | средства Фонда | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2025 годах» | Начальник отдела городского хозяйства администрации Водотыкин Е.Ю. |  | 31692,73 | 11648,52 | 17461,87 | 2582,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 – 2025 годах» | Начальник отдела городского хозяйства администрации Водотыкин Е.Ю. |  | 31692,73 | 11648,52 | 17461,87 | 2582,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Строительство трехэтажного 24-квартирного жилого дома | Начальник отдела городского хозяйства администрации Водотыкин Е.Ю. |  | 689,26 | 0,00 | 0,00 | 689,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Контрольное событие 1. Осуществлен строительный контроль по объекту «Строительство трехэтажного 24-квартирного жилого дома» | Начальник отдела городского хозяйства администрации Водотыкин Е.Ю. | 30.06.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Начальник отдела городского хозяйства администрации Водотыкин Е.Ю. |  | 31003,47 | 11648,52 | 17461,87 | 1893,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2. Завершено строительство трехэтажного 24-квартирного жилого дома | Начальник отдела городского хозяйства администрации Водотыкин Е.Ю. | 30.06.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 3. Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение собственникам аварийного жилья | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Ермакова Е.А. | 30.04.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 4. Постановка на кадастровый учет построенных жилых помещений | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Ермакова Е.А. | 31.07.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 5. Заключение договоров мены с жильцами аварийных помещений на построенные жилые помещения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Ермакова Е.А. | 31.08.2022 | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа Ставропольского края                                                                                          Т.Ю. Яковлева