****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

10 августа 2022 г.  **г. Новопавловск** № 281-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2022 год

 В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 июня 2022 года № 478 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 января 2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 2368 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2021 - 2026 годы»

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2022 год, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 года № 539-р, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Кировского городского округа Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит исполняющий обязанности заместителя главы администрации Кировского городского округа

Ставропольского края М-Т.З. Магомедов

Визируют:

Начальник отдела экономического

развития администрации Е.Г. Редькина

Начальник финансового управления

администрации Г.В. Самохвалова

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации А.П. Харенко

Временно исполняющий обязанности начальника

отдела строительства, архитектуры, дорожного

хозяйства и транспорта администрации К.А. Бабкин

Временно исполняющий обязанности начальника

отдела правового, кадрового обеспечения

и профилактики коррупционных

правонарушений администрации Т.С. Марочкина

Проект подготовил главный специалист отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского городского округа Ставропольского края О.М. Царанок

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Кировского городского округаСтавропольского краяот 10 августа 2022г. № 281-р |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края

на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | налоговые расходыместные бюджеты | средства участников Программы |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | х | 171752,15 | х | 136945,37 | 34806,78 | х | х | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержание технического состояния дорог» | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | х | 171752,15 | х | 136945,37 | 34806,78 | х | х | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог» | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | х | 23749,85 | х | х | 23749,85 | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1Закуплено 41 шт. дорожных знаков в 1 полугодии;Закуплено 40 шт. дорожных знаков во 2 полугодии | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.06.2022 г.30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2Установлено 6 светофоров типа Т.7  | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.06.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3Выполнен ямочный ремонт 3743,44 кв. м автомобильных дорог | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.06.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4 Установлено 120 м ограничивающих пешеходных ограждений | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5Установлено 11 искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.6.  | Контрольное событие 6Проведено обследование улично-дорожной сети и средств организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений Кировского городского округа в 2022 году с участием родительской общественности | Начальник отдела образования и молодежной политики Битик И.В. | 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7Проведено грейдирование 20965 кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского городского округа | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.06.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.  | Контрольное событие 8Разработаны ПОДД на 30 автомобильных дорог в 1 полугодииРазработаны ПОДД на 168 автомобильных дорог во 2 полугодии | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.06.2022 г.30.12.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог» | Начальник отдела строительства  | х | 148002,30 | х | 136945,37 | 11056,93 | х | х | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 9Выполнен ремонт автомобильных дорог в ст. Старопавловская и х. Крупско - Ульяновский | Начальник Старопавловского территориального отдела администрации Бондарев С.В. | 25.07.2022 г.30.08.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 7Выполнен ремонт автомобильных дорог в ст. Зольской и п. Прогресс | Начальник Зольского территориального отдела администрации Сорокин А.Н. | 30.08.2022 г.25.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 10Выполнен ремонт автомобильной дороги в ст. Марьинской | Начальник Марьинского территориального отдела администрации Кутько М.Л. | 29.04.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 11Выполнен ремонт автомобильных дорог в п. Фазанный | Начальник Комсомольского территориального отдела администрации Ковальчук В.И. | 25.09.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Контрольное событие 12Выполнен ремонт автомобильных дорог в п. Коммаяк и с. Новосредненское | Начальник Новосредненского территориального отдела администрации Пудченко С.Л. | 25.08.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Контрольное событие 13Выполнен ремонт автомобильной дороги в ст. Советская | Начальник Советского территориального отдела администрации Лисиченко А.Н. | 30.07.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Контрольное событие 14Выполнен ремонт автомобильных дорог в г. Новопавловске | Директор МКУ «Зеленый город» КГО  | 30.08.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_