****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

11августа 2023 г.  **г. Новопавловск** № 292-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2023 года № 92 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением от 29 декабря 2022 г. № 553-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2023 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместитьнастоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Евтушенко А.С.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края А.С. Евтушенко

Визируют:

Начальник отдела строительства, архитектуры,

дорожного хозяйства и транспорта администрации К.Е. Лазарев

Начальник отдела правового, кадрового обеспечения

и профилактики коррупционных

правонарушений администрации Т.С. Марочкина

Начальник отдела экономического

развития и торговли администрации Е.Г. Редькина

Начальник финансового управления

администрации Г.В. Самохвалова

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации А.П. Харенко

Проект подготовил заместитель начальника отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского городского округа Ставропольского Ф.А. Латовин

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Кировского городского округаСтавропольского краяот 11 августа 2023г. № 292-р |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края

на 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | налоговые расходыместные бюджеты | средства участников Программы |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Начальник отдела строительства,начальники территориальных отделов, начальник отдела образования и молодежной политики,директор МКУ «Зеленый город» КГО | х | 141189,36 | х | 93104,51 | 47860,65 | х | х | 224,20 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержание технического состояния дорог» | Начальник отдела строительства, начальники территориальных отделов,начальник отдела образования и молодежной политики,директор МКУ «Зеленый город» КГО | х | 141189,36 | х | 93104,51 | 47860,65 | х | х | 224,20 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог» | Начальник отдела строительства, начальники территориальных отделов,начальник отдела образования и молодежной политики,директор МКУ «Зеленый город» КГО | х | 26264,20 | х | х | 26264,20 | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1Закуплено 15 шт. дорожных знаков в 1 полугодии;Закуплено 15 шт. дорожных знаков во 2 полугодии | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.06.2023 г.28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2Выполнен ямочный ремонт 3144,00 кв. м автомобильных дорог | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 01.05.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3Установлен 15 дорожный знак в первом полугодииУстановлен 15 дорожный знак во втором полугодии | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.06.2023 г.28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4Проведено обследование улично-дорожной сети и средств организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений Кировского городского округа в 2023 году с участием родительской общественности | Начальник отдела образования и молодежной политики Битик И.В. | 01.09.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5Проведено грейдирование 5000 кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского городского округаПроведено грейдирование 5000кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского городского округа | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.06.2023 г.28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.6.  | Контрольное событие 6Нанесена дорожная разметка 10 км  | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог» | Начальник отдела строительства, начальники территориальных отделов | х | 114925,16 | х | 93104,51 | 21596,45 | х | х | 224,20 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 7Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ст. Зольская | Начальник Зольскоготерриториального отдела администрации Сорокин А.Н. | 28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 8Оплачены услуги по проведению строительного контроля | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 9Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по пер. Водораздельный (от ул. Калинина до ул. Зеленая) в с. Горнозаводское | Начальник Горнозаводского территориального отдела администрации Богдан С.А. | 29.06.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.5. | Контрольное событие 10Выполнена реконструкция мостового сооружения в п. Золка | Начальник Комсомольского территориального отдела администрации Макарченко С.В. | 28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.6. | Контрольное событие 11Выполнено устройство парковочных мест и тротуара по улице Красная в г. Новопавловске | Начальник Новопавловского территориального отдела администрации Рябых М.Н. | 30.10.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.7. | Контрольное событие 12Выполнено обустройство пешеходных переходов (установлены светофоры типа Т.7) в г. Новопавловске | Начальник Новопавловского территориального отдела администрации Рябых М.Н. | 30.10.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.8. | Контрольное событие 13Устройство тротуаров по ул. Первомайская в п. Коммаяк | Начальник Новосредненского территориального отдела администрации Пудченко С.Л. | 30.10.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_