****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

18 сентября 2023 г.  **г. Новопавловск** № 339-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 15 августа 2023 года № 101 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением от 29 декабря 2022 г. № 553-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2023 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Евтушенко А.С.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Кировского городского округа  Ставропольского края  от 18 сентября 2023г. № 339-р |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | | | налоговые расходы  местные бюджеты | средства участников Программы | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Начальник отдела строительства,  начальники территориальных отделов, начальник отдела образования и молодежной политики, директор МКУ «Зеленый город» КГО | х | 136905,31 | х | 93104,51 | 43576,60 | х | х | 224,20 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержание технического состояния дорог» | Начальник отдела строительства,  начальники территориальных отделов, начальник отдела образования и молодежной политики, директор МКУ «Зеленый город» КГО | х | 136905,31 | х | 93104,51 | 43576,60 | х | х | 224,20 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог» | Начальник отдела строительства,  начальники территориальных отделов, начальник отдела образования и молодежной политики, директор МКУ «Зеленый город» КГО | х | 24586,63 | х | х | 24586,63 | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1  Закуплено 15 шт. дорожных знаков в 1 полугодии;  Закуплено 15 шт. дорожных знаков во 2 полугодии | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.06.2023 г.  28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2  Выполнен ямочный ремонт 3144,00 кв. м автомобильных дорог | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 01.05.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3  Установлен 15 дорожный знак в первом полугодии  Установлен 15 дорожный знак во втором полугодии | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.06.2023 г.  28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4  Проведено обследование улично-дорожной сети и средств организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений Кировского городского округа в 2023 году с участием родительской общественности | Начальник отдела образования и молодежной политики Битик И.В. | 01.09.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5  Проведено грейдирование 5000 кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского городского  округа  Проведено грейдирование 5000кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского городского  округа | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.06.2023 г.  28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6  Нанесена дорожная разметка 10 км | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог» | Начальник отдела строительства,  начальники территориальных отделов | х | 112318,68 | х | 93104,51 | 18989,97 | х | х | 224,20 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 7  Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ст. Старопавловская, ст. Марьинская, г. Новопавловск, ст. Советская, х. Пегушин. | Начальники территориальных отделов администрации  Кухнов В.В.  Кузнецова Н.С.  Рябых М.Н.  Лисиченко А.Н. | 28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 8  Оплачены услуги по проведению строительного контроля | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 9  Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по пер. Водораздельный (от ул. Калинина до ул. Зеленая) в с. Горнозаводское | Начальник Горнозаводского территориального отдела администрации Богдан С.А. | 29.06.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.5. | Контрольное событие 11  Выполнено устройство парковочных мест и тротуара по улице Красная в г. Новопавловске | Начальник Новопавловского территориального отдела администрации Рябых М.Н. | 30.10.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.6. | Контрольное событие 12  Выполнено обустройство пешеходных переходов (установлены светофоры типа Т.7) в г. Новопавловске | Начальник Новопавловского территориального отдела администрации Рябых М.Н. | 30.10.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.7. | Контрольное событие 13  Устройство тротуаров по ул. Первомайская в п. Коммаяк | Начальник Новосредненского территориального отдела администрации Пудченко С.Л. | 30.10.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.8. | Контрольное событие 14  Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Олимпийская (от пер. Шота Руставели до пер. Водороздельный) в с. Горнозаводское | Начальник Горнозаводского территориального отдела администрации Богдан С.А. | 28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.9. | Контрольное событие 15  Ремонт участка автомобильной дороги (подъезд к д/с от ул. Калинина) в с. Горнозаводское | Начальник Горнозаводского территориального отдела администрации Богдан С.А. | 28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева