****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

31 января 2024 г.  **г. Новопавловск** № 40-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 года № 199 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

1. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Макарченко С.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2024 года.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края С.В. Макарченко

Визируют:

Управляющий делами администрации Т.Ю. Яковлева

Начальник отдела правового, кадрового обеспечения

и профилактики коррупционных

правонарушений администрации Т.С. Марочкина

Начальник отдела экономического

развития и торговли администрации Е.Г. Редькина

Начальник финансового управления

администрации Г.В. Самохвалова

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации А.П. Харенко

Проект подготовил заместитель начальника отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского муниципального округа Ставропольского К.А. Бабкин

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Кировского муниципального округаСтавропольского краяот 31 января 2024г. № 40-р |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| бюджет муниципального округа, всего | в том числе: | налоговые расходыместные бюджеты | средства участников Программы |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет муниципального округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Начальник отдела строительства,начальники территориальных отделов, начальник управления образования, директор МКУ «Зеленый город» КМО | х | 93685,05 | х | 54105,25 | 39579,80 | х | х | х |
| 1. | Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог» | Начальник отдела строительства, начальники территориальных отделов, начальник управления образования, директор МКУ «Зеленый город» КМО | х | 93685,05 | х | 54105,25 | 39579,80 | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | Начальник отдела строительства, начальники территориальных отделов,начальник отдела образования и молодежной политики,директор МКУ «Зеленый город» КМО  | х | 26 807,80 | х | х | 26 807,80 | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1Закуплено 15 шт. дорожных знаков в 1 полугодии;Закуплено 15 шт. дорожных знаков во 2 полугодии | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО  | 30.06.2024 г.28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2Выполнен ямочный ремонт 3144,00 кв. м автомобильных дорог | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО  | 01.05.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3Установлен 15 дорожный знак в первом полугодииУстановлен 15 дорожный знак во втором полугодии | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО  | 30.06.2024 г.28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4Проведено обследование улично-дорожной сети и средств организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений Кировского муниципального округа в 2024 году с участием родительской общественности | Начальник отдела образования и молодежной политики Битик И.В. | 01.09.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5Проведено грейдирование 5000 кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального округаПроведено грейдирование 5000кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального округа | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО  | 30.06.2024 г.28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.6.  | Контрольное событие 6Нанесена дорожная разметка 10 км  | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО  | 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог» | Начальник отдела строительства, начальники территориальных отделов | х | 66 877,26 | х | 54105,25 | 12772,01 | х | х | х |
| 1.2.1. | Контрольное событие Оплачены услуги по проведению строительного контроля | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 27.12.2024 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 7Обустроены пешеходные переходы (установлены светофоры) | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 27.12.2024 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 8Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ст. Старопавловская Кировского муниципального округа, в том числе экспертиза автомобильных дорог | Начальник Старопавловскоготерриториального отдела  | 27.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 9Оплачены расходы на изготовление проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по реконструкции мостового сооружения в п.Золка | Начальник Комсомольского территориального отдела | 27.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева