****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

20 мая 2022 г.  **г. Новопавловск** № 164-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2022 год

 В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 22 марта 2022 года № 455 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 января 2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 2368 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2021 - 2026 годы»

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2022 год, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 года № 539-р, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Гавриленко К.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности главы Кировского городского округа

Ставропольского края, первый заместитель главы администрации-

начальник управления сельского хозяйства и охраны

окружающей среды администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края А.С. Евтушенко

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края К.А. Гавриленко

Визируют:

Управляющий делами администрации Т.Ю. Яковлева

Начальник отдела правового, кадрового

обеспечения и профилактики коррупционных

правонарушений администрации А.Н. Калюжный

Начальник отдела строительства,

архитектуры, дорожного хозяйства и

транспорта администрации Ш.Н. Нажмутинова

Начальник отдела экономического

развития администрации Е.Г. Редькина

Начальник финансового управления

администрации Г.В. Самохвалова

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации А.П. Харенко

Проект подготовил главный специалист отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского городского округа Ставропольского края О.М. Царанок

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Кировского городского округаСтавропольского краяот 20 мая 2022 г. № 164-р |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края

на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | налоговые расходыместные бюджеты | средства участников Программы |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Начальник отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского городского округа Ставропольского края Нажмутинова Ш.Н. (далее - начальник отдела строительства Нажмутинова Ш.Н.) | х | 142288,18 | х | 109699,87 | 32588,31 | х | х | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержание технического состояния дорог» | Начальник отдела строительства Нажмутинова Ш.Н. | х | 142288,18 | х | 109699,87 | 32588,31 | х | х | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог» | Начальник отдела строительства Нажмутинова Ш.Н. | х | 23808,02 | х | х | 23808,02 | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1Закуплено 40 шт. дорожных знаков в 1 полугодии;Закуплено 148 шт. дорожных знаков во 2 полугодии | Начальник отдела строительства Нажмутинова Ш.Н. | 30.06.2022 г.30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2Установлено 6 светофоров типа Т.7  | Начальник отдела строительства Нажмутинова Ш.Н. | 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3Выполнен ямочный ремонт 3063,95 кв. м автомобильных дорог | Начальник отдела строительства Нажмутинова Ш.Н. | 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4 Установлено 120 м ограничивающих пешеходных ограждений | Начальник отдела строительства Нажмутинова Ш.Н. | 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5Установлено 11 искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах | Начальник отдела строительства Нажмутинова Ш.Н. | 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог» | Начальник отдела строительства Нажмутинова Ш.Н. | х | 118480,16 | х | 109699,87 | 8780,29 | х | х | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 6Выполнен ремонт автомобильных дорог в ст. Старопавловская и х. Крупско - Ульяновский | Начальник Старопавловского территориального отдела администрации Бондарев С.В. | 30.08.2022 г.30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 7Выполнен ремонт автомобильных дорог в ст. Зольской и п. Прогресс | Начальник Зольского территориального отдела администрации Сорокин А.Н. | 30.08.2022 г.30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 8Выполнен ремонт автомобильной дороги в ст. Марьинской | Начальник Марьинского территориального отдела администрации Кутько М.Л. | 30.08.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 9Выполнен ремонт автомобильных дорог в п. Фазанный | Начальник Комсомольского территориального отдела администрации Ковальчук В.И. | 30.12.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Контрольное событие 10Выполнен ремонт автомобильных дорог в п. Коммаяк и с. Новосредненское | Начальник Новосредненского территориального отдела администрации Пудченко С.Л. | 30.12.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Контрольное событие 11Выполнен ремонт автомобильной дороги в ст. Советская | Начальник Советского территориального отдела администрации Лисиченко А.Н. | 30.12.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Контрольное событие 12Выполнен ремонт автомобильной дороги в г. Новопавловске | Директор МКУ «Зеленый город» КГО Винников В.С. | 30.12.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева