АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

23 мая 2022 г.                                  г. Новопавловск                                                   № 166-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» на 2022 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 22 марта 2022 года № 455 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» на 2022 год, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2021 года № 489-р, изложив его  в прилагаемой редакции.

2.  Отделу по защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее постановление на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Новопашина Н.О.

4.  Настоящее  распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности главы Кировского городского округа

Ставропольского края, первый заместитель главы администрации-

начальник управления сельского хозяйства и охраны

окружающей среды администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                        А.С. Евтушенко

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 23 мая 2022 г. № 166-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территории населенных пунктов

Кировского городского округа» на 2022 год

| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольно-го события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет городского округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юри-дические лица | инди-видуа-льные предпри-ниматели, физи-ческие лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Благоустройство территории населенных пунктов Кировского городского округа» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 190324,74 | 0,00 | 124676,01 | 65038,22 | 0,00 | 00,00 | 610,51 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 59433,31 | 0,00 | 4309,71 | 54513,09 | 0,00 | 00,00 | 610,51 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 56893,09 | 0,00 | 4309,71 | 52120,18 | 0,00 | 0,00 | 463,20 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Увеличено количества объектов благоустройства территорий Кировского городского округа для их содержания и текущего обслуживания | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2 Обустроены площадки для крупногабаритных отходов | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. | 01.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Благоустроена парковая зона (3 этап) в с. Орловка | начальник Орловского территориального отдела Дядюк А.Л. | 01.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Обустроена спортивная площадка с антивандальными тренажерами в парке ст. Старопавловской | начальник Старопавловского территориального отдела Бондарев С.В. | 30.11.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5. | Обустроен детский спортивный комплекс по ул. Лесная города Новопавловска | начальник отдела городского хозяйства администрации Водотыкин Е.Ю. | 30.04.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Реализация инициативных проектов | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 2540,22 | 0,00 | 0,00 | 2392,91 | 0,00 | 0,00 | 147,31 |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1. Обустроена детская площадка и парковый павильон в х. Пегушин с. Орловка | начальник Орловского территориального отдела Дядюк А.Л. | 30.11.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 2. Ограждено кладбище х. Крупско-Ульяновский | начальник Старопавловского территориального отдела Бондарев С.В. | 30.11.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 3. Обустроена детская площадка в микрорайоне «Северный» с. Орловка | начальник Орловского территориального отдела Дядюк А.Л. | 30.11.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 4. Обустроена детская площадка на пересечении улиц Хаустова, 191 и Виноградная, 38А в станице Зольской | начальник Зольского территориального отдела Сорокин А.Н. | 30.11.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.5. | Контрольное событие 5. Осуществлен ремонт системы освещения парка п. Коммаяк | начальник Новосредненского территориального отдела Пудченко С.Л. | 30.11.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 130891,43 | 0,00 | 120366,30 | 10525,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 130891,43 | 0,00 | 120366,30 | 10525,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1. Благоустроена центральная часть ст. Зольской Кировского городского округа СК | начальник Зольского территориального отдела Сорокин А.Н. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 2. Выполнены работы по газификации микрорайона «Казачий» ст. Марьинской | начальник Марьинского территориального отдела Кутько М.Л. | 31.10.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 3. Благоустроена площадь станицы Марьинской Кировского района | начальник Марьинского территориального отдела Кутько М.Л. | 31.10.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Контрольное событие 4. Благоустроена территории общего пользования города Новопавловска по адресу: «Пойма реки Куры» | начальник отдела городского хозяйства администрации Водотыкин Е.Ю. | 30.11.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.5. | Контрольное событие 5. Благоустроен правый берег реки Куры в г. Новопавловске | начальник отдела городского хозяйства администрации Водотыкин Е.Ю. | 30.06.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.6. | Контрольное событие 6. Благоустроена аллея по ул. Журавко от ул. Курская до ул. Путевая в г. Новопавловске | начальник отдела городского хозяйства администрации Водотыкин Е.Ю. | 30.11.2022 | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                        Т.Ю. Яковлева