****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

16 июня 2025 г. **г. Новопавловск** № 212-р

О внесении изменений в детальный план-графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2025 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 17 апреля 2025 года № 349 «О внесении изменений в решение Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2024 года № 315 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 24 декабря 2024 года № 529-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2025 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Козьманова В.Ф.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кировского муниципального

округа Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит исполняющий обязанности заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края В.Ф. Козьманов

Визируют:

Управляющий делами администрации Т.Ю. Яковлева

Начальник финансового управления

администрации Г.В. Самохвалова

Начальник отдела по организационным и общим

вопросам администрации А.П. Харенко

Начальник правового отдела администрации И.В. Яковенко

Начальник отдела строительства,

архитектуры, дорожного хозяйства

и транспорта администрации К.А. Бабкин

Начальник отдела экономического развития

и торговли администрации А.Н. Курков

Проект подготовил консультант отдела строительства,

архитектуры, дорожного хозяйства

и транспорта администрации Ю.Г.Троян

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Кировского муниципального округа  Ставропольского края  от 16 июня 2025г. № 212-р |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольно  го события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | |
| бюджет муниципально  го округа, всего | в том числе: | | | налоговые расходы  местные бюджеты | средства участников Программы | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет муниципального округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Начальник отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта,  начальники территориаль  ных отделов АКМО СК, начальник управления  образования АКМО СК, директор МКУ «Зеленый город» КМО | х | 190326,27 | х | 136151,42 | 54174,85 | х | х | х |
| 1. | Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог» | Начальник отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта,  начальники территориальных отделов АКМО СК, начальник управления  образования АКМО СК, директор МКУ «Зеленый город» КМО | х | 190326,27 | х | 136151,42 | 54174,85 | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | Начальник отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта,  начальники территориаль ных отделов АКМО СК, начальник управления  образования АКМО СК, директор МКУ «Зеленый город» КМО | х | 30837,80 | х | х | 30837,80 | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1  Закупить 20 шт. дорожных знаков в 1 полугодии;  Закупить 20 шт. дорожных знаков во 2 полугодии | Начальники территориаль  ных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 30.06.2025г.  28.12.2025г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2  ямочный ремонт 3500,00 кв. м автомобильных дорог | Начальники территориаль  ных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 01.05.2025г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3  Установка 20 дорожный знак в первом полугодии  Установка 20 дорожный знак во втором полугодии | Начальники территориаль  ных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 30.06.2025г.  28.12.2025г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4  Проведено обследование улично-дорожной сети и средств организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений Кировского муниципального округа в 2025 году с участием родительской общественности | Начальник отдела образования и молодежной политики  Битик И.В. | 01.09.2025г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5  Проведено грейдирование 5000 кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального  округа  Проведено грейдирование 5000кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального  округа | Начальники территориаль  ных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 30.06.2025г.  28.12.2025г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6  Нанесена дорожная разметка 10 км | Начальники территориаль  ных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 28.12.2025г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Начальник отдела строительства,  начальники территориаль  ных отделов | х | 159488,47 | х | 136151,42 | 23337,05 | х | х | х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 7  Оплачены услуги по проведению строительного контроля | Начальники территориаль  ных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 27.12.2025 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 8  Изготовлена проектно-сметной документации на ремонт пешеходной дорожки по ул. Ленина п. Коммаяк | Начальник Новосредненско го территориаль  ного отдела | 27.12.2025 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 9.  Обустройство пешеходных переходов (установка светофоров) | Начальники территориаль  ных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 27.12.2025 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 10. Изготовление ПСД и проведение государственной экспертизы по реконструкции мостового сооружения в  п. Золка | Начальник Комсомольского территориаль  ного отдела КМО | 27.12.2025 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.5 | Контрольное событие 11  Выполнен ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения ст. Старопавловская Кировского муниципального округа, в том числе экспертиза автомобильных дорог | Начальник Старопавловско  го территориально  го отдела | 27.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.6 | Контрольное событие 12  Выполнен ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения с. Горнозаводское Кировского муниципального округа, в том числе экспертиза автомобильных дорог | Начальник Горнозаводского территориально  го отдела | 27.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.7 | Контрольное событие 13  Выполнен ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения ст. Марьинская Кировского муниципального округа, в том числе экспертиза автомобильных дорог | Начальник Марьинского территориально  го отдела | 27.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.8 | Контрольное событие 14  Выполнен ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения п. Комсомолец Кировского муниципального округа, в том числе экспертиза автомобильных дорог | Начальник Комсомольского территориально  го отдела | 27.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.9 | Контрольное событие 15  Выполнен ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения г. Новопавловск Кировского муниципального округа, в том числе экспертиза автомобильных дорог | Начальник Новопавловско  го территориально  го отдела | 27.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева