****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

24 декабря 2024 г.  **г. Новопавловск** № 520-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» на 2025 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2024 года № 315 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

1. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» на 2025 год.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Макарченко С.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2025 года.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края С.В. Макарченко

Визируют:

Управляющий делами администрации Т.Ю. Яковлева

Начальник правового отдела

администрации И.В. Яковенко

Заместитель начальника отдела

по организационным и общим вопросам

администрации А.В. Шегунц

Заместитель начальника отдела экономического

развития и торговли администрации Н.Н. Кристьян

Начальник финансового управления

администрации Г.В. Самохвалова

Проект подготовил начальник отдела по работе с территориями администрации В.В. Кустова

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Кировского муниципального округа  Ставропольского края  от 24 декабря 2024г. № 520-р |

Детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа

Ставропольского края «Благоустройство территории населенных пунктов

Кировского муниципального округа» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступле ния контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы,  тыс. рублей | | | | | | |
| бюджет муниципального округа, всего | в том числе: | | | налоговые расхо ды  местные бюджеты | средства участников Программы | |
| федераль ный бюджет | краевой бюджет | бюджет муниципального округа | юридические лица | индивидуальные предпринимате ли, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территории населенных пунктов Кировского муниципального округа» | начальник отдела по работе с территориями администрации |  | 107187,99 | 0,00 | 1673,45 | 104477,04 | 0,00 | 0,00 | 1037,50 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» | начальник отдела по работе с территориями администрации |  | 72013,65 | 0,00 | 1673,45 | 69302,70 | 0,00 | 0,00 | 1037,50 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Содержание территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа | начальник отдела по работе с территориями администрации |  | 50663,40 | 0,00 | 0,00 | 50663,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1.  Израсходованы средства на содержание территорий | начальник отдела по работе с территориями администрации | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2.  Израсходованы  средства на содержание спортивных площадок | начальник отдела по работе с территориями администрации | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Реализация проектов в рамках Губернаторской программы поддержки местных инициатив | начальник отдела по работе с территориями администрации |  | 4737,35 | 0,00 | 1673,45 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 363,90 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 3. Устроена спортивная площадка с. Орловка | начальник Орловского территориального отдела  Дядюк А.Л. | 30.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Реализация инициативных проектов муниципальной практики «Твой проект» | начальник отдела по работе с территориями администрации |  | 16489,93 | 0,00 | 0,00 | 15816,33 | 0,00 | 0,00 | 673,60 |
| 1.3.1. | Контрольное событие 4 Благоустроена территория, прилегающая к зданию почты ст. Старопавловской | начальник Старопавловского территориального отдела  Кухнов В.В. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | Контрольное событие 5  Ремонт ограждения кладбища в ст. Советской | начальник Советского территориального отдела Саварцов М.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.3. | Контрольное событие 6  Устроена детская площадка в парковой зоне ст. Советской | начальник Советского территориального отдела Саварцов М.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.4. | Контрольное событие 7  Устроено ограждение территории в ст. Зольской | начальник Зольского территориального отдела  Голяндин А.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.5 | Контрольное событие 8  Устроена детская игровая площадка в с. Горнозаводском | начальник Горнозаводского территориального отдела  Богдан С.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.6. | Контрольное событие 9  Благоустроена часть ул. Продольная (от ул. Кирова до ул. Молодежная)  г. Новопавловска | начальник Новопавловского  территориального отдела  Рябых М.Н. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.7. | Контрольное событие 10  Устройство детской игровой площадки пос. Камышовый | Начальник Комсомольского территориального отдела  Братунов С.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.8 | Контрольное событие 11  Установлено автономное освещение на спортивной площадке в с. Горнозаводском | начальник Горнозаводского территориального отдела  Богдан С.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.9. | Контрольное событие 12  Устроен памятник воинам погибшим в локальных конфликтах ст. Зольской | Начальник  Зольского территориального отдела  Голяндин А.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.10. | Контрольное событие 13 Благоустроена территория общего пользования по ул. Дьякова (на пересечении с ул. Ленина) в ст. Марьинская | начальник Марьинского территориального отдела  Кузнецова Н.С. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.11. | Контрольное событие 14  Установлено видеонаблюдение на объектах г. Новопавловска | начальник Новопавловского  территориального отдела  Рябых М.Н. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.12. | Контрольное событие 15 Установлено видеонаблюдение парка ст. Старопавловской | начальник Старопавловского территориального отдела  Кухнов В.В. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.13. | Контрольное событие 16  Благоустройство территории, прилегающей к Обелиску погибшим на фронтах Великой Отечественной войны х. Пегушин | начальник Орловского территориального отдела  Дядюк А.Л. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.14. | Контрольное событие 17  Устройство видеонаблюдения в парковой зоне с. Орловка | начальник Орловского территориального отдела  Дядюк А.Л. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.15. | Контрольное событие 18  Устроена беседка на территории кладбища с. Орловки | начальник Орловского территориального отдела  Дядюк А.Л. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4. | Основное мероприятие  «Реализация мероприятий государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | Начальник Комсомольского территориального отдела  Братунов С.А. | 30.12.2025 | 122,97 | 0,00 | 0,00 | 122,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Контрольное событие 19  Проведен ремонт памятника участникам ВОВ | Начальник Комсомольского территориального отдела  Братунов С.А | 30.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия» | начальник отдела по работе с территориями администрации |  | 35174,34 | 0,00 | 0,00 | 35174,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | начальник отдела по работе с территориями администрации |  | 35174,34 | 0,00 | 0,00 | 35174,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 20 Произведены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Зеленый город»  и МКУ «Комунальник» | Начальник Новопавловского территориального отдела Рябых М.Н.  Начальник Зольского территориального отдела  Голяндин А.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева