АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24 декабря 2024 г.                             г. Новопавловск                                                  № 521-р

Об утверждении детального плана – графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2025 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2024 года № 315 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

1. Утвердить детальный план – график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2025 год.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Макарченко С.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2025 года.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края 							       Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края	  		   С.В. Макарченко

Визируют:

Управляющий делами администрации                                           Т.Ю. Яковлева

Начальник правового отдела администрации		                  И.В. Яковенко

Заместитель начальника отдела по организационным

и общим вопросам администрации	     			                    А.В. Шегунц

Начальник финансового управления

администрации                                                                             Г.В. Самохвалова

Заместитель начальника отдела экономического

развития и торговли администрации                                               Н.Н. Кристьян

Начальник отдела по работе

с территориями администрации						В.В. Кустова

Проект подготовил главный специалист отдела по работе с территориями администрации                                                                                      О.С. Попова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 24 декабря 2024г. № 521-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

на 2025 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата насту-пления контро-льного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа, всего | в том числе: |  |  | Налого-вые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | Краевой бюджет | Бюджет муниципа льного округа |  | Юриди-ческие лица | Индиви-дуальные предпри-ниматели, физии-ческие лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | Начальник отдела по работе с территориями администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | х | 25279,79 | 24477,54 | 247,25 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1. «Современная городская среда» | начальник Орловского территориального администрации Дядюк А.Л. | х | 25279,79 | 24477,54 | 247,25 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, связанных с реализацией проектов создания комфортной городской среды» | начальник Орловского территориального администрации Дядюк А.Л. | х | 530,25 | 0,00 | 0,00 | 530,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 1. Оплачены услуги по строительному контролю | начальник Орловского территориального администрации Дядюк А.Л. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | начальник Орловского территориального администрации Дядюк А.Л. | х | 24749,54 | 24477,54 | 247,25 | 24,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Контрольное событие 2. Благоустроена центральная часть с. Орловка и ул. Первомайская | начальник Орловского территориального администрации Дядюк А.Л. | 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |

| Управляющий делами администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Т.Ю. Яковлева |
| --- | --- |