АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28 декабря 2022 г.                               г. Новопавловск                                                 № 527-р

Об утверждении детального плана – графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 января 2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края»

- Утвердить детальный план – график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2023 год.

- Исполнителям, соисполнителям и участникам мероприятий Программы представлять сведения о реализации Программы в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского городского округа Ставропольского края.

- Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского городского округа Ставропольского края ежеквартально представлять сведения о реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2023-2028 годы в отдел экономического развития администрации Кировского городского округа Ставропольского края.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края					                           Н.О. Новопашин

| Проект вносит временно исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Кировского городского округа М -Т.З. Магомедов |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Визируют: Управляющий делами администрации Начальник финансового управления администрации Начальник отдела экономического развития администрации Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Начальник отдела по организационным и общим вопросам администрации Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации | Т.Ю. Яковлева Г.В. Самохвалова Е.Г. Редькина Т.С. Марочкина А.П. Харенко В.Н. Соседский |

Проект подготовил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации                                                                 Г.Н. Коновалова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2022г. № 527-р |
| --- | --- |

- ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Программа) на 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет городского округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | 5605,84 | 0,00 | 0,00 | 1360,00 | 0,00 | 4245,84 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | 4037,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4037,84 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем коммунальной инфраструктуры» | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | 4037,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4037,84 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1 Проведена газификация микрорайона «Казачий» в ст. Марьинская | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 25.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Проведено строительство подземного и надземного газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ для подвода к индивидуальным жилым домам | Начальник отдела ЖКХ администрации Соседский В.Н. | 25.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Проведен капитальный ремонт (замена ветхих сетей) водоснабжения | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 01.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Проведен текущий ремонт и техническое обслуживание коммунальных сетей | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 25.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5 | Контрольное событие 5. Проведен ремонт котельных | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 16.10.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.6 | Контрольное событие 6. Проведен текущий ремонт ГРП, ШРП | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 16.10.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 7. Обустроены контейнерные площадки накопления твердых коммунальных расходов | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 15.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | 1568,00 | 0,00 | 0,00 | 1360,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Модернизация системы освещения» | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | 1083,50 | 0,00 | 0,00 | 1083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 8. Проведена замена ламп накаливания на светодиодные энергосберегающие в уличном освещении | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 31.10.2023 | х | х | х | х | х | х | Х |
| 2.1.2 | Контрольное событие 9. Выполнены мероприятия по замене уличных светильников | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 31.10.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3 | Контрольное событие 10. Установлены приборы учета, реле времени, автоматические выключатели уличного освещения | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 25.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4 | Контрольное событие 11. Проведен монтаж уличного освещения | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 31.10.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Снижение потребления энергоресурсов, внедрение современных технологий энергосбережения» | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | 484,50 | 0,00 | 0,00 | 276,50 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Контрольное событие 12. Проведена реконструкция и замена оконных и дверных блоков | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 02.10.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.2 | Контрольное событие 13. Проведена тепловая изоляция трубопроводов и разводящих трубопроводов системы отопления зданий | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 02.10.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.3 | Контрольное событие 14. Проведена промывка и гидравлические испытания системы отопления в административных зданиях и многоквартирных домах | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 02.10.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.4 | Контрольное событие 15. Установлены энергоэффек-тивные приборы для экономии энергоресурсов | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 25.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности по реализации Программы | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа Ставропольского края                                                                                           Т.Ю. Яковлева