****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

24 декабря 2024 г.  **г. Новопавловск** № 528-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год

В соответствии с решениями Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2024 года № 318 «О внесении изменений в решение Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 года № 199 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 31 января 2024 года № 40-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Макарченко С.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края С.В. Макарченко

Визируют:

Управляющий делами администрации Т.Ю. Яковлева

Начальник правового отдела администрации И.В. Яковенко

Начальник финансового управления

администрации Г.В. Самохвалова

Начальник отдела строительства,

архитектуры, дорожного хозяйства и

транспорта администрации К.А. Бабкин

Заместитель начальника отдела по организационным

 и общим вопросам администрации А.В. Шегунц

Заместитель начальника отдела экономического

развития и торговли администрации Н.Н. Кристьян

Проект подготовлен консультантом отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Ю.Г. Троян

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Кировского муниципального округаСтавропольского краяот 24 декабря 2024г. № 528-р |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| бюджет муниципального округа, всего | в том числе: | налоговые расходыместные бюджеты | средства участников Программы |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет муниципального округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Начальник отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта,начальники территориальных отделов АКМО СК, начальник управленияобразования АКМО СК, директор МКУ «Зеленый город» КМО | х | 418555,11 | х | 366266,03 | 52289,08 | х | х | х |
| 1. | Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог» | Начальник отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта,начальники территориальных отделов АКМО СК, начальник управленияобразования АКМО СК, директор МКУ «Зеленый город» КМО | х | 418555,11 | х | 366266,03 | 52289,08 | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | Начальник отдела строительства, начальники территориальных отделов, начальник отдела образования и молодежной политики, директор МКУ «Зеленый город» КМО  | х | 22910,72 | х | х | 22910,72 | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1Закуплено 15 шт. дорожных знаков в 1 полугодии;Закуплено 15 шт. дорожных знаков во 2 полугодии | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО  | 30.06.2024 г.28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2Выполнен ямочный ремонт 3144,00 кв. м автомобильных дорог | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО  | 01.05.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3Установлен 15 дорожный знак в первом полугодииУстановлен 15 дорожный знак во втором полугодии | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО  | 30.06.2024 г.28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4Проведено обследование улично-дорожной сети и средств организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений Кировского муниципального округа в 2024 году с участием родительской общественности | Начальник отдела образования и молодежной политики Битик И.В. | 01.09.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5Проведено грейдирование 5000 кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального округаПроведено грейдирование 5000кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального округа | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО  | 30.06.2024 г.28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.6.  | Контрольное событие 6Нанесена дорожная разметка 10 км  | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО  | 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Начальник отдела строительства, начальники территориальных отделов | х | 379932,86 | х | 351372,10 | 28560,76 | х | х | х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 7Оплачены услуги по проведению строительного контроля | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 27.12.2024 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 8Обустроены пешеходные переходы (установлены светофоры) | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 27.12.2024 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 9Оплачены расходы на изготовление проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по реконструкции мостового сооружения в п.Золка | Начальник Комсомольского территориального отдела | 27.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4 | Контрольное событие 10Проведен ремонт бортовых камней по ул. Юбилейная п. Фазанный | Начальник Комсомольского территориального отдела | 30.09.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.5. | Контрольное событие 11Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Новопавловска Кировского муниципального округа, в том числе экспертиза автомобильных дорог | Начальник Новопавловского территориального отдела  | 27.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.6. | Контрольное событие 12Сооружена подпорная стена для укрепления дорожного полотна на ул. Набережной д.9 ст. Зольская | Начальник Зольского территориального отдела  | 27.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.7 | Контрольное событие 13Обустройство пешеходного ограждения ул. Ленина и ул. Спортивная п. Комсомолец | Начальник Комсомольского территориального отдела | 27.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.8. | Контрольное событие 14Проведен капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник Старопавловскоготерриториального отдела  | 27.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям» | Начальник отдела строительства, начальники территориальных отделов | х | 15711,52 | х | 14893,93 | 817,59 | х | х | х |
| 1.3.1 | Контрольное событие 15Выполнен капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациямс Горнозаводского | Начальник Горнозаводского территориального отдела  | 27.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Контрольное событие 16Выполнен капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям п. Фазанный | Начальник Комсомольскоготерриториального отдела  | 27.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева