****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

24 декабря 2024 г.  **г. Новопавловск** № 529-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2025 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2024 года № 315 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

1. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2025 год.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Макарченко С.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2025 года.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края С.В. Макарченко

Визируют:

Управляющий делами администрации Т.Ю. Яковлева

Начальник правового отдела администрации И.В. Яковенко

Начальник финансового управления

администрации Г.В. Самохвалова

Начальник отдела строительства,

архитектуры, дорожного хозяйства и

транспорта администрации К.А. Бабкин

Заместитель начальника отдела по организационным

и общим вопросам администрации А.В. Шегунц

Заместитель начальника отдела экономического

развития и торговли администрации Н.Н. Кристьян

Проект подготовлен консультантом отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Ю.Г.Троян

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Кировского муниципального округа  Ставропольского края  от 24 декабря 2024г. № 529-р |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Обеспечение безопасности дорожного движения»на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | |
| бюджет муниципального округа, всего | в том числе: | | | налоговые расходы  местные бюджеты | средства участников Программы | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет муниципального округа | юридические лица | индивидуальные предприни  матели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Начальник отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта,  начальники территориальных отделов АКМО СК, начальник управления  образования АКМО СК, директор МКУ «Зеленый город» КМО | х | 31792,00 | х | 0,00 | 31792,00 | х | х | х |
| 1. | Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог» | Начальник отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта,  начальники территориальных отделов АКМО СК, начальник управления  образования АКМО СК, директор МКУ «Зеленый город» КМО | х | 31792,00 | х | 0,00 | 31792,00 | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | Начальник отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта,  начальники территориальных отделов АКМО СК, начальник управления  образования АКМО СК, директор МКУ «Зеленый город» КМО | х | 30302,00 | х | х | 30302,00 | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1  Закупить 20 шт. дорожных знаков в 1 полугодии;  Закупить 20 шт. дорожных знаков во 2 полугодии | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 30.06.2025г.  28.12.2025г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2  ямочный ремонт 3500,00 кв. м автомобильных дорог | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 01.05.2025г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3  Установка 20 дорожный знак в первом полугодии  Установка 20 дорожный знак во втором полугодии | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 30.06.2025г.  28.12.2025г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4  Проведено обследование улично-дорожной сети и средств организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений Кировского муниципального округа в 2025году с участием родительской общественности | Начальник отдела образования и молодежной политики Битик И.В. | 01.09.2025г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5  Проведено грейдирование 5000 кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального  округа  Проведено грейдирование 5000кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального  округа | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 30.06.2025г.  28.12.2025г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6  Нанесена дорожная разметка 10 км | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 28.12.2025г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Начальник отдела строительства,  начальники территориальных отделов | х | 1490,00 | х | 0,00 | 1490,00 | х | х | х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 7  Оплачены услуги по проведению строительного контроля | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 27.12.2025 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 8  Изготовлена проектно-сметной документации на ремонт пешеходной дорожки по ул. Ленина п. Коммаяк | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КМО | 27.12.2025 г | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева