****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

29 декабря 2022 г.  **г. Новопавловск** № 553-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 38 «[О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов](http://kir-portal.ru/duma/doc/38.doc)», [постановлением](consultantplus://offline/ref=1D2EA7B90B04D72D18A0648760F735F84207531774F006C77EBC73B444FC61EDE7E52E54752DD33FQ5J) администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 января 2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 2368 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2021 - 2026 годы»

1. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2023 год.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит временно исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края М-Т.З. Магомедов

Визируют:

Управляющий делами администрации Т.Ю. Яковлева

Начальник отдела строительства, архитектуры,

дорожного хозяйства и транспорта администрации К.Е. Лазарев

Начальник отдела правового, кадрового обеспечения

и профилактики коррупционных

правонарушений администрации Т.С. Марочкина

Начальник отдела экономического

развития администрации Е.Г. Редькина

Начальник финансового управления

администрации Г.В. Самохвалова

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации А.П. Харенко

Проект подготовил главный специалист отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского городского округа Ставропольского края О.М. Царанок

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Кировского городского округа  Ставропольского края  от 29 декабря 2022г. № 553-р |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | | | налоговые расходы  местные бюджеты | средства участников Программы | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | х | 27548,78 | х | 429,58 | 26895,00 | х | х | 224,20 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержание технического состояния дорог» | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | х | 27548,78 | х | 429,58 | 26895,00 | х | х | 224,20 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог» | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | х | 25890,00 | х | х | 25890,00 | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1  Закуплено 15 шт. дорожных знаков в 1 полугодии;  Закуплено 15 шт. дорожных знаков во 2 полугодии | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.06.2023 г.  28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 3  Выполнен ямочный ремонт 1500,00 кв. м автомобильных дорог | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.06.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 4 Установлен 15 дорожный знак в первом полугодии  Установлен 15 дорожный знак во втором полугодии | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.06.2023 г.  28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 6  Проведено обследование улично-дорожной сети и средств организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений Кировского городского округа в 2023 году с участием родительской общественности | Начальник отдела образования и молодежной политики Битик И.В. | 01.09.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 7  Проведено грейдирование 5000 кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского городского  округа  Проведено грейдирование 5000кв. м автомобильных дорог местного значения Кировского городского  округа | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 30.06.2023 г.  28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.6. | Контрольное событие 10  Нанесена дорожная разметка 10 км | Начальники территориальных отделов, директор МКУ «Зеленый город» КГО | 28.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог» | Начальник отдела строительства | х | 1658,78 | х | 429,58 | 1005,00 | х | х | 224,20 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 12  Выполнен ремонт участка автомобильной дороги в с. Горнозаводское | Начальник Горнозаводского территориального отдела администрации Богдан С.А. | 30.08.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева