АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29 декабря 2022 г.                                г. Новопавловск                                                 № 558-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» на 2022 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 41 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от
21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31 января 2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края» и постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2019 года № 2516 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа»

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» на 2022 год, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2021 года № 489-р, изложив его  в прилагаемой редакции.

2.  Отделу по информационным технологиям защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

4.  Настоящее  распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин

Проект вносит временно исполняющий обязанности первого
заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края                                                                  М-Т.З. Магомедов

Визируют:

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Начальник отдела экономического

развития администрации                                                                      Е.Г. Редькина

Начальник финансового управления

администрации                                                                                Г.В. Самохвалова

Начальник отдела

правового, кадрового обеспечения

и профилактики коррупционных

правонарушений администрации		                                      Т.С. Марочкина

Начальник отдела

по организационным и общим вопросам

администрации		                                                                         А.П. Харенко

Проект  подготовил начальник  отдела по работе с территориями администрации                                                                                       В.В. Кустова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2022г. № 558-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территории населенных пунктов

Кировского городского округа» на 2022 год

| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет городского округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Благоустройство территории населенных пунктов Кировского городского округа» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 199499,39 | 0,00 | 125202,13 | 73686,75 | 0,00 | 00,00 | 610,51 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 68116,30 | 0,00 | 5264,15 | 62241,64 | 0,00 | 00,00 | 610,51 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 64302,26 | 0,00 | 4262,18 | 59576,88 | 0,00 | 0,00 | 463,20 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Увеличено количество объектов благоустройства территорий Кировского городского округа для их содержания и текущего обслуживания | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Обустроены площадки для крупногабаритных отходов | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. | 01.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Благоустроена парковая зона в с. Орловка | начальник Орловского территориального отдела Дядюк А.Л. | 01.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Обустроена спортивная площадка с антивандальными тренажерами в парке ст. Старопавловской площадки для крупногабаритных отходов | начальник Старопавловского территориального отдела Бондарев С.В. | 01.09.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5. Обустроен детский спортивный комплекс по ул. Лесная города Новопавловска | начальник отдела городского хозяйства Водотыкин Е.Ю. | 30.04.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Реализация инициативных проектов | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 2811,07 | 0,00 | 0,00 | 2663,76 | 0,00 | 0,00 | 147,31 |
| 1.2.1 | Контрольное событие 6. Обустроена детская площадка и парковый павильон в х. Пегушин | начальник Орловского территориального отдела Дядюк А.Л. | 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 7. Ограждено кладбище х. Крупско-Ульяновский | начальник Старопавловского территориального отдела Бондарев С.В. | 01.07.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 8. Обустроена детская площадка в микрорайоне «Северный» с. Орловка | начальник Орловского территориального отдела Дядюк А.Л. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 9. Обустроена детская площадка на пересечении улиц Хаустова, 191 и Виноградная, 38А в станице Зольской | начальник Зольского территориального отдела Сорокин А.Н. | 01.09.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.5. | Контрольное событие 10. Осуществлен ремонт системы освещения парка п. Коммаяк | начальник Новосредненского территориального отдела Пудченко С.Л. | 01.09.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.6. | Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Начальник МКУ «Зеленый город» |  | 1002,97 | 0,00 | 1001,97 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Контрольное событие 11.Закуплены контейнеры для раздельного сбора ТКО | Начальник МКУ «Зеленый город» | 30.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 131383,09 | 0,00 | 119937,98 | 11445,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 131383,09 | 0,00 | 119937,98 | 11445,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 12. Благоустроена площадь станицы Марьинской Кировского района | начальник Марьинского территориального отдела Кузнецова Н.С. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 13. Благоустроена территории общего пользования города Новопавловска по адресу: «Пойма реки Куры | начальник отдела городского хозяйства администрации Бондарев С.В. | 30.06.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 14. Благоустроена аллея по ул. Журавко от ул. Курская до ул. Путевая в городе Новопавловске | начальник отдела городского хозяйства администрации Бондарев С.В. | 30.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                Т.Ю. Яковлева