АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29 декабря 2022 г.                               г. Новопавловск                                                 № 559-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 38  «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2019 года № 2516 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31 января 2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края»

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» на 2023 год.

2.  Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

4.  Настоящее  распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин

Проект вносит временно исполняющий обязанности первого
заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края                                                                  М-Т.З. Магомедов

Визируют:

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Начальник отдела экономического

развития администрации                                                                      Е.Г. Редькина

Начальник финансового управления

администрации                                                                                Г.В. Самохвалова

Начальник отдела

правового, кадрового обеспечения

и профилактики коррупционных

правонарушений администрации		                                      Т.С. Марочкина

Начальник отдела

по организационным и общим вопросам

администрации		                                                                         А.П. Харенко

Проект  подготовил начальник  отдела по работе с территориями администрации                                                                                       В.В. Кустова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2022г. № 559-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территории населенных пунктов

Кировского городского округа» на 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет городского округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Благоустройство территории населенных пунктов Кировского городского округа» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 68323,43 | 0,00 | 2372,50 | 65218,22 | 0,00 | 00,00 | 732,71 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 57002,74 | 0,00 | 2372,50 | 53897,53 | 0,00 | 00,00 | 732,71 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 54225,62 | 0,00 | 2372,50 | 51382,52 | 0,00 | 0,00 | 470,60 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Увеличено количества объектов благоустройства территорий Кировского городского округа для их содержания и текущего обслуживания | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Обустроены площадки для крупногабаритных отходов | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Благоустроено кладбище села Орловки | начальник Орловского территориального отдела Дядюк А.Л. | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Благоустроена прилегающая территория к памятнику «Могила летчика, погибшего в 1943 году» по ул. Ленина пос. Комсомолец. | начальник Комсомольского территориального отдела Ковальчук В.И. | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Реализация инициативных проектов | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 2777,12 | 0,00 | 0,00 | 2515,01 | 0,00 | 0,00 | 262,11 |
| 1.2.1 | Контрольное событие 5. Обустроена детская площадка на хуторе Липчанский | начальник Советского территориального отдела Лисиченко А.Н. | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 6. Выполнен 2 этап ограждения кладбище х. Крупско-Ульяновский | начальник Старопавловского территориального отдела Кухнов В. В. | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 7. Обустроена детская площадка в микрорайоне «Казачий» ст. Марьинская | начальник Марьинского территориального отдела Кузнецова Н.С. | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 8. Устроен уличный тренажерный комплекс в п. Золка | начальник Комсомольского территориального отдела Ковальчук В.И. | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.5. | Контрольное событие 9. Устроен тротуар по ул. Ольмпийская г. Новопавловска | начальник Новопавловского территориального отдела Бондарев С.В. | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» и общепрограммные мероприятия» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 11320,69 | 0,00 | 0,00 | 11320,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 11320,69 | 0,00 | 0,00 | 11320,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 10. Произведены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Зеленый город» и МКУ «Комунальник» | Начальник Новопавловского территориального отдела Бондарев С.В. Начальник Зольского территориального отдела Сорокин А.Н. | 30.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                Т.Ю. Яковлева