АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29 декабря 2023 г.                                г. Новопавловск                                               № 602-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа
Ставропольского края от 21 декабря 2023 года № 199 «О бюджете Кировского
муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов»

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024 год.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Макарченко С.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2024 года.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                     Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края                                                         С.В. Макарченко

Визируют:

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Начальник отдела

правового, кадрового обеспечения

и профилактики коррупционных

правонарушений администрации                                                     Т.С. Марочкина

Начальник отдела

по организационным и общим вопросам

администрации                                                                                       А.П. Харенко

Начальник финансового управления

администрации                                                                                Г.В. Самохвалова

Начальник отдела экономического

развития и торговли администрации                                                   Е.Г. Редькина

Проект подготовил начальник  отдела по работе с территориями администрации                                                                                       В.В. Кустова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023г. № 602-Р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

на 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа, всего | в том числе: |  |  | Налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Бюджет муниципального округа |  | Юридические лица | Индивидуальные предприниматели, физиические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. | х | 769,20 | 0,00 | 0,00 | 769,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1. «Современная городская среда» | начальник Советского территориального отдела администрации Лисиченко А.Н. | х | 769,20 | 0,00 | 0,00 | 769,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, связанных с реализацией проектов создания комфортной городской среды» | начальник Советского территориального отдела администрации Лисиченко А.Н. | х | 524,26 | 0,00 | 0,00 | 524,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 1. Оплачен строительный контроль производства | начальник Советского территориального отдела администрации Лисиченко А.Н. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | начальник Советского территориального отдела администрации Лисиченко А.Н. | х | 244,94 | 0,00 | 0,00 | 244,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Контрольное событие 2. Благоустроена парковая зона и аллея по улице Ленина (между переулком Анны Шилиной и переулком Трактовый) | начальник Советского территориального отдела администрации Лисиченко А.Н. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                Т.Ю. Яковлева