АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17 февраля 2023 г.                            г. Новопавловск                                                      № 72-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31 января 2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края» и постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от
22 ноября 2022 года № 2181 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа»

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2022 года № 559-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» на 2023 год», изложив его  в прилагаемой редакции.

2.  Отделу по информационной политике, информационным технологиям защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

4.  Настоящее  распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Кировского городского округа Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                    М-Т.З. Магомедов

Проект вносит управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края                                                            Т.Ю. Яковлева

Визируют:

Начальник отдела экономического

развития администрации                                                                      Е.Г. Редькина

Начальник финансового управления

администрации                                                                                Г.В. Самохвалова

Начальник отдела

правового, кадрового обеспечения

и профилактики коррупционных

правонарушений администрации		                                      Т.С. Марочкина

Начальник отдела

по организационным и общим вопросам

администрации		                                                                         А.П. Харенко

Проект  подготовил начальник  отдела по работе с территориями администрации                                                                                       В.В. Кустова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 17 февраля 2023г. № 72-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территории населенных пунктов

Кировского городского округа» на 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет городского округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Благоустройство территории населенных пунктов Кировского городского округа» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 68323,43 | 0,00 | 2372,51 | 65218,21 | 0,00 | 00,00 | 732,71 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 57002,74 | 0,00 | 2372,51 | 53897,52 | 0,00 | 00,00 | 732,71 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 54225,62 | 0,00 | 2372,51 | 51382,51 | 0,00 | 0,00 | 470,60 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Произведены расходы на благоустройство населенных пунктов | Начальники территориальных отделов администрации | 30.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Ликвидирована несанкционированная свалка | Директор МКУ «Зеленый город» Ковальчук В.И. | 30.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Благоустроено кладбище села Орловки | начальник Орловского территориального отдела Дядюк А.Л. | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Благоустроена прилегающая территория к памятнику «Могила летчика, погибшего в 1943 году» по ул. Ленина пос. Комсомолец. | начальник Комсомольского территориального отдела Макарченко С.В. | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 3. Реализация инициативных проектов | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 2777,12 | 0,00 | 0,00 | 2515,01 | 0,00 | 0,00 | 262,11 |
| 1.2.1 | Контрольное событие 5. Обустроена детская площадка на хуторе Липчанский | начальник Советского территориального отдела Лисиченко А.Н. | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 6. Выполнен 2 этап ограждения кладбище х. Крупско-Ульяновский | начальник Старопавловского территориального отдела Кухнов В. В. | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 7. Обустроена детская площадка в микрорайоне «Казачий» ст. Марьинская | начальник Марьинского территориального отдела Кузнецова Н.С. | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 8. Устроен уличный тренажерный комплекс в п. Золка | начальник Комсомольского территориального отдела Макарченко С.В. | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.5. | Контрольное событие 9. Устроен тротуар по ул. Ольмпийская г. Новопавловска | начальник Новопавловского территориального отдела Бондарев С.В. | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» и общепрограммные мероприятия» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 11320,69 | 0,00 | 0,00 | 11320,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1«Обеспечение реализации Программы» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 11320,69 | 0,00 | 0,00 | 11320,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 10. Произведены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Зеленый город» и МКУ «Комунальник» | Начальник Новопавловского территориального отдела Бондарев С.В. Начальник Зольского территориального отдела Сорокин А.Н. | 30.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                Т.Ю. Яковлева