УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края

№  125     от  03.12.2015 года

программА

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования старопавловского сельсовета кировского  района Ставропольского края на 2016-2020 годы»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | - Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края на 2016-2020 годы» |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" |
| - Разработчик Программы | - администрация МО Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края |
| - Исполнители Программы | - администрация МО Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» (по согласованию); Старопавловский участок водоканала (по согласованию) «Новопавловскрайгаз» (по согласованию); ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Кировском районе (по согласованию) «Ставропольрегионгаз» (по согласованию); Старопавловский газовый участок (по согласованию) - Восточные электросети ОАО «Ставропольэнергосбыт» (по согласованию) |
| - Цели и задачи Программы | 1.Повышение надежности работы системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; 2.Увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; 3.Обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности; 4.Внедренее мероприятий по пвышению эффективности использования энергоресурсов и ежегодное снижение затрат бюджетной сферы на оплату топливно-энергетических ресурсов. |
| - Задачи программы | 1. Строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения; 2. Реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения; 3. Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказания услуг водоотведения ГУП СК ЖКХ; 4. Сокращение потерь по воде на 8%; 5. Снижение тепловых потерь, благодаря замене котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия; 6. Внедрение комплексных узлов учета потребляемой тепловой энергии для снижения платы за предоставляемые услуги; 7. Снижение эксплуатационных потерь тепла при применении современных теплоизолирующих материалов и труб с заводской теплоизоляцией; 8. Надежная и безопасная эксплуатация систем теплоснабжения поселения. |
| - Сроки реализации Программы | 2016 - 2020 годы |
| - Перечень основных мероприятий Программы | развитие и реконструкция инженерных сетей замена ветхих и аварийных тепловых и водопроводных сетей; замена устаревшего оборудования; строительство новых объектов систем коммунальной инфраструктуры с учетом существующей |
| - Источники финансирования программы | Для реализации Программы необходимый объем финансирования- Бюджет МО Старопавловского сельсовета – 8100,0 тыс .рублей Внебюджетные средства- 11120,0 тыс. рублей |
| - Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры МО Старопавловского сельсовета; снижение уровня износа объектов теплоснабжения с 70% до 53%, водоснабжения с 80% до 50%; обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения муниципального района и исключение возникновения чрезвычайных ситуаций; определение объема по ремонтно- восстановительным работам инженерных сетей; повышение производительности, надежности и долговечности работы оборудования систем коммунальной инфраструктуры; улучшение качества питьевой воды; сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы товаров; снижение потерь ресурсов, эксплуатационных расходов, себестоимости распределения и производства тепло-, водоснабжения; |
| - Контроль за ходом реализации программы | реализацию Программы осуществляет администрация Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края и организации коммунального комплекса района, реализация Программы предполагает единое планирование мероприятий организациями коммунального комплекса района, управление и контроль над реализацией программы осуществляет администрация Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края |

- 1. Характеристика существующего  состояния коммунальной инфраструктуры

- 1.1 Система водоснабжения

- Население МО Старопавловского сельсовета получают услугу холодного водоснабжения от ГУП СК ЖКХ Кировского района. Предприятие произво-дит реализацию питьевой воды, как населению, так и предприятиям и орга-низациям расположенным на территории поселения, в соответствии с заклю-ченными договорами.

- Учет реализации воды потребителям ведется по утвержденным нормам водопотребления и установленным потребителей приборам учета воды.

- Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется на базе исполь-зования подземных источников.

- Техническое состояние системы водоснабжения

- Техническое состояние системы водоснабжения характеризуются высо-кой степенью износа водопроводных сетей и технологического оборудова-ния. В целом ряде случаев высокая степень износа, в среднем 70%, водопро-вода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возник-новения техногенных аварий. Аварийность на водопроводных сетях до 25 аварий ежегодно. Требует замены 6 км водопроводных труб. Фактические затраты на содержание водопроводных  сетей с каждым годом увеличиваю-тся,  а затраты на капитальный и текущий ремонт, заложенные в тарифе сни-жаются.

- Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях поселковой прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прок-ладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды.

- Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- - высокая степень износа артезианской скважины, водопроводов и оборудо-вания функциональных элементов системы;

- - недостаточная степень техногенной надежности;

- - низкая энергоэффективность оборудования;

- - низкая надежность источника энергосбережения;

- - высокие показатели аварийности на сетях;

- - высокие потери воды при транспортировке;

- - отсутствие резервного источника водоснабжения.

- Анализ состояния систем водоснабжения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров системы водоснаб-жения , так и на работоспособность системы в целом: высокая степень износа сооружений, оборудования, водопроводных и канализационных сетей, применение устаревших технологий(в том числе экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудования, высокие напроизводственные потери ресурсов, низкая степень автоматизации производственных процессов.

- Предполагаемая стоимость реконструкции (строительства) объектов водоснабжения составляет -  3790,0 тыс. рублей

- 1.2 Описание действующих систем теплоснабжения коммунальной инфраструктуры.

- Источник тепловой энергии – котельная

  - Котел – КВС 29Т – 2 шт., газовый

  - Взаимоотношения:

- - средняя школа № 9

- - детский сад «Веселый улей»

- - коррекционная школа-интернат

- - дом культуры

- - здание администрации

- 1.3 Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей:

- - ввод в эксплуатацию котельной и тепловых сетей – 1977 год;

- - нормативный срок эксплуатации – 25 лет.

- Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения

- Реализация мероприятий по улучшению обеспечения качественной услугой теплоснабжения является одной из приоритетных задач.

- Несмотря на принимаемые меры, до настоящего времени недостаточно эффективно внедряются передовые технологии, новые материалы при содержании и эксплуатации систем теплоснабжения. Общий процент износа системы составляет 90%.

- Необходима замена сетевых насосных агрегатов в котельной, модер-низация узла учета расхода природного газа.

- В целях обеспечения теплоснабжения населения поселения необхо-димо использовать программно-целевой метод. Только комплексное решение проблемы может оказать положительный эффект на сложившу-юся ситуацию.

- Предполагаемая стоимость реконструкции и ремонта  объектов тепло-снабжения составляет – 620,0 тыс.рублей

  - Система электроснабжения

Население МО Старопавловского сельсовета получает услугу электроснабжение от ОАО «Ставропольэнергосбыт». Существуют проблемы в энергетическом комплексе. Не ведется перевод на отдельные фидеры и обеспечение автономными резервными источниками энергообеспечения социально-значимых объектов. Содержание уличного освещения в МО Старопавловского сельсовета финансируется из собственных доходов администрации. Ежегодно на уличное освещение администрация тратит в среднем  368 тыс. руб. в год. Из них на оплату электроэнергии 213 тыс. руб., на обслуживание 155 тыс. руб. С целью выполнения требований СНиПа П-4-75 и экономии денежных средств ежегодно, необходимо проводить поэтапную замену ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы.  Требуется замена ламп 250Вт, 125 Вт на 70 Вт в количестве 230 шт. в период с 2016 г. по 2020 г.  Предполагаемая стоимость составляет- 1490,0 тыс. рублей

  - Дорожная сеть

- В Старопавловском муниципальном образовании имеются серьезные недостатки в состоянии и обустройстве дорог. Часть из них находится в неудовлетворительном состоянии, кроме того, некоторые из них не заасфальтированы.  Предполагаемая стоимость строительства и рекон-струкции составляет -  13320,0 тыс.рублей

- 1.5 Сбор и вывоз бытовых отходов

Проблема сбора и вывоза бытовых отходов на территории образования решена с 2010 года, однако проблема утилизации бытовых отходов на протяжении ряда лет остается актуальной. Анализ дел в части санитарной охраны почвы и территории населенных мест показал, что в Старопавловском  муниципальном образовании все свалки твердых бытовых отходов, а их 2 не соответствуют минимальным санитарным требованиям. Санитарно- эпидемиологические заключения в соответствии   нормативным требованиям отсутствуют на всех свалках ТБО. Из-за несоблюдения санитарного законодательства при обращении с отходами производства и потребления на территориях используемых под свалки ТБО, происходит накопление токсичных веществ в почве, увеличивается численность грызунов, являющихся  переносчиками инфекционных заболеваний, что может привести к массовому распространению заболеваемости острыми кишечными  инфекциями, туляремии,  лептоспироза. Являясь кормовой базой для  различных видов птиц, полигоны способствуют ухудшению эпидемиологической  ситуации по Крымской геморрагической лихорадке, орнитозу, энцефалиту, бруцеллезу пастереллезу.

Тарная система сбора отходов от организаций, предприятий, учреждений района осуществляется предприятием ГУП СК «ЖКХ».

- 2. Оценка эффективности реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды :

- рациональное использование энергоресурсов;

-упорядочение взаимных расчетов с энергоснабжающими организациями на основе показаний современных приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

- подключение дополнительных потребителей тепловой энергии.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территории муниципального образования;

- улучшение экологического состояния;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- строительство систем водоснабжения и водоотведения объектов жилого и социального назначения;

- повышение надежности и устойчивости работы систем водоснабжения и водоотведения;

- улучшение качества подаваемой воды, исключение использования газообразного хлора в связи с его высокой опасностью для населения;

- снижение уровня износа сетей водоснабжения на 31%, водоотведения - на 22%;

- появление дополнительных и резервных источников водоснабжения и водоотведения для бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей (увеличение аварийного запаса питьевой воды и бесперебойная подача воды в случае аварийных ситуаций, увеличение мощности для стабильной подачи исходной воды и обеспечение очистных сооружений);

- снижение эксплуатационных расходов и себестоимости производства систем водоснабжения и водоотведения;

- разработка и улучшение очистных сооружений.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного и промышленного строительства в Старопавловском муниципальном образовании и создание благоприятной среды обитания  в  ст. Старопавловской и х. Крупско-Ульяновский.

- 3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Основной целью реализации Программы является повышение эффективности, устойчивости, надежности функционирования жилищно- коммунальных  систем жизнеобеспечения населения.

Основными задачами реализации Программы являются:

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения - разработка конкретных мероприятий с целью комплексной оптимизации, модернизации и реконструкции существующей коммунальной системы;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- привлечение внешних источников финансирования для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

Для решения задач Программы предполагается использование средств бюджета МО Старопавловского сельсовета, краевого бюджета, а так же собственных средств  предприятий.

- 4. Объемы и источники финансирования Программы.

- Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет  местного бюджета , внебюджетных источников. Общий объем финансирования мероприятий по Программе на 2016 – 2020 годы составляет 19220,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 7955,0 тыс. рублей;

2017 год – 3830,0 тыс. рублей;

2018 год – 2475,0 тыс. рублей;

2019 год – 2070,0 тыс. рублей;

2020 год – 2890,0 тыс. рублей.

# 5. Оценка социально-экономический и экологической  эффективности программы

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

- комфортность и безопасность условий проживания;

- надежность работы инженерных систем;

- финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры МО Старопавловского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

- 6. Механизм реализации Программы

Реализацию Программы осуществляет администрация Старопавловского сельсовета и организации коммунального комплекса района.

Мероприятия Программы будут реализовываться через инвестиционные Программы, разработанные организациями коммунального комплекса на основании условий технических заданий, утверждаемых администрацией Старопавловского сельсовета в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Реализация Программы предполагает единое планирование мероприятий структурными подразделениями администрации Старопавловского сельсовета.

- Приложение

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Старопавловского сельсовета

на 2016  - 2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

старопавловского сельсовета КИРОВСКОГО  РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НА 2016 - 2020 ГОДЫ

| № п.п | Наименование материалов | Объем кап. вложений, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятий | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка пожарных гидрантов на территории МО ст. Старопавловская | 1000,0 |  | 200,0 | 300,0 |  | 300,0 | 200,0 |  |  |  | Местный бюджет |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации Ремонт водопроводной сети на территории МО ст. Старопавловская | 1300,0 |  | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |
| 3 | Реконструкция оросительной системы населенных пунктов муниципального образования ст. Старопавловская | 540,0 | 50,0 | 70,0 | 140,0 |  | 100,0 | 180,0 |  |  |  | Местный бюджет |
| 4 | Ремонт мостов на территории МО ст. Старопавловская | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Местный бюджет |
| 5 | Замена ветхих сетей | 500,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Повышение надежности водоснабжения потребителей, уменьшение потерь, уменьшение аварийности и сокращение времени на восстановление водоснабжения |  | Внебюджетные средства |
| 6 | Приобретение погружных центробежных эл. Насосов | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |
|  | ИТОГО в том числе: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 3790,0 1790,0 2000,0 | 350,0 100,0 250,0 | 1870,0 320,0 1550,0 | 590,0 490,0 100,0 |  | 550,0 450,0 100,0 | 430,0 430,0 |  |  |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетевых насосных агрегатов в котельной | 50,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  | Увеличение мощности котельных за счет снижения потерь |  | Внебюджетные средства |
| 2 | Модернизация узла учета расхода природного газа | 270,0 |  | 135,0 | 135,0 |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |
| 3 | Изготовление проектной документации на реконструкцию котельной- замена котлов | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |
|  | ИТОГО в том числе: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 620,0 620,0 | 25,0 25,0 | 460,0 460,0 | 135,0 135,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство электролиний 0,4 ВЛ на территории МО ст. Старопавловская | 370,0 |  | 110,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 2. | Реконструкция уличного освещения с учетом программы по энергосбережению на территории муниципального образования Старопавловского сельсовета | 1120,0 | 390,0 | 200,0 | 180,0 |  | 140,0 | 210,0 |  |  |  | Местный бюджет |
|  | ИТОГО в том числе: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 1490,0 1490,0 | 390,0 390,0 | 310,0 310,0 | 440,0 440,0 |  | 140,0 140,0 | 210,0 210,0 |  |  |  |  |
| УЛИЧНО - ДОРОЖНАЯ СЕТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков в ст. Старопавловская и хутор Крупско -Ульяновский | 760,0 | 100,0 | 140,0 | 160,0 |  | 170,0 | 190,0 |  |  |  | Местный бюджет |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия улиц населенных пунктов на территории муниципального образования Старопавловского сельсовета | 3500,0 | 1090,0 | 550,0 | 650,0 |  | 710,0 | 500,0 |  |  |  | Местный бюджет |
| 3 | Строительство подъездных дорог к ТБО и местам захоронения трупов животных (скотомогильник) в ст. Старопавловская. | 560,0 |  |  |  |  |  | 560,0 |  |  |  | Местный бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт дорог МО Старопавловского сельсовета | 8500,0 | 6000,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО в том числе: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 13320,0 7320,0 8500,0 | 7190,0 1190,0 6000,0 | 1190,0 690,0 500,0 | 1310,0 810,0 500,0 |  | 1380,0 880,0 500,0 | 2250,0 1250,0 1000,0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ в том числе: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 19220,0 8100,0 11120,0 | 7955,0 1680,0 6275,0 | 3830,0 1320,0 2510,0 | 2475,0 1740,0 735,0 |  | 2070,0 1470,0 600,0 | 2890,0 1890,0 1000,0 |  |  |  |  |