ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 июня 2019 года № 1238 (с изменениями от 26 декабря 2020 года № 2345), финансовым управлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач ее подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 140,00 |
| 1. | Цель: Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Кировского городского округа Ставропольского края | 140,00 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы» |  | 108,00 |
| 2. | Задача 1. Достижение нормативных значений энергоэффективности на существующих энергоисточниках за счет их модернизации и реконструкции, а также вывода из эксплуатации неэффективных энергоисточников | 80,00 |
| 3. | Задача 2. «Обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения» | 28,00 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 140,00 | 108,00 | 100,00 | 123,2 | Выше плановой |

Расчет: (140,0*0,5)+(108,00*0,4)+(100*0,1)=123,2 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 123,2 %, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы – выше плановой.

Цель Программы характеризуется пятью показателями, из которых три показателя выполнены, два показателя перевыполнены. Средняя степень достижения целей Программы составила  «140%».

Кассовое исполнение расходов на реализацию Программы в 2022 году составило 97,38 % по отношению к уточненным плановым назначениям.

Показатель качества управления Программой составил 100,0%. Это говорит о том, что все контрольные события по всем основным мероприятиям выполнены в запланированные сроки.

Подпрограмма 1 «Модернизация и повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как выше плановой  (108 %).

По данной подпрограмме реализовывалась две задачи и обеспечивалось достижение семи показателей, из которых 1 показатель перевыполнен, шесть  показателей оценены как выполненные.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2022 году.

Между целями программы, задачами подпрограмм, целевыми индикаторами подпрограмм и основными мероприятия подпрограмм прослеживается связь, которая и обеспечила исполнение Программы.

Начальник финансового управления

администрации Кировского городского

округа Ставропольского края                                                     Г.В.Самохвалова