ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края "Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа "

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 июня 2019 года № 1238 (с изменениями от 26 декабря 2020 года № 2345), финансовым управлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» |  | 55,00 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для повышения уровня благоустройства населенных пунктов Кировского городского округа | 45,00 |
| 2. | Цель 2. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов благоустройства Кировского городского округа | 10,00 |
| Подпрограмма "Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа" |  | 100,00 |
| 3. | Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кировского городского округа Ставропольского края, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | 70,00 |
| 4. | Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения | 30,00 |
| Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |  | 89,80 |
| 5. | Задача 1. Создание инженерных сооружений на объектах благоустройства на территории Кировского городского округа Ставропольского края | 60,00 |
| 6. | Задача 2. Благоустройство прилегающих территорий к объектам благоустройства | 9,80 |
| 7. | Задача 3. Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 10,00 |
| 8. | Задача 4. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры | 10,00 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | 55,00 | 94,90 | 100,00 | 75,46 | Ниже плановой |

Расчет: (55,00 * 0,5) + (94,90 * 0,4) + (100,00 * 0,1) = 75,46 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 75,46%, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы – Ниже плановой.

Цели Программы характеризуются тремя показателями, показатели первой цели оценены как выполнен и недостигнут с положительной динамикой, показатель второй цели оценен как  выполненный.

Кассовое исполнение расходов на реализацию Программы в 2022 году составило 64,87 % по отношению к уточненным плановым назначениям.

Показатель качества управления Программой равен 100 %. Это говорит о том, что все контрольные события по основному мероприятию выполнены в запланированные сроки.

Подпрограмма  «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как плановая (100%).

Для реализации данной программы было поставлено 2 задачи, показатели которых выполнены.

Подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как плановая (89,80%).

Для реализации данной программы было поставлено 4 задачи, шесть показателей которых выполнены, а один показатель «Количество благоустроенных территорий» недостигнут с положительной динамикой, так как проект по благоустройству центральной части станицы Зольской выполнен на 43% и оплачен частично, работы будут продолжены в 2023 году. Оплата по благоустройству площади станицы Марьинской не была произведена, так как работы выполнены к концу года.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2022 году.

Между целями программы, задачами подпрограмм, целевыми индикаторами подпрограмм и основными мероприятия подпрограмм прослеживается связь, основные оценочные показатели Программы выполнены.

Рекомендуем осуществлять контроль за деятельностью подрядчиков для обеспечения своевременного исполнения принятых поставщиком обязательств.

Начальник финансового управления

администрации Кировского городского

округа Ставропольского края                                                     Г.В. Самохвалова