ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2023 годах»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 июня 2019 года № 1238 (с изменениями от 26 декабря 2020 года № 2345), финансовым управлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2023 годах" |  | 52,00 |
| 1. | Цель 1. " Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 1 января 2017 года" | 52,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  | 52,00 |
| 2. | Задача 1. "Сокращение аварийного жилищного фонда" | 15,60 |
| 3. | Задача 2. "Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Кировского городского округа" | 36,40 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | 52,0 | 52,0 | 71,00 | 53,90 | неэффективная |

Расчет: (52,0 * 0,5) + (52,0 * 0,4) + (71,00 * 0,1) = 53,90 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 53,90%, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы –Неэффективная.

Цели Программы характеризуется двумя показателями, которые оценены как  недостигнутые с положительной динамикой.

Кассовое исполнение расходов на реализацию Программы в 2022 году составило 51,70 % по отношению к уточненным плановым назначениям, так как строительство не завершено, в связи с нарушением подрядной организацией сроков завершения строительства, повлекшее за собой судебные процедуры и расторжение контракта.

Показатель качества управления Программой равен 71,0 %, так как мероприятия по строительству дома были выполнены только на 80% и 12 декабря 2022 года был заключен новый муниципальный контракт со сроком выполнения работ по проекту до 01 мая 2023 года.

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как неэффективное (52%).

Для реализации данной программы было поставлено 2 задачи, которые оценены как  недостигнутые  с положительной динамикой.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее неэффективной реализации в 2022 году, по причине нарушения подрядной организацией сроков окончания строительства МКД для переселения.

В целях обеспечения исполнения всех целевых индикаторов Программы необходимо осуществлять должный контроль за соисполнителями Программы.

Начальник финансового управления

администрации Кировского городского

округа Ставропольского края                                                      Г.В.Самохвалова