ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2023 годах»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 июня 2019 года № 1238, финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2023 годах" |  | 91,57 |
| 1. | Цель 1. " Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 1 января 2017 года" | 91,57 |
| Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  | 91,47 |
| 2. | Задача 1. "Сокращение аварийного жилищного фонда" | 27,47 |
| 3. | Задача 2. "Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Кировского городского округа" | 64,10 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | 91,57 | 91,57 | 100,00 | 92,41 | плановая |

Расчет: (91,57 * 0,5) + (91,57 * 0,4) + (100,00 * 0,1) = 92,41 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 92,41%, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы –Плановая.

Цели Программы характеризуется двумя показателями, которые оценены как  недостигнутые с положительной динамикой.

Кассовое исполнение расходов на реализацию Программы в 2023 году составило 91,57 % к уточненным плановым назначениям, так как сложилась экономия по итогам конкурсных процедур на строительство 24-х квартирного жилого дома по ул.Лесная 1.

Показатель качества управления Программой равен 100,0 %.

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как плановая (91,57%).

Для реализации данной программы было поставлено 2 задачи, которые оценены как  недостигнутые  с положительной динамикой:

-доля многоквартирных домов, признанных аварийными, в общем количестве многоквартирных домов, так как на конец года полностью не расселены 2 аварийных дома из 5 расселяемых домов;

-доля граждан, переселенных из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,  в связи с не расселением 5 аварийных квартир.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2023 году. В целях обеспечения исполнения всех целевых индикаторов Программы необходимо продолжить осуществлять должный контроль за соисполнителями Программы.

Начальник финансового управления

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края                                                      Г.В.Самохвалова