ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 июня 2019 года № 1238, финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 100,00 |
| 1. | Цель 1. Повышение качества автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и повышение безопасности дорожного движения в Кировском городском округе Ставропольского края. | 100,00 |
| Подпрограмма "Поддержание технического состояния дорог" |  | 100,00 |
| 2. | Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Кировского городского округа Ставропольского края | 100,00 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление финансами» | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 97,5 | плановая |

Расчет: (100,00 * 0,5) + (100,00 * 0,4) + (75,00 * 0,1) = 97,5 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм составило 97,5%, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы – плановая.

Цель Программы характеризуется одним показателем, который оценен, как выполнен.

Кассовое исполнение расходов на реализацию Программы в 2023 году составило 56,27% по отношению к уточненным плановым назначениям.

Показатель качества управления Программой равен 100,00%.

Подпрограмма 1 «Поддержание технического состояния дорог»

Результативность решения задачи подпрограммы оценивается как плановая (100,00 %).

Задача поставленная для реализации данной подпрограммы  выполнена  на 100,00%. Из 4-х показателей предусмотренных для достижения поставленной задачи 4 показателя выполнены. Однако в 2023 году не выполнены работы по капитальному ремонту дорог в г.Новопавловске. Денежные средства перенесены на 2024 год.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2023 году.

Между целями программы, задачами подпрограмм, целевыми индикаторами подпрограмм и основными мероприятиями подпрограмм прослеживается связь.

Рекомендуется продолжить осуществлять контроль за исполнением целевых индикаторов Программы и вносить своевременно соответствующие изменения, осуществлять контроль за исполнением заключенных контрактов.

Начальник финансового управления

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края                                                     Г.В. Самохвалова