ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от  22 января 2024 года № 88, финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 160,00 |
| 1. | Цель 1. Повышение качества автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и повышение безопасности дорожного движения в Кировском городском округе Ставропольского края. | 160,00 |
| Подпрограмма "Поддержание технического состояния дорог" |  | 77,08 |
| 2. | Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Кировского городского округа Ставропольского края | 77,08 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление финансами» | 160,00 | 77,08 | 100 | 120,83 | Выше плановой |

Расчет: (160,00 * 0,5) + (77,08 * 0,4) + (100,00 * 0,1) = 120,83 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм составило 120,83 %, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы – выше плановой.

Цель Программы характеризуется двумя показателями, которые оценены, как выполнены.

Кассовое исполнение расходов на реализацию Программы в 2024 году составило 79,99 % по отношению к уточненным плановым назначениям, при этом показатель качества управления Программой равен 100,00%.

Подпрограмма 1 «Поддержание технического состояния дорог»

Результативность решения задачи подпрограммы оценивается как ниже плановой (77,08 %).

В рамках данной подпрограммы реализовывалась одна задача и обеспечивалось достижение пяти показателей, из которых 3 показателя – выполнены, 1 показатель оценен как не достигнут с отрицательной динамикой: количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в муниципальном округе;

1 показатель оценен как не достигнут с положительной динамикой - число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2024 году.

Между целями программы, задачами подпрограмм, целевыми индикаторами подпрограмм и основными мероприятиями подпрограмм прослеживается связь.

Рекомендуется продолжить осуществлять контроль за исполнением целевых индикаторов Программы и вносить своевременно соответствующие изменения, осуществлять контроль за исполнением заключенных контрактов.

Начальник финансового управления

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края                                                     Г.В. Самохвалова