ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края "Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа "

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от  22 января 2024 года № 88, финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа" |  | 100,00 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для повышения уровня благоустройства населенных пунктов Кировского муниципального округа | 100,00 |
| Подпрограмма "Содержание и благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа" |  | 198,30 |
| 2. | Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | 143,85 |
| 3. | Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения | 54,45 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» | 100,00 | 198,3 | 100,00 | 139,32 | Выше плановой |

Расчет: (100,0 * 0,5) + (198,3 * 0,4) + (100,0 * 0,1) = 139,32 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 139,32%, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы – Выше  плановой.

Цели программы характеризуются тремя показателями, из них один недостигнут, один выполнен и один перевыполнен.

Кассовое исполнение расходов на реализацию Программы в 2024 году составило 89,68 % по отношению к уточненным плановым назначениям.

Показатель качества управления Программой равен 100 %. Это говорит о том, что все контрольные события по основному мероприятию выполнены в запланированные сроки.

Подпрограмма  «Содержание и благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как выше плановой (198,3%).

Для реализации данной программы было поставлено 2 задачи и  обеспечивалось достижение 5-х показателей из которых три показателя выполнены, два - перевыполнены.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2024 году. Однако, следует отметить, что перевыполнение отдельных плановых показателей свидетельствует о  некорректном их планировании.

Между целями программы, задачами подпрограмм, целевыми индикаторами подпрограмм и основными мероприятия подпрограмм прослеживается связь, основные оценочные показатели Программы выполнены.

Учитывая вышеизложенное необходимо проводить работу по проведению  мониторинга достижения плановых целевых индикаторов и своевременно корректировать показатели оценки (при наличии обоснованных аргументов).

Начальник финансового управления

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края                                                     Г.В. Самохвалова