ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 22 января 2024 года № 88, финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  | 166,67 |
| 1. | Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий ( далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее - дворовые территории) | 166,67 |
| Подпрограмма " Современная городская среда" |  | 180,00 |
| 2. | Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Кировского муниципального округа | 140,00 |
| 3. | Задача 2. "Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Кировского муниципального округа" | 20,00 |
| 4. | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Кировского муниципального округа | 20,00 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | 166,67 | 180,0 | 100,0 | 165,34 | Выше плановой |

Расчет: (166,67 * 0,5) + (180,0 * 0,4) + (100 * 0,1) = 165,34 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 165,34%, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы – Выше плановой.

Цели Программы характеризуется тремя показателями, которые выполнены.

Кассовое исполнение расходов на реализацию Программы в 2024 году составило 100 % по отношению к уточненным плановым назначениям.

Показатель качества управления Программой равен 100 %. Это говорит о том, что все контрольные события по основному мероприятию выполнены в запланированные сроки.

Подпрограмма  «Современная городская среда»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как выше плановой (180,0%).

Для реализации данной программы было поставлено 3 задачи, из которых одна «выполнена», две оценены как «перевыполнена».

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2024 году.

Между целями программы, задачами подпрограмм, целевыми индикаторами подпрограмм и основными мероприятия подпрограмм прослеживается связь.

Рекомендуется продолжить работу по проведению  мониторинга достижения плановых целевых индикаторов и своевременно корректировать показатели оценки (при наличии обоснованных аргументов).

Начальник финансового управления

администрации Кировского муниципального

округа Ставропольского края                                                     Г.В. Самохвалова