Пояснительная записка

к годовому отчету реализации муниципальной программы

Кировского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023 года № 2630                                     (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кировского муниципального  округа Ставропольского края  от 05 апреля 2025 года,                 от 13 июня 2024 года, от 11 сентября 2024 года, от 24 декабря 2024 года).

В 2024 году были запланированы мероприятия по благоустройству территорий Кировского муниципального округа на сумму – 769,2 рублей, исполнение программы на сумму 24521,21 рублей, исполнение программы в 2024 году – 99,1 %.

В 2024 году по программе был реализован проект «Благоустройство парковой зоны и аллеи по улице Ленина (между переулком Анны Шилиной и переулком Трактовый)– победителя рейтингового голосования 2023 года.

В целях реализации проекта заключены:

-  соглашение между Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией Кировского муниципального округа Ставропольского края № 07525000-1-2024-002 от 18.01.2024 года о предоставлении Кировскому муниципальному округу Ставропольского края субсидии в размере 23 981 220 рублей, 00 копеек;

-  дополнительное соглашение между Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией Кировского муниципального округа Ставропольского края от 03 июня 2024 года                        № 07525000-1-2024-002/1;

-  муниципальный контракт от 16.10.2023 года № 260 на сумму 24 494  420,00  рублей с ООО «СК Астрой»;

- дополнительным соглашением №1 к муниципальному контракту от 16.10.2023 года № 260 цена контракта снижена до 23 981 220 рублей 00 копеек.

Работы велись согласно плану-графику, окончены в срок до 30 октября 2024 года в полном объеме. Оплата подрядчику в сумме 23 981 220,00 рублей произведена в срок полностью.

Одним из условий для участия в проекте является ежегодное проведение  онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ устанавливается целевой показатель - «Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды». Из года в год он растет с 10% до 25 % от взрослого населения. Для Кировского муниципального округа значение целевого показателя в 2024 году составило 16 120 человек. С каждым годом проведение голосования усложняется.

В текущем году голосование в Кировском муниципального округе проводилось с 15 марта по 30 апреля. Для голосования было отобрано 10 проектов:

- поселок Комсомолец, центральная площадь;

- станица Старопавловская, парк;

- село Орловка, центральная часть и ул. Первомайская;

- станица Зольская, ул. Октябрьская (от автовокзала до ул. Георгиевской);

- село Горнозаводское, парковая зона;

- город Новопавловск, ул. Ставропольская, (правая сторона) от ул. Гагарина до ул. Комсомольской;

- станица Марьинская, территория около мемориала, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны;

- поселок Коммаяк, парк;

- город Новопавловск, прилегающая территория к д. 271 по ул. Красная;

- город Новопавловск, ул. Продольная (от ул. Кирова до ул. Молодежная) правая сторона.

Для проведения голосования в округе была создана рабочая группа. Распределены обязанности между муниципальными служащими на весь период проведения голосования. В работе были задействованы: отдел по работе с территориями, отдел по информационной политике, информационным технологиям и защите информации, территориальные отделы, отдел по работе с молодежью.

В целях предоставления по помощи населению в голосовании было зарегистрировано 160 волонтера, из них 48 сотрудника администрации. Определены места их работы, закреплены ответственные. Работа проводилась ежедневно. В праздничные дни и в местах скопления населения увеличено количество волонтеров.

С целью привлечения наибольшего количества граждан принявших участие в голосовании сотрудниками администрации было проведены  выездные мероприятия по проведению голосования для работников бюджетных учреждений, предприятий округа, ИП, объектов торговли. За весь период голосования волонтерами и на платформе для голосования через авторизацию Госуслуг проголосовало 16 255 человек. С целью привлечения для голосования на платформе весь период проводилась информационная кампания. Среди населения распространялась печатная продукция. В социальных сетях размещались сообщения.

Голосование завершено с показателем 16 255  голосов.

- поселок Комсомолец, центральная площадь – 683 голоса;

- станица Старопавловская, парк – 868 голоса;

- село Орловка, центральная часть и ул. Первомайская – 4347 голосов;

- станица Зольская, ул. Октябрьская (от автовокзала до ул. Георгиевской) – 2558 голосов;

- село Горнозаводское, парковая зона – 1237 голосов;

- город Новопавловск, ул. Ставропольская, (правая сторона) от ул. Гагарина до ул. Комсомольской – 542 голоса;

- станица Марьинская, территория около мемориала, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны – 2354 голоса;

- поселок Коммаяк, парк – 516 голоса;

- город Новопавловск, прилегающая территория к д. 271 по ул. Красная – 576 голоса;

- город Новопавловск, ул. Продольная (от ул. Кирова до ул. Молодежная) правая сторона – 2574 голоса.

| Начальник отдела по работе с территориями администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | М.Ю. Кононова |
| --- | --- |

- Таблица  9

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского муниципального округа (далее – бюджет муниципального округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», всего | бюджет Кировского муниципального округа, в т.ч. | 24726,44 | 24521,21 |
|  |  | субсидия из Федерального бюджета | 22734,74 | 23957,23 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 24726,44 | 24521,21 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 1222,50 | 539,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 1222,50 | 539,99 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 769,20 | 23,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 769,20 | 23,99 |
| II. | Подпрограмма «Современная городская среда», всего | бюджет Кировского муниципального округа |  |  |
|  |  | субсидия из Федерального бюджета | 22734,74 | 23957,23 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 22734,74 | 23957,23 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 1222,50 | 539,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 1222,50 | 539,99 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 769,20 | 23,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 769,20 | 23,99 |
| 2.1. | Реализация мероприятий, связанных с реализацией проектов создания комфортной городской среды» | бюджет Кировского муниципального округа | 524,26 | 23,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 524,26 | 23,99 |
| 2.2. | Реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | бюджет Кировского муниципального округа | 24202,18 | 24521,21 |
|  |  | субсидия из Федерального бюджета | 22734,74 | 23957,23 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 22734,74 | 24521,21 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 1222,50 | 539,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 1222,50 | 539,99 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, | 244,94 | 23,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 244,94 | 23,99 |

- Таблица 10

- Отчет

- об использовании средств бюджета Кировского муниципального округа на реализацию Программы

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | - Целевая статья расходов |  |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Основное мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | - сводная бюджетная роспись на конец отчетного финансового года | - кассовое исполнение |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - I. | - Программа «Формирование современной городской среды», всего | - Советский территориальный отдел | - 12 | - 0 | - 00 00000 |  | - 769,2 | - 24746,43 | 24521,21 |
| - II. | - Подпрограмма «Современная городская среда», всего | - Советский территориальный отдел | - 12 | - 1 | - 00 00000 |  | - 769,2 | - 24746,43 | 24521,21 |
| - 2.1. | - Реализация мероприятий, связанных с реализацией проектов создания комфортной муниципального среды» | - Советский территориальный отдел | - 12 | - 1 | - 01 20730 |  | 244,94 | - 244,94 | 23,99 |
| - 2.2. | - Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»» | - Советский территориальный отдел | - 12 | - 1 | - F2 55550 |  | 769,2 | - 24746,43 | 24521,21 |

- Таблица  11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год, предшествующий отчетному | 2024 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | процент | 70 | 72 | 95,4 |  | В Кировском муниципальном округе Ставропольского края согласно инвентаризации общественных пространств на 2018 год в адресном перечне территорий требующих благоустройство в первоочередном порядке 44 территории. На конец 2024 года из 44-х территорий благоустроенно 42 территории, что составляет 95,4 % |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Кировском городском округе Ставропольского края | процент | 16,67 | 16,67 | 16,67 |  | В 2024 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Кировском муниципального округе Ставропольского края не планировалось и не проводилось, поэтому показатель остался на уровне прошлого года. |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кировском городском округе Ставропольского края | процент | 25 | 26 | 27,85 |  | Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кировском муниципальном округе Ставропольского края по данным статистики 58364 человека. В рейтинговом голосовании, проводимом в электронном виде в 2024 году в Кировском муниципальном округе по выбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2025 году, приняло участие 16 255 человек, что составляет 27,85% |
|  | Подпрограмма Программы «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | единиц | 31 | 34 | 42 |  | В Кировском муниципальном округе Ставропольского края согласно инвентаризации общественных пространств на 2018 год в адресном перечне территорий требующих благоустройство в первоочередном порядке 44 территории. На конец 2024 года из 44-х территорий благоустроенно 42 территории, из них в отчетном году 10. 1 территория за счет настоящей программы. |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | единиц | 5 | 5 | 5 |  | В 2024 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Кировском муниципальном округе Ставропольского края не планировалось и не проводилось, поэтому показатель остался на уровне прошлого года. |
| 5 | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | единиц | 15265 | 16 120 | 16 255 |  | В рейтинговом голосовании, проводимом в электронном виде в 2024 году в Кировском муниципальном округе по выбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2025 году, приняло участие 16 255 человек, вместо запланированных 16 120 человек, что на 135 человек больше планируемого количества. |

Таблица  12

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

- мероприятий и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события |  |  | Результаты реализации14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кировского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Кировского городского округа Ставропольского края (далее – дворовые территории)» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | х | х |  | х |  |
|  | Контрольное событие 1. Осуществление расходов на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» | 30.10.2024 | Оплачены услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2. Благоустройство общественной территории парковой зоны и аллеи по улице Ленина (между переулком Анны Шилиной и переулком Трактовый)– | 30.10.2024 | Закончены работы по Муниципальному контракту на Благоустройство общественной территории парковой зоны и аллеи по улице Ленина (между переулком Анны Шилиной и переулком Трактовый). Работы оплачены на 100%. |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Кировского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3. Численность граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий не менее 12000 человек | 01.06.2024 | В рейтинговом голосовании, проводимом в электронном виде в 2024 году в Кировском муниципальном округе по выбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2025 году, приняло участие 15265 человек, вместо запланированных 12000 человек, что на 3265 человек больше планируемого количества. | Число принявших участие в рейтинговом голосовании в сравнении с 2023 годом на стабильно высоком уровне |  |  |