Пояснительная записка

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2019 года № 2516 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 21 января 2020 года № 36, от 27 апреля 2020 года № 679, от 13 июля 2020 года № 1098, от 11 сентября 2020 года № 1527, от 26 ноября 2020 года № 2062, от 24 декабря 2020 года № 2328, от 28 декабря 2020 года № 2354, от 14 апреля 2021 года № 667, от 17 июня 2021 года № 1121, от 13 июля 2021 года № 1260, от 03 сентября 2021 года № 1530, от 06 октября 2021 года № 1736, от 21 декабря 2021 года № 2211).

В рамках муниципальной программы в 2021 году Кировскому городскому округу предоставлена субсидия из краевого бюджета на реализацию проектов благоустройства территорий, основанных на местных инициативах. Реализовано четыре проекта: Благоустройство парковой зоны села Орловка (2этап); Устройство детской площадки в парке станицы Старопавловской; Обустройство спортивной площадки по улице Революционная города Новопавловска; Универсальная спортивная площадка в ст. Зольской. Проект «Обустройство детского спортивного комплекса по улице Лесной города Новопавловска» в 2021 году не реализован, работы не окончены и оплата не произведена, в связи с этим сложилась экономия в сумме 2212,15 тыс. рублей, в том числе 1989,51 тыс. рублей возвращено в бюджет Ставропольского края.

При выполнении основного мероприятия «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» подпрограммы «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» на конец 2021 года сложилась экономия бюджетных средств в сумме 3123,98 тыс. рублей по территориальным отделам, в связи с переносом оплаты счетов за потребленную электроэнергию в декабре 2021 года на январь 2022 года.

При реализации основного мероприятия «Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа» подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 06 декабря 2021 года было заключено дополнительное соглашение № 2-119 к Соглашению № 2-20 между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и администраций Кировского городского округа Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Кировского городского округа Ставропольского края Субсидии на реализацию проектов благоустройства центральной части станицы Зольской и правого берега реки Куры. Проекты не реализованы, образовалась экономия в сумме:

- 49582,0 тыс. рублей по Зольскому территориальному отделу, в связи с переносом оплаты на 2022 год по контракту, заключенному в 2021 году на выполнение работ по благоустройству центральной части станицы Зольской;

- 6325,86 тыс. рублей по Отделу городского хозяйства, в связи с переносом оплаты за выполнение работ по благоустройству Правого берега реки Куры на 2022 год;

Неиспользованные остатки субсидии из краевого бюджета на данное мероприятие в сумме 51947,57 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет.

Начальник отдела городского хозяйства

администрации Кировского городского округа

Ставропольского края Е.Ю. Водотыкин

Науменко А.А.

(87938)5-21-96

Таблица 9

|  |
| --- |
|  |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа», всего | бюджет Кировского городского округа, в т.ч. | 142457,27 | 81213,28 |
| субсидия из бюджета Ставропольского края | 82248,03 | 28212,77 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 24413,79 | 19471,28 |
| МКУ «Зеленый город» | 4052,12 | 2062,26 |
| Зольскому территориальному отделу | 48810,14 | 1707,24 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 1986,85 | 1986,85 |
| Орловскому территориальному отделу | 1665,63 | 1665,63 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 1319,50 | 1319,50 |
|  |  |  |
| средства бюджета городского округа, | 58920,44 | 51833,71 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 3050,43 | 1936,12 |
| МКУ «Зеленый город» | 31055,80 | 28390,57 |
| Горнозаводскому территориальному отделу | 1725,51 | 1688,01 |
| Зольскому территориальному отделу | 10303,72 | 7624,29 |
| Комсомольскому территориальному отделу | 2455,26 | 2448,27 |
| Марьинскому территориальному отделу | 1809,68 | 1739,41 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 2860,02 | 2727,29 |
| Орловскому территориальному отделу | 2044,39 | 1955,80 |
| Советскому территориальному отделу | 1222,01 | 1120,61 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 2393,62 | 2203,34 |
| внебюджетные средства | 1288,80 | 1166,80 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| МКУ «Зеленый город» | 265,00 | 143,00 |
| Зольскому территориальному отделу | 352,00 | 352,00 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 58,15 | 58,15 |
| Орловскому территориальному отделу | 305,65 | 305,65 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 308,00 | 308,00 |
| II. | Подпрограмма «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | бюджет Кировского городского округа | 66053,32 | 60717,19 |
| субсидия из бюджета Ставропольского края | 10342,30 | 8741,48 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| МКУ «Зеленый город» | 3663,08 | 2062,26 |
| Зольскому территориальному отделу | 1707,24 | 1707,24 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 1986,85 | 1986,85 |
| Орловскому территориальному отделу | 1665,63 | 1665,63 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 1319,50 | 1319,50 |
| средства бюджета городского округа, | 54422,22 | 50808,91 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 1031,35 | 911,32 |
| МКУ «Зеленый город» | 31055,76 | 28390,57 |
| Горнозаводскому территориальному отделу | 1725,51 | 1688,01 |
| Зольскому территориальному отделу | 7824,62 | 7624,29 |
| Комсомольскому территориальному отделу | 2455,26 | 2448,27 |
| Марьинскому территориальному отделу | 1809,68 | 1739,41 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 2860,02 | 2727,29 |
| Орловскому территориальному отделу | 2044,39 | 1955,80 |
| Советскому территориальному отделу | 1222,01 | 1120,61 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 2393,62 | 2203,34 |
| внебюджетные средства | 1288,80 | 1166,80 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| МКУ «Зеленый город» | 265,00 | 143,00 |
| Зольскому территориальному отделу | 352,00 | 352,00 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 58,15 | 58,15 |
| Орловскому территориальному отделу | 305,65 | 305,65 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 308,00 | 308,00 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа | средства бюджета городского округа | 51063,56 | 47939,58 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 1031,35 | 911,32 |
| МКУ «Зеленый город» | 29981,55 | 27805,69 |
| Горнозаводскому территориальному отделу | 1725,51 | 1688,01 |
| Зольскому территориальному отделу | 7147,41 | 6947,08 |
| Комсомольскому территориальному отделу | 2455,26 | 2448,27 |
| Марьинскому территориальному отделу | 1809,68 | 1739,41 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 2400,02 | 2267,29 |
| Орловскому территориальному отделу | 1469,65 | 1381,06 |
| Советскому территориальному отделу | 1222,01 | 1120,61 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 1821,12 | 1630,84 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Реализация проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах | бюджет Кировского городского округа | 14989,76 | 12777,61 |
| субсидия из бюджета Ставропольского края | 10342,30 | 8741,48 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| МКУ «Зеленый город» | 3666,08 | 2062,26 |
| Зольскому территориальному отделу | 1707,24 | 1707,24 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 1986,85 | 1986,85 |
| Орловскому территориальному отделу | 1665,63 | 1665,63 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 1319,50 | 1319,50 |
| средства бюджета городского округа, | 3358,66 | 2869,33 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| МКУ «Зеленый город» | 1074,21 | 584,88 |
| Зольскому территориальному отделу | 677,21 | 677,21 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 460,00 | 460,00 |
| Орловскому территориальному отделу | 574,74 | 574,74 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 572,50 | 572,50 |
| внебюджетные средства | 1288,80 | 1166,80 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| МКУ «Зеленый город» | 265,00 | 143,00 |
| Зольскому территориальному отделу | 352,00 | 352,00 |
| Новосредненскому территориальному отделу | 58,15 | 58,15 |
| Орловскому территориальному отделу | 305,65 | 305,65 |
| Старопавловскому территориальному отделу | 308,00 | 308,00 |
|  | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего | бюджет Кировского городского округа | 76403,95 | 20496,09 |
| субсидия из бюджета Ставропольского края | 71905,73 | 19471,29 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| Отделу городского хозяйства администрации | 24802,83 | 19471,29 |
| Зольскому территориальному отделу | 47102,90 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 4498,22 | 1024,80 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 2019,12 | 1024,80 |
| Зольскому территориальному отделу | 2479,10 | 0,00 |
|  | в том числе основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа | бюджет Кировского городского округа | 76403,95 | 20496,09 |
| субсидия из бюджета Ставропольского края | 71905,73 | 19471,29 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| Отделу городского хозяйства администрации | 24802,83 | 19471,29 |
| Зольскому территориальному отделу | 47102,90 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 4498,22 | 1024,80 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 2019,12 | 1024,80 |
| Зольскому территориальному отделу | 2479,10 | 0,00 |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | Не требует финансового обеспечения | х | х |
|  | Основное мероприятии 2.1.  Обеспечение деятельности по реализации Программы | Не требует финансового обеспечения | х | х |

Таблица 10

|  |
| --- |
|  |

Отчет

об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | сводная бюджетная роспись на  конец отчетного финансового года | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа», всего |  |  |  |  | |  |  |  |
| Отдел городского хозяйства | 15 | 0 | 00 00000 | | 46497,41 | 142492,55 | 81213,28 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | 0 | 00 00000 | | 3564,65 | 82247,69 | 28212,78 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства | 15 | 0 | 00 00000 | | 0,00 | 24413,79 | 19471,28 |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 0 | 00 00000 | | 0,00 | 4051,78 | 2062,28 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 0,00 | 48810,14 | 1707,24 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 0,00 | 1986,85 | 1986,85 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1999,67 | 1665,63 | 1665,63 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1564,98 | 1319,50 | 1319,50 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 15 | 0 | 00 00000 | | 42319,11 | 58956,06 | 51833,70 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства | 15 | 0 | 00 00000 | | 0,00 | 3050,43 | 1936,12 |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 0 | 00 00000 | | 24318,00 | 31007,11 | 28390,54 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1083,00 | 1740,19 | 1688,01 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 6845,50 | 10303,72 | 7624,30 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1619,00 | 2504,29 | 2448,27 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1354,00 | 1855,38 | 1739,41 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1958,00 | 2860,00 | 2727,29 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1506,00 | 2044,39 | 1955,80 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 1218,00 | 1196,93 | 1120,62 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 2417,61 | 2393,62 | 2203,34 |
|  |  | внебюджетные средства | 15 | 0 | 00 00000 | | 613,65 | 1288,80 | 1166,80 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 0 | 00 00000 | | 0,00 | 265,00 | 143,00 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 0,00 | 352,00 | 352,00 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 0,00 | 58,15 | 58,15 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 305,65 | 305,65 | 305,65 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 | | 308,00 | 308,00 | 308,00 |
| II. | Подпрограмма 1.«Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа»,всего | Отдел городского хозяйства | 15 | 1 | 00 00000 | | 46497,41 | 66276,93 | 60467,20 |
|  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | 1 | 00 00000 | | 3564,65 | 10731,00 | 8741,50 |
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  |  |  |
|  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 1 | 00 00000 | | 0,00 | 4051,78 | 2062,28 |
|  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 0,00 | 1707,24 | 1707,24 |
|  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 0,00 | 1986,85 | 1986,85 |
|  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 1999,67 | 1665,63 | 1665,63 |
|  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 1564,98 | 1319,50 | 1319,50 |
|  | средства бюджета городского округа, | 15 | 1 | 00 00000 | | 42319,11 | 54257,13 | 50558,90 |
|  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  | |  |  |  |
|  | Отделу городского хозяйства | 15 | 1 | 00 00000 | | 0,00 | 830,60 | 661,32 |
|  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 1 | 00 00000 | | 24318,00 | 31007,11 | 28390,54 |
|  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 1083,00 | 1740,19 | 1688,01 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 6845,50 | 7824,62 | 7624,30 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 1619,00 | 2504,29 | 2448,27 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 1354,00 | 1855,38 | 1739,41 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 1958,00 | 2860,00 | 2727,29 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 1506,00 | 2044,39 | 1955,80 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 1218,00 | 1196,93 | 1120,62 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 | | 2417,61 | 2393,62 | 2203,34 |
|  |  | внебюджетные средства | 15 | 1 | 00 00000 | | 613,65 | 1288,80 | 1166,80 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 1 | 02 G8407 | | 0,00 | 265,00 | 143,00 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 G8406 | | 0,00 | 352,00 | 352,00 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 G8408 | | 0,00 | 58,15 | 58,15 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 G8403 | | 305,65 | 305,65 | 305,65 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 G8402 | | 308,00 | 308,00 | 308,00 |
| II.(1) | Основное мероприятие 1. «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | Отдел городского хозяйства | 15 | 1 | 02 00000 | | 40950,11 | 51287,17 | 48078,66 |
|  |  | Отдел городского хозяйства | 15 | 1 | 02 21270 | | 0,00 | 830,60 | 661,32 |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 1 | 02 11010 | | 13423,00 | 15162,00 | 14880,26 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20330 | | 2990,70 | 3460,97 | 3013,25 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20380 | | 2800,00 | 2815,00 | 2653,43 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20700 | | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20710 | | 674,00 | 656,78 | 644,62 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20730 | | 10,3 | 233,06 | 146,65 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20800 | | 0,00 | 858,64 | 858,64 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20810 | | 150,00 | 134,23 | 116,19 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20830 | | 479,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20880 | | 1626,00 | 1643,22 | 1604,04 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21250 | | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21290 | | 0,00 | 365,60 | 285,60 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21310 | | 0,00 | 3543,01 | 3543,01 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 G25269 | | 0,00 | 389,08 | 389,08 |
|  |  | Горнозаводской территориальный отдел | 15 | 1 | 02 20330 | | 783,00 | 1030,55 | 1009,26 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20380 | | 300,00 | 623,96 | 607,74 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21290 | | 0,00 | 71,01 | 71,01 |
|  |  | Зольский территориальный отдел | 15 | 1 | 02 11010 | | 4664,00 | 5793,32 | 5741,48 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20330 | | 184,00 | 114,00 | 102,44 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20380 | | 1105,50 | 1101,77 | 964,84 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20730 | | 0,00 | 67,31 | 67,31 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21290 | | 0,00 | 71,01 | 71,01 |
|  |  | Комсомольский территориальный отдел | 15 | 1 | 02 20330 | | 1268,00 | 1425,18 | 1425,18 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20380 | | 351,00 | 425,85 | 371,93 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21290 | | 0,00 | 212,16 | 212,16 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21300 | | 0,00 | 441,10 | 439,00 |
|  |  | Марьинский территориальный отдел | 15 | 1 | 02 20330 | | 710,00 | 1003,30 | 992,31 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20380 | | 644,00 | 781,07 | 676,10 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21290 | | 0,00 | 71,01 | 71,00 |
|  |  | Новосредненский территориальный отдел | 15 | 1 | 02 20330 | | 1538,00 | 1544,00 | 1526,31 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20380 | | 420,00 | 414,00 | 376,74 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21290 | | 0,00 | 142,02 | 142,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21490 | | 0,00 | 300,00 | 222,24 |
|  |  | Орловский территориальный отдел | 15 | 1 | 02 20330 | | 604,00 | 823,88 | 777,06 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20380 | | 148,00 | 510,76 | 468,99 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20730 | | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21290 | | 0,00 | 71,01 | 71,01 |
|  |  | Советский территориальный отдел | 15 | 1 | 02 20330 | | 985,00 | 894,66 | 892,37 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20380 | | 233,00 | 231,26 | 157,24 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21290 | | 0,00 | 71,01 | 71,00 |
|  |  | Старопавловский территориальный отдел | 15 | 1 | 02 20330 | | 1384,00 | 1395,50 | 1332,85 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20380 | | 300,00 | 300,00 | 172,88 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 20730 | | 54,61 | 54,61 | 54,61 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21290 | | 0,00 | 71,01 | 70,50 |
| II.(2) | Основное мероприятие 2. «Реализация проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах» | Отдел городского хозяйства | 15 | 1 | 02 00000 | | 5547,30 | 14989,76 | 12388,54 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | 1 | 02 00000 | | 3564,65 | 10731,00 | 8741,50 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | 1 |  | |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 1 | 02 S8407 | | 0,00 | 4051,78 | 2062,28 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 S8406 | | 0,00 | 1707,24 | 1707,24 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 S8408 | | 0,00 | 1986,85 | 1986,85 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 S8403 | | 1999,67 | 1665,63 | 1665,63 |
|  |  | Старопавловскому  территориальному отделу | 15 | 1 | 02 S8402 | | 1564,98 | 1319,50 | 1319,50 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 15 | 1 | 02 00000 | | 1369,00 | 2969,96 | 2480,24 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 1 | 02 S8407 | | 0,00 | 685,51 | 195,79 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу |  | 1 | 02 S8406 | | 0,00 | 677,21 | 677,21 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу |  | 1 | 02 S8408 | | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 S8403 | | 690,00 | 574,74 | 574,74 |
|  |  | Старопавловскому  территориальному отделу |  | 1 | 02 S8402 | | 679,00 | 572,50 | 572,50 |
|  |  | внебюджетные средства | 15 | 1 | 00 00000 | | 613,65 | 1288,80 | 1166,80 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 1 | 02 G8407 | | 0,00 | 265,00 | 143,00 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 G8406 | | 0,00 | 352,00 | 352,00 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 G8408 | | 0,00 | 58,15 | 58,15 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 G8403 | | 305,65 | 305,65 | 305,65 |
|  |  | Старопавловскому  территориальному отделу | 15 | 1 | 02 G8402 | | 308,00 | 308,00 | 308,00 |
| III. | Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего | Отдел городского хозяйства | 15 | 2 | 01 00000 | | 0,00 | 76215,62 | 20746,08 |
|  |  | бюджет Кировского городского округа | 15 | 2 | 01 00000 | | 0,00 | 76215,62 | 20746,08 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | 2 | 01 00000 | | 0,00 | 71516,69 | 19471,28 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства администрации | 15 | 2 | 01 00000 | | 0,00 | 24413,79 | 19471,28 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 00000 | | 0,00 | 47102,90 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 15 | 2 | 01 00000 | | 0,00 | 4698,93 | 1274,80 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства | 15 | 2 | 01 00000 | | 0,00 | 2219,83 | 1274,80 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 00000 | | 0,00 | 2479,10 | 0,00 |
| III.(1) | Основное мероприятие 1.  «Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа» | Отдел городского хозяйства | 15 | 2 | 01 00000 | | 0,00 | 76215,62 | 20746,08 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | 2 | 01 00000 | | 0,00 | 71516,69 | 19471,28 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства администрации | 15 | 2 | 01 S8562 | | 0,00 | 24413,79 | 19471,28 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 S8563 | | 0,00 | 47102,90 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 15 | 2 | 01 00000 | | 0,00 | 4698,93 | 1274,80 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства | 15 | 2 | 01 S8562 | | 0,00 | 2219,83 | 1274,80 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 S8563 | | 0,00 | 2479,10 | 0,00 |
| IV. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» и общепрограммные мероприятия», всего | Отдел городского хозяйства | Не требует финансового обеспечения | | | | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Отдел городского хозяйства | Не требует финансового обеспечения | | | | Х | Х | Х |

Таблица 11

|  |
| --- |
|  |

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | Обоснование отклонений значений индикатора  на конец отчетного года  (при наличии) |
| \_\_\_2020\_\_\_\_\_  год, предшествующий отчетному | \_\_\_\_2021\_\_\_\_\_\_\_\_  отчетный год | | |
| план | | фактическое значение  на конец года |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  | Программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | | | | | | |
| 1 | Доля реализуемых проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах, в общем количестве проектов, представленных администрацией городского округа для участия в ежегодном конкурсном отборе проектов | процент | 30,00 | 60,00 | 60,0 | | - |
|  | Подпрограмма Программы «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | | | | | | |
| 3 | Количество реализуемых проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах | единиц | 3 | 6 | 6 | | - |
| 4 | Количество объектов благоустройства территорий Кировского городского округа для их содержания и текущего обслуживания | единиц | 11 | 17 | 18 | | - |
| 5 | Доля благоустроенных территорий с созданными на них объектами инженерной инфраструктуры в общем объеме благоустроенных общественных территорий | процент | 0 | 2,12 | 2,12 | | - |
|  | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | |
| 6 | Количество инженерных сооружений на объектах благоустройства на территории Кировского городского округа | единиц | 0 | 1 | 1 | | - |
| 7 | Количество благоустроенных прилегающих территорий к объектам благоустройства. | единиц | 0 | 1 | 0 | | - |
| 8 | Количество контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 0 | 25 | 25 | | - |

|  |
| --- |
|  |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| I. Цель «Создание условий для повышения уровня благоустройства населенных пунктов Кировского городского округа» | | | | | | |
| Подпрограмма «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кировского городского округа Ставропольского края, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории» Подпрограммы | | | | | | |
| 1. | | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа | х | х | х | |
|  | | Контрольное событие 1. Увеличено количества объектов благоустройства территорий Кировского городского округа для их содержания и текущего обслуживания | 01.12.2021/01.12.2021 | В 2021 году благоустроено 4 общественные территории по проектам, основанным на местных инициативах, 1 общественная территория по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» и 1 общественная территория за счет средств местного бюджета | Количество объектов благоустройства для их содержания и обслуживания увеличилось до 17 | |
|  | | Контрольное событие 2. Обустроены площадки для крупногабаритных отходов | 01.12.2021/01.12.2021 | Обустроено 14 площадок для крупногабаритных отходов в населенных пунктах Кировского городского округа | Количество площадок для крупногабаритных отходов увеличилось до 14 | |
|  | | Контрольное событие 3. Обустроена детская игровая площадка в поселке Комсомолец | 01.12.2021/01.12.2021 | За счет средств местного бюджета обустроена детская игровая площадка в пос. Комсомолец | Количество благоустроенных территорий за счет средств местного бюджета увеличилось на 1 | |
| Задача 2 «Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения» Подпрограммы | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Реализация проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах | | х | х | х | |
|  | Контрольное событие 4. Благоустроена парковая зона села Орловка (2этап) | | 15.10.2021/15.10.2021 | В 2021 году благоустроено 4 общественные территории по проектам, основанным на местных инициативах | Количество реализуемых проектов, основанных на местных инициативах увеличилось до 14 | |
|  | Контрольное событие 5.Обустроена детская площадка в парке станицы Старопавловской | | 30.08.2021/30.08.2021 | В 2021 году благоустроено 4 общественные территории по проектам, основанным на местных инициативах | Количество реализуемых проектов, основанных на местных инициативах увеличилось до 14 | |
|  | Контрольное событие 6.Обустроена спортивная площадка по улице Революционной города Новопавловска | | 01.12.2021/01.12.2021 | В 2021 году благоустроено 4 общественные территории по проектам, основанным на местных инициативах | Количество реализуемых проектов, основанных на местных инициативах увеличилось до 14 | |
|  | Контрольное событие 7.Обустроена спортивная площадка в станице Зольской | | 30.12.2021/30.12.2021 | В 2021 году благоустроено 4 общественные территории по проектам, основанным на местных инициативах | Количество реализуемых проектов, основанных на местных инициативах увеличилось до 14 | |
|  | Цель «Повышение эффективности и надежности функционирования объектов благоустройства Кировского городского округа» | | | | | |
|  | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | |
|  | Задача «Создание инженерных сооружений, благоустройство прилегающих территорий к объектам благоустройства, закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировского городского округа Ставропольского края» | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1. Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа | | х | х | х | |
|  | Контрольное событие 8.Установлен сухой фонтан и питьевые фонтанчики | | 27.12.2021/27.12.2021 | На благоустроенной территории «Пойма реки Куры» в городе Новопавловске установлен сухой фонтан и питьевые фонтанчики | Увеличилось инженерных сооружений до 1 | |
|  | Контрольное событие 9. Закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | | 30.12.2021/30.12.2021 | В 2021 году закуплено 25 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Увеличилось количество контейнеров для раздельного сбора ТКО до 25 | |