Пояснительная записка

к мониторингу реализации муниципальной программы

Кировского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 22 марта 2018 года № 367 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 24 апреля 2018 года № 678, от 25 июня 2018 года № 1233, от 22 октября 2018 года № 2064, от 25декабря 2018 года № 2612, от 21 января 2019 года № 55, от 30 июня 2019 года № 969, от 08 июля 2019 года № 1383, от 20 августа 2019 года № 1686, от 01 октября 2019 года № 1934, от 28 ноября 2019 № 2310, от 23 декабря 2019 года № 2492, от 27 февраля 2020 года № 351, от 13 июля 2020 года № 1097, от 08 сентября 2020 года № 1439, от 12 октября № 1761, 16 декабря 2020 года № 2229, от 29 января 2021 года № 154, от 14 марта 2021 года №, от 14 апреля 2021 года № 666, от 30 июня 2021 года № 1179, от 04 августа 2021 года № 1405, от 15 сентября 2021 года № 1625, от 21 декабря 2021 года № 2210).

В рамках муниципальной программы в 2021 году Кировскому городскому округу предоставлена субсидия из федерального и краевого бюджетов на благоустройство общественной территории Пойма реки Куры в городе Новопавловске в сумме 137257,58 тыс. рублей.

При выполнении основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Современная городская среда» в 2021 году благоустроена общественная территория «Пройма реки Куры: благоустройство прилегающей территории» - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Сметная стоимость проекта и цена контракта на выполнение работ по благоустройству составила 150908,41 тыс. рублей., в том числе софинансирование из бюджета Кировского городского округа 13650,83 тыс. рублей. Муниципальный контракт заключен с ООО «Автомагистраль». Услуги строительного контроля оказало ООО «Вариантор». По состоянию на 30 ноября 2021 года все работы завершены. Кассовые расходы по оплате за выполненные работы произведены в полном объеме.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела городского хозяйства  администрации Кировского городского округа  Ставропольского края | Е.Ю. Водотыкин |

Таблица 9

|  |
| --- |
|  |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», всего | бюджет Кировского городского округа, в т.ч. | 151558,64 | 151193,52 |
| субсидия из Федерального бюджета | 68250,00 | 68250,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 68250,00 | 68250,00 |
| субсидия из бюджета Ставропольского края | 69007,58 | 69007,58 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 69007,58 | 69007,58 |
| средства бюджета городского округа, | 14301,06 | 13935,95 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 13801,06 | 13795,83 |
| МКУ «Зеленый город» | 500,00 | 140,12 |
| II. | Подпрограмма «Современная городская среда», всего | бюджет Кировского городского округа | 151558,64 | 151193,52 |
| субсидия из Федерального бюджета | 68250,00 | 68250,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 68250,00 | 68250,00 |
| субсидия из бюджета Ставропольского края | 69007,58 | 69007,58 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 69007,58 | 69007,58 |
| средства бюджета городского округа, | 14301,06 | 13935,95 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 13801,06 | 13795,83 |
| МКУ «Зеленый город» | 500,00 | 140,12 |
| 2.1. | Реализация мероприятий, связанных с реализацией проектов создания комфортной городской среды» | бюджет Кировского городского округа | 650,23 | 285,11 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 150,23 | 145,00 |
| МКУ «Зеленый город» | 500,00 | 140,11 |
| 2.2. | Реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | бюджет Кировского городского округа | 150908,41 | 150908,41 |
| субсидия из Федерального бюджета | 68250,00 | 68250,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 68250,00 | 68250,00 |
| субсидия из бюджета Ставропольского края | 69007,58 | 69007,58 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 69007,58 | 69007,58 |
| средства бюджета городского округа, | 13650,83 | 13650,83 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 13650,83 | 13650,83 |
| 2.2.1. | Реализации проектов создания комфортной городской среды, отобранных в 2020 году по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых города и исторических поселениях  «Пойма реки Куры: проект благоустройства прилегающей территории» | бюджет Кировского городского округа | 150908,41 | 150908,41 |
| субсидия из Федерального бюджета | 68250,00 | 68250,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 68250,00 | 68250,00 |
| субсидия из бюджета Ставропольского края | 69007,58 | 69007,58 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 69007,58 | 69007,58 |
| средства бюджета городского округа, | 13650,83 | 13650,83 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 13650,83 | 13650,83 |

Таблица 10

Отчет

об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | сводная бюджетная роспись на  конец отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Формирование современной городской среды», всего | отдел городского хозяйства, МКУ «Зеленый город» | 12 | 000 | 00000 000 | | 134530,00 | 151558,64 | 151193,52 |
| II. | Подпрограмма «Современная городская среда», всего | отдел городского хозяйства, МКУ «Зеленый город» | 12 | 100 | 00000 000 | | 134530,00 | 151558,64 | 151193,52 |
| 2.1. | Реализация мероприятий, связанных с реализацией проектов создания комфортной городской среды» | отдел городского хозяйства | 12 | 101 | 20730 244 | | 0,00 | 150,23 | 145,00 |
| МКУ «Зеленый город» | 12 | 101 | 20730 244 | | 2260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 101 | 21270 244 | | 0,00 | 500,00 | 140,12 |
| 2.2. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»» | отдел городского хозяйства | 12 | 1F2 | 27910 244 | | 0,00 | 13650,83 | 13650,83 |
| 12 | 1F2 | 54240 244 | | 0,00 | 68250,00 | 68250,00 |
| 12 | 1F2 | 74240 244 | | 0,00 | 69007,58 | 69007,58 |
| МКУ «Зеленый город» | 12 | 1F2 | 27910 244 | | 14000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1F2 | 55550 244 | | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1F2 | 54240 244 | | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1F2 | 74240 244 | | 45270,00 | 0,00 | 0,00 |
| Зольский территориальный отдел | 12 | 1F2 | 55550 244 | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Реализации проектов создания комфортной городской среды, отобранных в 2020 году по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых города и исторических поселениях  «Пойма реки Куры: проект благоустройства прилегающей территории» | отдел городского хозяйства | 12 | 1F2 | 27910 244 | | 0,00 | 13650,83 | 13650,83 |
| 12 | 1F2 | 54240 244 | | 0,00 | 68250,00 | 68250,00 |
| 12 | 1F2 | 74240 244 | | 0,00 | 69007,58 | 69007,58 |

Таблица 11

|  |
| --- |
|  |

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | Обоснование отклонений значений индикатора  на конец отчетного года  (при наличии) |
| \_\_\_2020\_\_\_\_\_  год, предшествующий отчетному | \_\_\_\_2021\_\_\_\_\_\_\_\_  отчетный год | | |
| план | | фактическое значение  на конец года |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды» | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий в Кировском городском округе Ставропольского края | процент | 22,92 | 35,40 | 37,50 | | В 2021 году было запланировано благоустройство 6 общественных территорий, фактически благоустроено 7 общественных территорий |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Кировском городском округе Ставропольского края Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Кировском городском округе Ставропольского края | процент | 13,30 | 19,20 | 19,20 | |  |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кировском городском округе Ставропольского края | процент | 18,00 | 21,00 | 23,00 | | В рейтинговом голосовании, проводимом в электронном виде в 2021 году в Кировском городском округе по выбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2022 году, приняло участие 11940 человек, вместо запланированных 11200 человек. |
|  | Подпрограмма Программы «Современная городская среда» | | | | | | |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий в Кировском городском округе Ставропольского края | единиц | 11 | 17 | 18 | | В 2021 году было запланировано благоустройство 6 общественных территорий, фактически благоустроено 7 общественных территорий |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Кировском городском округе Ставропольского края | единиц | 4 | 5 | 5 | |  |
| 5 | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий в Кировском городском округе Ставропольского края | единиц | 6846 | 11200 | 11940 | | В рейтинговом голосовании, проводимом в электронном виде в 2021 году в Кировском городском округе по выбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2022 году, приняло участие 11940 человек, вместо запланированных 11200 человек. |

|  |
| --- |
|  |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кировского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Кировского городского округа Ставропольского края (далее – дворовые территории)» | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Современная городская среда» | | | | | |
| Задача «Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Кировского городского округа» | | | | | |
| 1. | Реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | х | х | х | |
|  | Контрольное событие 1. Благоустроено не менее 6 общественных территорий | 30.11.2021 | Работы по благоустройству общественных территории Кировского городского округа завершены в срок до 30 ноября 2021 года, оплата за выполненные работы произведена в полном объеме | В 2021 году количество благоустроенных территорий в КГО СК увеличилось на 7 ед., 3 территория по программе «Формирование современной городской среды» и 4 территории по Программе поддержки местных инициатив | |
|  | Контрольное событие 2. Благоустроено не менее 1 дворовой территории | 30.11.2021 | Благоустроена дворовая территория в пос. Комсомолец | В 2021 году количество благоустроенных дворовых территорий в КГО СК увеличилось на 1 территорию, благоустроенной по Программе поддержки местных инициатив | |
|  | Контрольное событие 3. Благоустроена общественная территория «Пойма реки Куры: проект благоустройства прилегающей территории» | 30.11.2021 | Завершено в срок до 31 ноября 2021 года благоустройство общественной территории Пойма реки Куры, победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды. Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме | Благоустроена общественная территория - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях. | |
| Задача «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Кировского городского округа» | | | | | |
|  | Контрольное событие 4. Численность граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий не менее 12800 человек | 30.11.2021 | В 2021 году при проведении рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства приняли участие 11940 человек в возрасте от 14 лет, увеличилось число по сравнению с 2020 годом на 5094 человек | Число принявших участие в рейтинговом голосовании увеличилось по сравнению с 2020 годом на 5094человек | |