ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» в 2021 году

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения», утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 2368 (далее – Программа). Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Кировского городского округа от 30.01.2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края», от 31.01. 2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края» (далее – Методические указания, Порядок).

В 2021 году на реализацию мероприятий Программы запланирован объем бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края (далее - бюджет края) в сумме 154 277,36 тыс. рублей и бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) в сумме 41 344,93 тыс. рублей, общий объем расходов 195 622,29 тыс. рублей, освоено на 01.01.2022 года - 133 037,75 тыс. руб., что составляет 68,01 %

В результате проведенных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также продолжающихся работ по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами и постановкой их на государственный кадастровый учет изменились показатели значения индикаторов достижения целей Программы, а именно:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличилась с 261,8 км до 275,1 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшилась с 45,8 % до 42,3 %.

- показатель числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2021 году уменьшился с 9 человек до 1 человека;

- произошло уточнение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 482,00 км до 476,78 км.

*1.1. Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог».*

По Подпрограмме «Поддержание технического состояния дорог**»**на 2021 год расходы запланированы в объеме 195 622,29 тыс. руб. из средств бюджета края и бюджета городского округа, из них за отчетный период:

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского городского округа было запланировано 25 330,25 тыс.рублей, освоено 22 132,44 тыс. рублей, что составляет 87,38%.

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского городского округа было запланировано 170 292,05 тыс. рублей, освоено 110 605,31 тыс. рублей, что составляет 64,95%, а именно:

-из бюджета края на ремонт дорог общего пользования местного значения было выделено 154 277,36 тыс. рублей, освоено на 01.01.2022 года - 98 440,52 тыс. рублей. Разница в размере 55 836,84 тыс. рублей сложилась:

- из экономии по результатам проведенных аукционов - 13 874,77 тыс. руб.;

- в результате расторжения контракта на ремонт автомобильных дорог по ул. Заречной в пос. Фазанный и ул. Мира в пос. Камышовый - 5 579,88 тыс. руб.;

- денежных средств, предназначенных на проведение ремонта автомобильных дорог в 2022 г. - 36 382,19 тыс. руб.

- из бюджета Кировского городского округа выделено 16 014,69 тыс. руб., освоено на 01.01.2021 года - 12 464,78, что составляет 77,8%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Запланированный объем средств, (тыс. руб.) | Освоенный объем средств, (тыс. руб.) | Экономия, причины возникновения |
|  | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского городского округа** | | | |
| 1. | МКУ «Зеленый город» | 6118,50 | 6032,95 | Экономия в размере 85,55 тыс. руб. сложилась:  - 2,72 тыс. руб. экономия по итогам проведенных аукционов;  - 82,83 тыс. руб. были оплачены в 2022 г., т.к. документы на оплату подрядчиками были предоставлены после отчетной даты |
| 2. | Горнозаводской территориальный отдел администрации | 1553,92 | 1060,16 | Экономия в размере 493,76 тыс. руб. сложилась:  - 412,45 тыс. руб. остатки денежных средств по содержанию межпоселенческих дорог (сезонный характер);  - 70,00 тыс. руб. панировалось заключение договора на изготовление сметной документации на ремонт межпоселенческих дорог (по предложениям подрядчиков стоимость сметы 200,00 тыс. руб.);  - 11,30 тыс. руб. экономия в результате заключенных договоров; |
| 3. | Зольский территориальный отдел администрации | 3987,00 | 3058,30 | Экономия в размере 928,7 тыс. руб. сложилась:  - 846,89 тыс. руб. экономия в результате несостоявшегося аукциона на зимнее содержание дорог (не поступило ни одной заявки), оставшиеся средства оставлены с целью переходящего остатка на 2022 для изготовления ПОДД;  - 35,89 тыс. руб. оставшиеся средства оставлены с целью переходящего остатка на 2022 для изготовления ПОДД;  - 25,90 тыс. руб. экономия по результатам аукциона на поставку дорожных знаков;  - 20,03 тыс. руб. средства оставлены с целью переходящего остатка на 2022 для изготовления ПОДД; |
| 4. | Комсомольский территориальный отдел администрации | 2318,85 | 2190,97 | Экономия в размере 127,88 тыс. руб. сложилась:  - 11,96 ты. руб. по итогам проведенных торгов;  - 95,92 тыс. руб. планировали заключение договора по грейдированию улиц;  - 20,00 тыс. руб. несвоевременная подготовка документов по разработке сметной документации. |
| 5. | Марьинский территориальный отдел администрации | 3154,00 | 2771,44 | Экономия в размере 382,56 тыс. руб. сложилась:  - 353,09 тыс. руб. остаток средств образовался после проведения аукционов;  - 16,84 тыс. руб. остаток средств образовался после проведения аукционов (строй контроль);  - 12,62 тыс. руб. планировалось приобретение материалов, но закупка перенесена на 2022 год. |
| 6. | Новосредненский территориальный отдел администрации | 1636,98 | 1519,02 | Экономия в размер 117,96 тыс. руб. сложилась:  -60,00 тыс. руб. предназначались для содержания межпоселенческой а/д, но из-за отсутствия документации на дорогу не были освоены;  - 7,48 тыс. руб. остатки финансирования по договорам ГПХ, в связи с сезонностью работ;  - 42,4 тыс. руб. остатки финансирования по материалам, в связи с отсутствием ПОДД;  - 6,08 тыс. руб. остатки финансирования по ГСМ, в связи с оплатой договора за декабрь в 2022 г.;  - 2,00 тыс. руб. экономия по итогам заключенных контрактов |
| 7. | Орловский территориальный отдел администрации | 1763,00 | 1287,78 | Экономия в размере 475,22 тыс. руб. сложилась:  - 213,47 тыс. руб. экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;  - 226,10 тыс. руб. остались из-за длительности конкурсных процедур;  - 26,65 тыс. руб. планировались на приобретение дорожных знаков;  - 9,00 тыс. руб. оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 8. | Советский территориальный отдел администрации | 1976,00 | 1527,92 | Экономия в размере 448,08 тыс. руб. сложилась в результате оплаты работ "по факту" на основании актов выполненных работ. |
| 9. | Старопавловский территориальный отдел администрации | 2822,00 | 2683,91 | Экономия в размере 138,09 тыс. руб. сложилась:  - 1,04 тыс. руб. по результатам проведённых закупочных процедур;  - 93,05 тыс. руб. зарезирвированы на зимнее содержание дорог в 2022 г;  - 44,00 тыс. руб. денежные средства по заключённым договорам с АУСК "Госэкспертиза в сфере строительства" работы выполняются, оплата будет произведена в январе 2022 года |
|  | **Итого:** | **25330,25** | **22132,44** | **3197,81** |
|  | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | |
|  | **Средства краевого бюджета** | | | |
| 1. | МКУ «Зеленый город» | 42437,24 | 36975,03 | Экономия в размере 5462,21 тыс. руб. сложилась:  - 4553,07 тыс. руб. по итогам заключенного муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог по ул. Маяковского, ул. Красная, ул. Садовая в г. Новопавловске;  - 909,14 тыс. руб. по итогам заключенного муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог по ул. Продольная в г. Новопавловске |
| 2. | Горнозаводской территориальный отдел администрации | 9294,67 | 8739,73 | Экономия в размере 554,94 тыс. руб. сложилась по итогам заключенного контракта на ремонт а/д по пер. Артезианский (от ул. Приозерная), ул. Приозерная (от дома № 81), ул. Приозерная (от пер. Кооперативный до пер. Артезианский) в с. Горнозаводское |
| 3. | Зольский территориальный отдел администрации | 29063,65 | 9120,00 | Экономия в размере 19943,65 тыс. руб. сложилась:  - 736,70 тыс. руб. экономия по итогу заключенного контракта на ремонт а/д по ул. Интернациональная в п. Прогресс, ул. Луначарского в ст. Зольская;  - 19206,95 тыс. руб. предусмотрены на ремонт а/д по ул. Лесная в ст. Зольская в 2022 г. (переходящие с 2021 г.) |
| 4. | Комсомольский территориальный отдел администрации | 13720,44 | 7741,77 | Экономия в размере 5978,67 тыс. руб. сложилась:  - 398,79 тыс. руб. по итогам заключенного котракта на ремонт а/д по ул. Титова в пос. Комсомолец;  - 5579,88 тыс. руб. в результате расторжения контракта на ремонт а//д по ул. Заречная в пос. Фазазнный, ул. Мира в пос. Камышовый |
| 5. | Марьинский территориальный отдел администрации | 14872,12 | 4759,16 | Экономия в размере 10112,96 тыс. руб. сложилась:  - 48,07 ты. руб. по итогам заключенного контракта на ремонт а/д по ул. Поплутина;  - 10064,89 тыс. руб. предусмотрены на ремонт а/д по ул. Крайняя в ст. Марьинская в 2022 г. (переходящие с 2021 г.) |
| 6. | Новосредненский территориальный отдел администрации | 9531,46 | 8359,34 | Экономия в размере 1172,12 тыс. руб. сложилась в результате заключенных контрактов на ремонт а/д по ул. Ленина и ул. Луговая в пос. Коммаяк |
| 7. | Орловский территориальный отдел администрации | 13684,66 | 12036,50 | Экономия в размере 1648,16 тыс. руб. сложилась в результате заключенного контракта на ремонт а/д по ул. Придорожная |
| 8. | Старопавловский территориальный отдел администрации | 21673,12 | 10708,99 | Экономия в размере 10964,12 тыс. руб. сложилась:  -3087,05 тыс. руб. по итогам заключенного контракта на ремонт а/д по ул. Гагарина и ул. Советская в ст. Старопавловская;  - 7877,07 тыс. руб. предусмотрены на ремонт участка а/д «Марьинская - Старопавловская» в 2022 г. (переходящие с 2021 г.) |
|  | **Итого:** | **154277,36** | **9440,52** | **55836,83** |
|  | **Средства бюджета городского округа** | | | |
| 1. | Отдел городского хозяйства администрации | 3347,86 | 3126,10 | Экономия в размере 221,76 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур |
| 2. | МКУ «Зеленый город» | 4397,24 | 3704,67 | Экономия в размере 692,57 тыс. руб. сложилась:  - 45,06 тыс. руб. сложились из-за того, что документы на оплату подрядчиками были предоставлены после отчетной даты;  - 72,60 тыс. руб. в результате проведенных аукционов на осуществление услуг по строительному контролю;  - 574,90 тыс. руб. сложились в результате проведенных аукционов на ремонт автомобильных дорог по ул. Кирова, ул. Маяковского, ул. Садовая, ул. Красная, ул. Продольная в г. Новопавловске |
| 3. | Горнозаводской территориальный отдел администрации | 1358,01 | 1338,36 | Экономия в размере 19,65 тыс. руб. сложилась в результате проведенных торгов. |
| 4. | Зольский территориальный отдел администрации | 1820,89 | 610,00 | Экономия в размере 1210,89 тыс. руб. сложилась:  - 200,00 тыс. руб. средства оставлены с целью переходящего остатка на 2022 для изготовления ПОДД;  - 1010,89 тыс. руб. предусмотрены на ремонт а/д по ул. Лесная в ст. Зольская в 2022 г. (переходящие с 2021 г.) |
| 5. | Комсомольский территориальный отдел администрации | 913,78 | 913,74 | 0,04 тыс. руб. экономия по торгам по программе местных инициатив |
| 6. | Марьинский территориальный отдел администрации | 1037,42 | 357,69 | Экономия в размере 679,73 тыс. руб. сложилась:  - 150,00 тыс. руб. планировалось проведение экспертизы сметной документации, но мероприятия перенесены на 2022 год;  - 2,53 тыс. руб. в результате заключенного контракта на ремонт а/д по ул. Поплутина;  - 527,2 тыс. руб. предусмотрены на ремонт а/д по ул. Крайняя в ст. Марьинская в 2022 г. (переходящие с 2021 г.) |
| 7. | Новосредненский территориальный отдел администрации | 668,29 | 637,27 | Экономия в размере 31,02 тыс. руб. предусмотрена на оплату договора на прохождение экспертизы сметной документации. В 2021 г. был оплачен аванс. |
| 8. | Орловский территориальный отдел администрации | 1208,51 | 888,50 | Экономия в размере 320,01 тыс. руб. сложилась:  - 86,75 тыс. руб. в результате заключенного контракта на ремонт а/д по ул. Придорожная;  - 75,00 тыс. руб. экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;  - 158,27 тыс. руб. оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 9. | Старопавловский территориальный отдел администрации | 1262,69 | 888,45 | Средства в размере 374,24 тыс. руб. предусмотрены на ремонт участка а/д «Марьинская - Старопавловская» в 2022 г. (переходящие с 2021 г.) |
|  | **Итого:** | **16014,69** | **12464,78** | **3549,91** |

За 2021 год:

*1.2. Подпрограмма* «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия».

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» являлась управленческая и организационная деятельность отдела строительства и архитектуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края.

Управление реализацией Подпрограммы осуществлялось администрацией Кировского городского округа Ставропольского края в рамках полномочий, определенных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского городского округа Ставропольского края. Основным мероприятием Подпрограммы было обеспечение деятельности по реализации Программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных полномочий администрации Кировского городского округа Ставропольского края как органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации.

Финансирование Подпрограммы за счет бюджета Кировского городского округа Ставропольского края не предусмотрено.

Начальник отдела строительства,

архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта

администрации Кировского городского округа

Ставропольского края Ш.Н. Нажмутинова

Таблица 9

Отчет

об использовании средств бюджета Кировского городского округа

Ставропольского края на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | сводная бюджетная роспись на  конец отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения», всего | ответственный исполнитель Программы отдел строительства и архитектуры администрации | 07 | 0 | 0000000 | | 82128,89 | 195622,30 | 133037,75 |
| II. | Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог», всего | ответственный исполнитель Программы отдел строительства и архитектуры администрации | 07 | 1 | 0000000 | | 82128,89 | 195622,30 | 133037,75 |
| 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |  | 07 | 1 | 0100000 | | **20635,74** | **25330,25** | **22132,44** |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 07 | 1 | 0120060 | | 6068,61 | 6118,50 | 6032,95 |
| Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120061 | | 1001,92 | 1553,92 | 1060,16 |
| Зольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120062 | | 3987,00 | 3987,00 | 3058,30 |
| Комсомольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120063 | | 614,68 | 2318,85 | 2190,97 |
| Марьинскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120064 | | 3154,00 | 3154,00 | 2771,44 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120060 | | 1106,00 | 1636,98 | 1519,02 |
| Орловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120066 | | 689,00 | 1763,00 | 1287,78 |
| Советскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120067 | | 1976,00 | 1976,00 | 1527,92 |
| Старопавловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 0120068 | | 2038,53 | 2822,00 | 2683,91 |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог |  | 07 | 1 | 0200000 | | **61493,15** | **170292,05** | **110905,31** |
|  |  | **Средства городского округа** |  |  |  | | **6243,03** | **16014,69** | **12464,78** |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 07 | 1 | 02.... | | 2975,39 | 4397,24 | 3704,67 |
|  |  | Отделу городского хозяйства администрации | 07 | 1 | 02.... | | 0,00 | 3347,86 | 3126,10 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 845,35 | 1358,01 | 1338,36 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 217,00 | 1820,89 | 610,00 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 1000,99 | 913,78 | 913,74 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 150,00 | 1037,42 | 357,69 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 90,00 | 668,29 | 637,27 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 180,00 | 1208,51 | 888,50 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02.... | | 783,47 | 1262,69 | 888,45 |
|  |  | **Из средств краевого бюджета** |  |  |  | | **55250,12** | **154277,36** | **98440,52** |
| МКУ «Зеленый город» | 07 | 1 | 02S8660  02S7830 | | 36092,95 | 42437,24 | 36975,03 |
| Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02S8401  02S8660 | | 472,53 | 9294,67 | 8739,73 |
| Зольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02S8660 | | 0,00 | 29063,65 | 9120,00 |
| Комсомольскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02S8404  02S7830  02S8660 | | 8261,29 | 13720,44 | 7741,77 |
| Марьинскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02S8660 | | 0,00 | 14872,12 | 4759,16 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02S8660 | | 0,00 | 9531,46 | 8359,34 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02S8660 | | 0,00 | 13684,66 | 12036,50 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 07 | 1 | 02S7830  02S8660 | | 10423,35 | 21673,12 | 10708,99 |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия», всего | отдел строительства и архитектуры администрации | х | х | х | | х | х | х |

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – городской бюджет),

внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа Кировского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - Программа), всего | бюджет Кировского городского округа Ставропольского края (далее - городской бюджет), всего | 195622,30 | 133037,75 |
|  |  | в т.ч.: |  |  |
| 1.1. |  | бюджет городского округа | 41012,09 | 34264,37 |
|  |  | средства краевого бюджета | 154277,36 | 98440,52 |
|  |  | внебюджетные средства | 332,85 | 332,85 |
| II. | Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог»  Программы (далее - Подпрограмма), всего |  | 195622,30 | 133037,75 |
|  |  | в т.ч.: |  |  |
| 2.1. |  | бюджет городского округа | 41012,09 | 34264,37 |
|  |  | средства краевого бюджета | 154277,36 | 98440,52 |
|  |  | внебюджетные средства | 332,85 | 332,85 |
| 2.2. | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 2.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, всего | бюджет городского округа | 25330,25 | 22132,44 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 6118,50 | 6032,95 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 1553,92 | 1060,16 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу администрации | 3987,00 | 3058,30 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу администрации | 2318,85 | 2190,97 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу администрации | 3154,00 | 2771,44 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 1636,98 | 1519,02 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу администрации | 1763,00 | 1287,78 |
|  |  | Советскому территориальному отделу администрации | 1976,00 | 1527,92 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 2822,00 | 2683,91 |
| 2.2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего |  | **170292,04** | **110905,31** |
|  |  | **Средства краевого бюджета** | **154277,36** | **9440,52** |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 42437,24 | 36975,03 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 9194,67 | 8739,73 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу администрации | 29063,65 | 9120,00 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу администрации | 13720,44 | 7741,77 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу администрации | 14872,12 | 4759,16 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 9531,46 | 8359,34 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу администрации | 13684,66 | 12036,50 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 21673,12 | 10708,99 |
|  |  | **Средства бюджета городского округа** | **15681,84** | **12131,93** |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 4397,24 | 3704,67 |
|  |  | отделу городского хозяйства администрации | 3347,86 | 3126,10 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 1112,66 | 1093,01 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу администрации | 1820,89 | 610,00 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу администрации | 826,28 | 826,24 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу администрации | 1037,42 | 357,69 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу администрации | 668,29 | 637,27 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу администрации | 1208,51 | 888,50 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу администрации | 1262,69 | 888,45 |
|  |  | **Внебюджетные средства** | **332,85** | **332,85** |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу администрации | 245,35 | 245,35 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу администрации | 87,50 | 87,50 |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия», всего | не требует финансового обеспечения | х | х |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности по реализации Программы | не требует финансового обеспечения | х | х |

Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | Обоснование отклонений значений индикатора  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2020  год, предшествующий отчетному | 2021  отчетный год | | |
| план | | фактическое значение  на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  | Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 261,80 | 281,49 | 275,1 | | Не достижение показателя в 2021 г. произошло в результате расторжения контракта на ремонт автомобильных дорог по ул. Заречной в пос. Фазанный и ул. Мира в пос. Камышовый, протяженностью 1,337 км. А также в результате актуализации Перечня автомобильных дорог, откуда были исключены несколько автомобильных дорог. |
|  | Подпрограмма программы «Поддержание технического состояния дорог» | | | | | |
| 2. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процент | 45,80 | 42,01 | 42,30 | | Не достижение показателя в 2021 г. произошло в результате расторжения контракта на ремонт автомобильных дорог по ул. Заречной в пос. Фазанный и ул. Мира в пос. Камышовый, протяженностью 1,337 км, что не позволило привести данную протяженность в нормативное состояние. А также в результате актуализации Перечня автомобильных дорог, откуда были исключены несколько автомобильных дорог. |
| 3. | число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, человек | 9 | 4 | 1 | | В результате проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах, работ по содержанию автомобильных дорог и работы Госавтоинспекции |
| 4. | количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в районе, единиц | 62 | 49 | 48 | | В результате проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах, работ по содержанию автомобильных дорог и работы Госавтоинспекции |
| 5. | Прирост протяженности на территории городского округа сети местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения капитального ремонта и ремонта местных автомобильных дорог | 49,51 | 60,76 | 57,11 | | Не достижение показателя в 2021 г. произошло в результате расторжения контракта на ремонт автомобильных дорог по ул. Заречной в пос. Фазанный и ул. Мира в пос. Камышовый, протяженностью 1,337 км. А также в результате актуализации Перечня автомобильных дорог, откуда были исключены несколько автомобильных дорог. |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты  реализации14 | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| Цель Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |
| Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог» | | | | | | | |
| Задача подпрограммы Программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог | | | | | | |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.  Закуплено 16 шт. дорожных знаков в 1 полугодии;  Закуплено 155 шт. дорожных знаков во 2 полугодии | | 30.06.2021/14.04.2021  30.12.2021/29.12.2021 | | В 2021 г. закуплено 282 дорожных знака (Договор №778617 от 16.08.2021 г. Приобретение дорожных знаков – исполнен; Договор №789720 от 20.09.2021 г. Приобретение дорожных знаков – исполнен; Договор №1 от 02.06.2021 г. Договор на приобретение дорожных знаков, стоек – исполнен; Муниципальный контракт  № 01216000131121000003 от 02.08.2021 г. Поставка дорожных знаков – исполнен; Договор №29-03/21 от 29.03.2021 г Оплата за изготовление дорожных знаков – исполнен; Договор №575921 от 29.03.21 г. Оплата за изготовление дорожных знаков – исполнен; Договор №663955 от 14.12.2021 г. Приобретение дорожных знаков – исполнен; Договор №78 от 22.11.2021 г. на приобретение дорожных знаков – исполнен; Договор № 210623 от 23.06.2021 г Закупка дорожных знаков – исполнен | |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2  Установлено 4 светофора типа Т.7 | | 30.12.2021/29.12.2021 | | Муниципальный контракт № 01216000131121000002 от 09.07.2021 г. Обустройство пешеходных переходов – исполнен | |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3  Выполнен ямочный ремонт 4274 кв. м автомобильных дорог | | 30.06.2021/  07.06.2021;29.12.2021 | | За 2021 г. выполнен ямочный ремонт 4403,68 кв. м автомобильных дорог (Договор № 584897 от 14.04.2021 г. Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог г. Новопавловска – исполнен; Договор №584895 от 14.04.2021 г. Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог г. Новопавловска – исполнен; Договор №798000 от 13.10.2021 г. Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог г. Новопавловска – исполнен; Муниципальный контакт № 589745 от 27.04.2021 г. Выполнение работ по ямочному ремонту – исполнен; Договор № 10 от 04.06.2021 г. Выполнение работ по ямочному ремонту – исполнен; Муниципальный контракт №626821 от 02.09.2021 г. Ямочный ремонт а/д Комсомолец – Золка – исполнен; Договор №741360 от 27.08.2021 г. ямочный ремонт автомобильных дорог – исполнен; Договор №2 от 21.04.2021 г. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ст. Советская – исполнен; Договор №22/03/21 от 22.03.2021 г. Ямочный ремонт дорог в ст. Старопавловская ул. Советская, ул. Лермонтова, ул. Ленинская, ул. 60 лет Октября – исполнен). | |  |
|  |
| 1.1.4 | Контрольное событие 4 Установлено 360 м ограничивающих пешеходных ограждений | | 30.12.2021/29.12.2021 | | Муниципальный контракт № 01216000131121000002 от 09.07.2021 г. Обустройство пешеходных переходов – исполнен; Договор №2 от 18.03.2021 г. Работы по монтажу ограждения автомобильной дороги по ул. Победы в ст. Старопавловской – исполнен. | |  |
|  |  | |
| 1.1.5 | Контрольное событие 5 Установлено 16 искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах | | 30.12.2021/29.12.2021 | | Всего за 2021 г. установлено 12 искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах (Договор № 597719 от 31.05.2021 г. Приобретение искусственных дорожных неровностей – исполнен; Договор № 597719 от 31.05.2021 г. Приобретение искусственных дорожных неровностей – исполнен; Договор № МК 001/2021 от 29.06.2021 г. Оплата за установку дорожных знаков, искусственных неровностей – исполнен; Договор №2 от 01.04.2021 г. на установку дорожных знаков и искусственных неровностей в х. Закавказский Партизан – исполнен; Договор №7 от 16.06.2021 г. Обустройство искусственных дорожных неровностей в ст. Советская – исполнен; Договор №52 от 05.10.2021 г. на приобретение искусственных дорожных неровностей – исполнен). | |  |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог | | | | | | |
| 1.2.1 | Контрольное событие 6  Выполнен ремонт автомобильных дорог в г. Новопавловске | | 30.06.2021/  30.12.2021/30.12.2021 | | МК № 0321300233620000019 от 08 декабря 2020 г. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Кирова (от ул.Октябрьская до ул.Курская) в городе Новопавловске – исполнен; МК № 0321300233621000012 от 14.09.2021 г. на ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения улица Продольная (от ул. Белинского до ул.Славянская) в городе Новопавловск - исполнен; МК №0321300233621000001 от 24 февраля 2021 г., доп. соглашение от 31.05.2021 г. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Красная, ул. Маяковского, ул. Садовая в г. Новопавловске – исполнен. |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| 1.2.2 | Контрольное событие 7  Выполнен ремонт автомобильной дороги в п. Комсомолец | | 30.12.2021/23.11.2021 | | МК № 0121600011821000002 от 30.08.2021 г. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Титова (от ул. Новая до ул. Кавказская) в поселке Комсомолец – исполнен. |  | |
| 1.2.3 | Контрольное событие 8  Выполнен ремонт асфальтового покрытия внутридомовой территории по ул. Клубная 21/1, 21/2, 21/3 п. Комсомолец | | 30.12.2021/09.09.2021 | | МК №0121600011821000 от 03.03.2021 г. Оплата за Ремонт асфальтового покрытия внутридворовой территории по ул. Клубной 21/1, 21/2, 21/3 п. Комсомолец Кировского городского округа Ставропольского края – исполнен. |  | |
| 1.2.4 | Контрольное событие 9  Выполнен ремонт автомобильной дороги в ст. Старопавловская и х. Крупско - Ульяновский | | 30.09.2021/13.08.2021  30.12.2021/23.11.2021 | | МК № 4/2021 от 14.09.2021 г. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Лесная в х. Крупско-Ульяновский – исполнен.  МК №2/2021 от 03 февраля 2021 г. ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения улица Советская (от дома №38 до дома №68), улица Гагарина (от дома №1 до дома №70) в станице Старопавловской – исполнен. |  | |
|  |  | |  | |
| 1.2.5 | Контрольное событие 10  Выполнен ремонт автомобильной дороги в с. Горнозаводское | | 30.09.2021/26.07.2021  30.12.2021/30.12.2021 | | № МК 01-2021 от 06.09.2021 г. Ремонт участков автомобильных дорог по пер.Артезианский (от ул.Приозерная), ул.Приозерная (от дома №81) ул.Приозерная (от пер.Кооперативный до пер. Артезианский) в селе Горнозаводское – исполнен; МК № МК 05-2020 от 02 декабря 2020 г. Ремонт участков автомобильных дорог по пер. Огородний (от ул. Зеленая до ул. 1 Приозерная), ул.1 Приозерная (от пер.Огородний до пер.Колхозный), пер.Колхозный (от ул. 1 Приозерная до ул. Зеленая) в селе Горнозаводское – исполнен;  Мун. контракт №МК 06-2020 от 14.12.2020 г. ремонт участка автомобильной дороги по ул. Новая (от дома №28) в с. Горнозаводское – исполнен. |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| 1.2.6 | Контрольное событие 11  Выполнен ремонт автомобильной дороги в с. Орловка | | 30.12.2021/30.12.2021 | | МК № МК-03-2021 от 06.09.2021 г. ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Придорожная (от дома №73 до восточной окраины села) в селе Орловка – исполнен. |  | |
| 1.2.7 | Контрольное событие 12  Выполнен ремонт автомобильных дорог в пос. Коммаяк | | 30.12.2021/24.12.2021 | | МК № МК 005/2021 от 13.09.2021 г. Доп. соглашение №1 от 29.11.2021 г., доп. соглашение №2 от 29.11.2021 г. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от пер. Кожухова) пос. Коммаяк – исполнен;  МК № МК 006/2021 от 13.09.2021 г. Доп. соглашение №1 от 29.11.2021 г. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Коммаяк по улице Луговой – исполнен. |  | |
|  |  | |  | |
| 1.2.8 | Контрольное событие 13  Выполнен ремонт автомобильных дорог в пос. Прогресс и ст. Зольской | | 30.12.2021/23.12.2021 | | МК № 0121600013121000004-ЭА от 20.09.2021 г. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Интернациональная в пос. Прогресс, ул. Луначарского в станице Зольская – исполнен |  | |
| 1.2.9 | Контрольное событие 14  Выполнен ремонт автомобильной дороги в ст. Марьинской | | 30.12.2021/23.12.2021 | | МК № 0121600012921000007-2021 от 15.10.2021 г. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Поплутина (от трассы краевого значения до ул. Октябрьской) в ст. Марьинской – исполнен |  | |
| Цель 2 Программы | | | | | | | |
| Подпрограмма 2«Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | |
| Задача подпрограммы Программы  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» | | | | | | | |
| 2. | | Основное мероприятие по подпрограмме отсутствует | | х | х | х | |

Начальник отдела строительства, архитектуры,

дорожного хозяйства и транспорта

администрации Кировского городского округа

Ставропольского края Ш.Н. Нажмутинова