Пояснительная записка

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа Ставропольского края» за 2022 год.

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2019 года № 2516 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 21 января 2020 года № 36, от 27 апреля 2020 года № 679, от 13 июля 2020 года № 1098, от 11 сентября 2020 года  № 1527, от 26 ноября 2020 года № 2062, от 24 декабря 2020 года № 2328, от 28 декабря 2020 года № 2354, от  14 апреля 2021 года № 667, от 17 июня 2021 года № 1121, от 13 июля 2021 года № 1260, от 03 сентября 2021 года № 1530, от 06 октября 2021 года № 1736, от 21 декабря 2021 года № 2211, от 02 февраля 2022 года № 163, от 11 марта 2022 года № 399, от 23 мая 2022 года № 876, от 19 августа 2022 года № 1507, от 03 октября 2022 года № 1819, 
от 19 декабря 2022года № 2349, от 29 декабря 2022 года № 2487).

В ходе выполнения основного мероприятия «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» подпрограммы «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» за 2022 год кассовые расходы составили 60880,33 тыс. рублей. Расходы произведены МКУ «Зеленый город» и территориальными отделами Кировского городского округа на текущее содержание деятельности МКУ «Зеленый город» и территориальных отделов, уплату налогов, оплату электроэнергии для наружного освещения населенных пунктов, содержание линий электроосвещения, содержание торговой площадки в городе Новопавловске. Кроме того, в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» было выполнено:

- Благоустройство парковой зоны (этап 3) села Орловки стоимостью 4281,96 тыс. руб., из них за счет краевого бюджета – 2469,61 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 1474,15 тыс. руб., средства ИП и населения 338,2 тыс. руб. По проекту выполнено: укладка брусчаткой площадь перед Домом культуры, обустроены тротуарные дорожки установлено ограждение, освещение, видеонаблюдение.

- Устройство спортивной площадки с антивандальными тренажерами в парке ст. Старопавловской, стоимостью 1162,70 тыс. руб., из них за счет краевого бюджета – 664,40 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 373,30 тыс. руб. средства ИП и населения 125 тыс. руб.

При реализации  основного мероприятия «Реализация  инициативных проектов подпрограммы «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа»  кассовые расходы за отчетный год составили 2811,07 тыс. рублей, было выполнено:

- Устройство детской площадки и паркового павильона в х. Пегушин Кировского городского округа Ставропольского края, стоимостью 718,43 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета 668,43 тыс. руб. средства ИП и населения 50,00 тыс. руб.;

- Устройство детской площадки на пересечении улиц Хаустова 191 и Вингоградная 38 А ст. Зольской Кировского городского округа Ставропольского края, стоимостью 487,31 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета 470,00 тыс. руб. средства ИП и населения 17,31 тыс. руб.;

- Устройство детской площадки в микрорайоне Северный с. Орловки Кировского городского округа Ставропольского края, стоимостью 633,98 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета 618,98 тыс. руб. средства ИП и населения 15,00 тыс. руб.;

- Ограждение кладбища х. Крупско-Ульяновский Кировского городского округа Ставропольского края, стоимостью 444,00 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета 429,00 тыс. руб. средства ИП и населения 15,00 тыс. руб.;

- Ремонт системы освещения парка п. Коммаяк Кировского городского округа Ставропольского края стоимостью 527,35 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета 477,35 тыс. руб. средства ИП и населения 50,00 тыс. руб.;

В ходе реализации основного мероприятия «Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа»  Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» кассовые расходы                     составили 64684,57 тыс. рублей. В рамках мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» выполнено:

1. Проект «Благоустройство правого берега реки Куры в г. Новопавловске», стоимостью 5 196,48  рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 4 844, 67 тыс. рублей, средств местного бюджета – 351,81 тыс. рублей. По проекту было выполнено устройство дорожек из плитки, установка скамеек, урн, светильников.

2.  Проект «Благоустройство площади в станице Марьинской», стоимостью 24 000,00 рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 22 800 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 200,00 тыс. рублей. По проекту выполнено: замена асфальтового покрытия, укладка тротуарной плитки, озеленение, освещение, установка системы видеонаблюдения.

3. Проект «Благоустройство аллеи по ул. Журавко от ул. Курская до ул. Путевая в  г. Новопавловске Кировского городского округа Ставропольского края», стоимостью 47 185, 70 тыс. руб., из них за счет краевого бюджета - 44 825, 70 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 2 359,28 тыс. руб. По проекту выполнено: замена асфальтового покрытия, укладка тротуарной плитки, озеленение, освещение, установка детской площадки.

4. Проект «Благоустройство центральной части станицы Зольской, стоимостью 49 500, тыс. руб., из них: за счет средств краевого бюджета – 47 025, тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 475,00 рублей. Проектом предусмотрено:

замена асфальтового покрытия на тротуарную плитку, строительство детской и спортивной площадок, скейтпарк, памп-трека, озеленение, благоустройство зон отдыха. Работы на объекте в 2022 году не окончены, выполнены на 43%, будут продолжены в 2023 году.

Начальник отдела по работе с территориями

администрации Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                     В.В. Кустова

(87938)5-21-98

- Таблица  9

- Отчет

- об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | - Целевая статья расходов |  |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Основное мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | - сводная бюджетная роспись на конец отчетного финансового года | - кассовое исполнение |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа», всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Отдел по работе с территориями | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 137735,79 | - 199443,97 | - 129377,94 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 78935,14 | 125202,14 | 63195,13 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 0,00 | 49671,08 | 49671,08 |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 0,00 | 2991,49 | 2991,49 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 47102,90 | 47102,90 | 8259,89 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 29512,05 | 23164,00 | 0,00 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 1608,27 | 1608,27 | 1608,27 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 711,92 | 664,40 | 664,40 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 58190,14 | 73631,32 | 65572,30 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 0,00 | 6785,58 | 5583,14 |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | 31876,00 | 35717,35 | 32805,13 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | - 15 | - 0 | 00 00000 |  | 1085,00 | 1613,88 | 1596,76 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | - 15 | - 0 | 00 00000 |  | 11009,00 | 11469,63 | 9285,44 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | - 15 | - 0 | 00 00000 |  | 1624,00 | 2225,51 | 2205,85 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | 2902,23 | 3309,45 | 1905,29 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | 2733,00 | 2656,75 | 2654,51 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | 3140,68 | 5477,89 | 5367,28 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | 1224,00 | 1416,51 | 1317,74 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | 2596,23 | 2958,77 | 2851,16 |
|  |  | внебюджетные средства | 15 | 0 | 00 00000 |  | - 610,51 | 610,51 | 610,51 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | - 17,31 | 17,31 | 17,31 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | - 403,20 | - 403,20 | - 403,20 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | - 140,00 | - 140,00 | - 140,00 |
| - II. | - Подпрограмма 1.«Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа», всего | - Отдел по работе с территориями | 15 | - 1 | - 00 00000 |  | - 57282,24 | 68174,41 | 64693,35 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | - 15 | - 1 | - 00 00000 |  | - 2320,19 | 5264,15 | 5264,15 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | - 15 | - 1 | - 00 00000 |  | - 0,00 | 1989,51 | 1989,51 |
|  |  |  | - 15 | - 1 | - 00 00000 |  | - 0,00 | 1001,97 | 1001,97 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | - 15 | - 1 | - 00 00000 |  | - 1608,27 | 1608,27 | 1608,27 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | - 15 | - 1 | - 00 00000 |  | - 711,92 | 664,40 | 664,40 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 15 | - 1 | - 00 00000 |  | - 54351,54 | 62299,75 | 58818,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства | 15 | - 1 | - 00 00000 |  | - 0,00 | 216,16 | 216,16 |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | - 1 | - 00 00000 |  | 31876,00 | 35717,35 | 32805,13 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 1 | - 00 00000 |  | 1085,00 | 1613,88 | 1596,76 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 7468,50 | 8439,63 | 8295,71 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 1624,00 | 2225,51 | 2205,84 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 2604,13 | 1577,29 | 1508,39 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 2733,00 | 2656,74 | 2654,50 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 3140,68 | 5477,30 | 5367,29 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 1224,00 | 1416,51 | 1317,74 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | - 1 | 00 00000 |  | 2596,23 | 2958,77 | 2851,16 |
|  |  | внебюджетные средства | 15 | - 1 | - 00 00000 |  | - 610,51 | - 610,51 | - 610,51 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | - 1 | - 02 G8406 |  | - 17,31 | - 17,31 | - 17,31 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | - 1 | - 02 G8408 |  | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | - 1 | - 02 G8403 |  | - 403,20 | - 403,20 | - 403,20 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | - 1 | - 02 G8402 |  | - 140,00 | - 140,00 | - 140,00 |
| - II.(1) | - Основное мероприятие 1. «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | - Отдел по работе с территориями | 15 | - 1 | - 02 00000 |  | - 54742,02 | 51287,17 | 48078,66 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | 1 | - 02 00000 |  | 2320,19 | 4262,18 | 4262,18 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 1 | - 02 2S840 |  | 0,00 | 1989,51 | 1989,51 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП11 |  | 1608,27 | 1608,27 | 1608,27 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП12 |  | 711,92 | 664,40 | 664,40 |
|  |  | средства бюджета городского округа, |  |  |  |  | 51958,63 | 59,094,20 | 55613,11 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Отдел городского хозяйства | 15 | - 1 | - 02 21270 |  | - 0,00 | - 112,75 | - 112,75 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21400 |  | - 0,00 | - 103,41 | - 103,41 |
|  |  | - МКУ «Зеленый город» | 15 | - 1 | - 02 11010 |  | - 15164,00 | - 15543,80 | - 15366,67 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 20330 |  | - 2603,00 | - 4194,01 | - 2784,93 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 20380 |  | - 3189,00 | - 3507,90 | - 3102,68 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 20710 |  | - 400,00 | - 400,00 | - 383,87 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 20730 |  | - 0,00 | - 46,22 | - 46,22 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 20810 |  | - 150,00 | - 150,00 | - 104,85 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 20880 |  | - 1900,00 | - 1999,11 | - 1916,61 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21250 |  | - 1000,00 | - 2000,00 | - 2000,00 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21290 |  | - 500,00 | - 72,47 | - 72,47 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21470 |  | - 6970,00 | - 5249,89 | - 4572,84 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21600 |  | - 0,00 | - 623,37 | - 623,37 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21640 |  | - 0,00 | - 395,46 | - 395,46 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21690 |  | - 0,00 | - 222,39 | - 222,39 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21900 |  | - 0,00 | - 700,00 | - 600,00 |
|  |  | - Горнозаводской территориальный отдел | 15 | - 1 | - 02 20330 |  | - 844,00 | - 1347,31 | - 1339,13 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 20380 |  | - 241,00 | - 266,56 | - 257,63 |
|  |  | - Зольский территориальный отдел | 15 | - 1 | - 02 11010 |  | - 5690,00 | - 6030,17 | - 6019,62 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 20330 |  | - 90,00 | - 56,89 | - 56,89 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 20380 |  | - 1218,50 | - 1214,17 | - 1080,81 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21590 |  | - 0,00 | - 668,39 | - 668,39 |
|  |  | - Комсомольский территориальный отдел | 15 | - 1 | - 02 20330 |  | - 1273,00 | - 1515,75 | - 1515,75 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20380 |  | - 351,00 | - 657,35 | - 637,68 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 21400 |  | - 0,00 | - 52,39 | - 52,39 |
|  |  | - Марьинский территориальный отдел | 15 | 1 | - 02 20330 |  | - 705,00 | - 780,06 | - 771,24 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20380 |  | - 660,00 | - 740,13 | - 680,04 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20730 |  | - 1179,14 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 21400 |  | - 60,00 | - 57,11 | - 57,11 |
|  |  | - Новосредненский территориальный отдел | 15 | 1 | - 02 20330 |  | - 1565,00 | - 1484,96 | - 1484,96 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20380 |  | - 400,00 | - 440,29 | - 438,05 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 21400 |  | - 288,00 | - 254,14 | - 254,14 |
|  |  | - Орловский территориальный отдел | 15 | 1 | - 02 20330 |  | - 878,99 | - 1066,99 | - 1016,64 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20380 |  | - 276,00 | - 690,00 | - 640,78 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20730 |  | - 62,00 | - 98,00 | - 86,97 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 SИП11 |  | 960,00 | 2335,48 | 2335,48 |
|  |  | - Советский территориальный отдел | 15 | 1 | - 02 20330 |  | - 967,00 | - 1023,66 | - 1010,17 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20380 |  | - 257,00 | - 392,85 | - 307,56 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 21290 |  | - 0,00 | - 71,01 | - 71,00 |
|  |  | - Старопавловский территориальный отдел | 15 | 1 | - 02 20330 |  | - 1389,99 | - 1859,99 | - 1789,53 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20380 |  | - 300,00 | - 270,00 | - 232,86 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20730 |  | - 27,00 | - 26,47 | - 26,47 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП12 |  | 400,00 | 373,30 | 373,30 |
|  |  | - внебюджетные средства |  |  |  |  | - 463,20 | 463,20 | 463,20 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП11 |  | 338,20 | 338,20 | 338,20 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП12 |  | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| - II.(2) | Основное мероприятие 2. «Реализация инициативных проектов» | - Отдел по работе с территориями | 15 | 1 | - 03 00000 |  | 2540,22 | 2811,63 | 2811,63 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 15 | 1 | - 03 00000 |  | 2392,91 | 2663,75 | 2392,91 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП04 |  | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП05 |  | 480,00 | 477,34 | 477,34 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП03 |  | 963,68 | 1287,40 | 1287,40 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | - 1 | 03 2ИП02 |  | 479,23 | 429,00 | 429,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 15 | - 1 | - 03 00000 |  | 147,31 | 147,31 | 147,31 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | - 1 | 03 2ИП04 |  | 17,31 | 17,31 | 17,31 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | - 1 | 03 2ИП05 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | - 1 | 03 2ИП03 |  | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | - 1 | 03 2ИП02 |  | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | - Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Отдел по работе с территориями | 15 | - 1 | G2 00000 |  | 0,00 | 1002,97 | 1002.97 |
|  |  | бюджет Кировского городского округа | 15 | - 1 | G2 00000 |  | 0,00 | 1002,97 | 1002,97 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | - 1 | G2 25269 |  | 0,00 | 1001,97 | 1001,97 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | - 1 | G2 25269 |  | 0,00 | 1001,97 | 1001,97 |
|  |  | бюджет городского округа | 15 | - 1 |  |  | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» |  |  |  |  |  |  |  |
| - III. | Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего | Отдел по работе с территориями | 15 | - 2 | - 01 00000 |  | 80453,55 | 131269,56 | 64684,57 |
|  |  | бюджет Кировского городского округа | 15 | 2 | 01 00000 |  | 76614,95 | 119937,98 | 57930,97 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | 2 | 01 00000 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  | 0,00 | 49671,08 | 49671,08 |
|  |  | Отделу городского хозяйства администрации | 15 | 2 | 01 00000 |  | 47102,90 | 47102,90 | 8259,88 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 00000 |  | 29512,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 00000 |  | 0,00 | 23164,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 15 | 2 | 01 00000 |  | 3838,60 | 11331,58 | 6753,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства | 15 | 2 | 01 00000 |  | 0,00 | 6569,42 | 5366,97 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 00000 |  | 3540,50 | 3030,00 | 989,73 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 00000 |  | 298,10 | 0,00 | 0,00 |
| - III.(1) | Основное мероприятие 1. «Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа» | Отдел по работе с территориями | 15 | 2 | 01 00000 |  | 80453,55 | 131269,56 | 64684,57 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | 2 | - 01 00000 |  | 76614,95 | 119937,98 | 57930,97 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства администрации | 15 | 2 | - 01 S8562 |  | 0,00 | 49671,08 | 49671,08 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 S8563 |  | 47102,90 | 47102,90 | 8259,88 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 S7241 |  | 29512,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 S8565 |  | 0,00 | 23164,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 15 | 2 | 01 00000 |  | 3838,60 | 11331,58 | 6753,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства | 15 | 2 | 01 S8562 |  | 0,00 | 6569,42 | 5366,97 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 S8563 |  | 3540,50 | 3030,00 | 989,73 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 S7241 |  | 298,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 S8565 |  | 0,00 | 1732,16 | 396,89 |
| - IV. | - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» и общепрограммные мероприятия», всего | - Отдел по работе с территориями | - Не требует финансового обеспечения |  |  |  | - Х | - Х | - Х |
|  | - Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | - Отдел городского хозяйства | - Не требует финансового обеспечения |  |  |  | - Х | - Х | - Х |

- Таблица  10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа», всего | бюджет Кировского городского округа, в т.ч. | - 199499,39 | - 129377,94 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 125202,13 | 63195,12 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 2991,48 | 2991,48 |
|  |  | Отделу городского хозяйства | 49671,08 | 49671,08 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 47102,90 | 8259,89 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 23164,00 | 0,00 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 1608,27 | 1608,27 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 664,40 | 664,40 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 73686,75 | 65572,31 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства | 6899,11 | 5583,14 |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 35717,36 | 32805,13 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 1613,89 | 1596,76 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 11469,63 | 9285,44 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 2228,40 | 2205,85 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 3248,45 | 1905,29 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 2656,75 | 2654,51 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 5477,89 | 5367,29 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 1416,51 | 1317,74 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 2958,76 | 2851,16 |
|  |  | внебюджетные средства | 610,51 | 610,51 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 17,31 | 17,31 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 50,00 | 50,00 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 403,20 | 403,20 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 140,00 | 140,00 |
| II. | Подпрограмма «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | бюджет Кировского городского округа | 68116,30 | 64693,37 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 5264,15 | 5264,15 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 2991,48 | 2991,48 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 1608,27 | 1608,27 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 664,40 | 664,40 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 62241,64 | 58818,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 35717,35 | 32805,13 |
|  |  | Отделу городского хозяйства | 216,16 | 216,16 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 1613,89 | 1596,8 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 8439,63 | 8295,8 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 2228,40 | 2205,9 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 1516,30 | 1508,4 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 2656,75 | 2654,1 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 5477,89 | 5367,3 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 1416,51 | 1317,8 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 2958,76 | 2851,3 |
|  |  | внебюджетные средства | 610,51 | 610,51 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 17,31 | 17,31 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 50,00 | 50,00 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 403,20 | 403,20 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 140,00 | 140,00 |
| II.(1) | Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа | средства бюджета городского округа | 64302,26 | 60880,33 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 4262,18 | 4262,18 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 1989,51 | 1989,51 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 1608,27 | 1608,27 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 664,40 | 664,40 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 59576,88 | 56154,95 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 35716,34 | 325805,13 |
|  |  | Отделу городского хозяйства | 216,16 | 216,16 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 1613,89 | 1596,76 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 7969,63 | 7825,72 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 2228,40 | 2205,85 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 1516,30 | 1508,39 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 2179,40 | 2177,16 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 4190,49 | 4079,88 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 1416,51 | 1317,74 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 2529,76 | 2422,16 |
|  |  | внебюджетные средства | 463,20 | 463,20 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 338,20 | 338,20 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 125,00 | 125,00 |
| II (2) | 2. Реализация инициативных проектов | бюджет Кировского городского округа | 2811,07 | 2811,07 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 2663,76 | 2663,76 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 470,00 | 470,00 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 477,35 | 477,35 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 1287,41 | 1287,41 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 429,00 | 429,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 147,31 | 147,31 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 17,31 | 17,31 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 50,00 | 50,00 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 65,00 | 65,00 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15,00 | 15,00 |
|  | Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Бюджет Кировского городского округа | 1002,97 | 1002,97 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 1001,97 | 1001,97 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 1001,97 | 1001,97 |
|  |  | бюджет городского округа | 1,00 | 1,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 1,00 | 1,00 |
| III. | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего | бюджет Кировского городского округа | 131383,09 | 64684,57 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 119937,98 | 57930,97 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства администрации | 49671,08 | 49671,08 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 47102,90 | 8259,89 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 23164,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 11445,11 | 6753,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства | 6682,95 | 5366,97 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 3030,00 | 989,73 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 1732,16 | 396,90 |
| III.(1) | в том числе основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа | бюджет Кировского городского округа | 131383,09 | 64684,57 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 119937,98 | 57930,97 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства администрации | 49671,08 | 49671,08 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 47102,90 | 8259,89 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 23164,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 11445,11 | 6353,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Отделу городского хозяйства | 6682,95 | 5366,97 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 3030,00 | 989,73 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 1732,16 | 396,90 |
| IV. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | Не требует финансового обеспечения | х | х |
|  | Основное мероприятии 2.1. Обеспечение деятельности по реализации Программы | Не требует финансового обеспечения | х | х |

- Таблица  11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ___2021_____ год, предшествующий отчетному | ____2022________ отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля реализуемых проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах, в общем количестве проектов, представленных администрацией городского округа для участия в ежегодном конкурсном отборе проектов | процент | 60,00 | 25,00 | 25,0 |  | - |
| 2 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | рубль | 0,00 | 1,33 | 0,96 |  | Недостижение показателя вызвано тем, что до конца отчетного года работы на объектах реализуемых в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»: центральная часть ст. Зольской и площадь ст. Марьинской не были завершены, денежные средства не были использованы. |
|  | Подпрограмма Программы «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество реализуемых проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах | единиц | 6 | 2 | 2 |  | - |
| 4 | Количество реализуемых инициативных проектов | единиц | 0 | 5 | 5 |  | - |
| 5 | Количество объектов благоустройства территорий Кировского городского округа для их содержания и текущего обслуживания | единиц | 17 | 23 | 23 |  | - |
| 6 | Доля благоустроенных территорий с созданными на них объектами инженерной инфраструктуры в общем объеме благоустроенных общественных территорий | процент | 0 | 2,12 | 2,12 |  | - |
|  | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество инженерных сооружений на объектах благоустройства на территории Кировского городского округа | единиц | 1 | 1 | 1 |  | - |
| 8 | Количество благоустроенных прилегающих территорий к объектам благоустройства. | единиц | 1 | 1 | 1 |  | - |
| 9 | Количество контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 25 | 59 | 59 |  | - |
| 10. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 1 | 1 |  |  |

Таблица  12

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

- мероприятий и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края |  | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события |  | Результаты реализации14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| I. Цель «Создание условий для повышения уровня благоустройства населенных пунктов Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кировского городского округа Ставропольского края, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории» Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа | х | х | х |  |
|  |  | Контрольное событие 1. Увеличено количество объектов благоустройства территорий Кировского городского округа для их содержания и текущего обслуживания | 30.12.2022/30.12.2022 | В 2022 году благоустроено 2 общественные территории по проектам, основанным на местных инициативах, 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета | Количество объектов благоустройства для их содержания и обслуживания увеличилось с 17 до 24 |  |
|  |  | Контрольное событие 2. Обустроены площадки для крупногабаритных отходов | 01.12.2022/01.12.2022 | В целом по округу сложилась неблагоприятная ситуация с площадками для крупногабаритных отходов. Жители устраивают на них свалки. На одной из них решено было поставить контейнеры ввиду чего количество по округу уменьшилось. | Количество площадок для крупногабаритных отходов уменьшилось на 1 единицу |  |
| Задача 2 «Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения» Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах |  | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3. Благоустроена парковая зона села Орловка (2этап) |  | 01.12.2022/30.12.2022 | Задержка реализации мероприятия вызвана неблагоприятными погодными условиями | Количество реализуемых проектов, основанных на местных инициативах увеличилось на 1 единицу |  |
|  | Контрольное событие 4.Обустроена спортивная площадка с антивандальными тренажерами в парке станицы Старопавловской |  | 01.09.2022/01.09.2022 | х | Количество реализуемых проектов, основанных на местных инициативах увеличилось на 1 единицу |  |
|  | Контрольное событие 5.Обустроен детский спортивный комплекс по ул. Лесная города Новопавловска |  | 30.04.2022/30.04.2022 | Завершено обустройство детского спортивный комплекса по ул. Лесная города Новопавловска, проекта 2021 года. | Количество реализуемых проектов, основанных на местных инициативах увеличилось на 1 единицу |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Реализация инициативных проектов |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6.Обустроена детская площадка и парковый павильон в хуторе Пегушин |  | 31.12.2022/31.12.2022 | Обустроена детская площадка и парковый павильон в хуторе Пегушин. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу |  |
|  | Контрольное событие 7. Ограждено кладбище х. Крупско-Ульяновский |  | 01.07.2022/01.07.2022 | Ограждено кладбище х. Крупско-Ульяновский | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу |  |
|  | Контрольное событие 8. Обустроена детская площадка в микрорайоне «Северный» с. Орловка |  | 30.12.2022/30.12.2022 | Обустроена детская площадка в микрорайоне «Северный» с. Орловка | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу |  |
|  | Контрольное событие 9. Обустроена детская площадка на пересечении улиц Хаустова, 191 и Виноградная, 38А в станице Зольской |  | 01.09.2022/01.09.2022 | Обустроена детская площадка на пересечении улиц Хаустова, 191 и Виноградная, 38А в станице Зольской | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу |  |
|  | Контрольное событие10. Осуществлен ремонт системы освещения парка п. Коммаяк |  | 01.09.2022/01.09.2022 | Осуществлен ремонт системы освещения парка п. Коммаяк | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 11.Закуплены контейнеры для раздельного сбора ТКО |  | 30.12.2022/30.12.2022 | Закуплено 59 контейнеров для раздельного сбора ТКО |  |  |
|  | Цель «Повышение эффективности и надежности функционирования объектов благоустройства Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Создание инженерных сооружений, благоустройство прилегающих территорий к объектам благоустройства, закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа |  | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 12. Благоустроена центральная часть ст. Зольской Кировского городского округа СК |  | 01.09.2023 | Проект выполнен на 42 % по причине недобросовестности подрядчика. Работы оплачены частично. | х |  |
|  | Контрольное событие 13. Благоустроена площадь станицы Марьинской Кировского района |  | 30.12.2022/30.12.2022 | Работы выполнены к концу года. Оплата в отчетном году не произведена | Количество благоустроенных территорий увеличено на 1 единицу |  |
|  | Контрольное событие 14. Благоустроена территории общего пользования города Новопавловска по адресу: «Пойма реки Куры |  | 30.06.2022/30.06.2022 | Благоустроена территории общего пользования города Новопавловска по адресу: «Пойма реки Куры | Количество благоустроенных территорий увеличено на 1 единицу |  |
|  | Контрольное событие 15. Благоустроена аллея по ул. Журавко от ул. Курская до ул. Путевая в городе Новопавловске |  | 30.12.2022/30.12.2022 | Благоустроена аллея по ул. Журавко от ул. Курская до ул. Путевая в городе Новопавловске | Количество благоустроенных территорий увеличено на 1 единицу |  |