|  |
| --- |
|  |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | | | Результаты  реализации14 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| I. Цель Программы «Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 1 января 2017 года» | | | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | |
| Задача «Сокращение аварийного жилищного фонда» | | | | | | | |
| 1. | | Строительство 3-этажного многоквартирного жилого дома | х | х | | х | |
| 2. | | Контрольное событие 1. Осуществлен строительный контроль и тех.присоединение по объекту «Строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома» | 30.12.2022 | Строительство многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилья в 2022 году не завершено, в связи с нарушением подрядной организацией сроков завершения строительства, повлекшее за собой судебные процедуры и расторжение контракта. 12 декабря 2022г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проекту «Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома по улице Лесная 1, в городе Новопавловск» с ООО «СТУП». Срок выполнения работ до 01 мая 2023 года. | | Строительная готовность объекта 80 %. | |
| 3. | | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | х | х | | х | |
| 4. | | Контрольное событие 2. Строительство 3-этажного многоквартирного жилого дома осуществлено в размере 80 %. | 30.11.2022 | х | | х | |
| 5. | | Контрольное событие 3. Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение собственникам аварийного жилья осуществлена в полном объеме | 30.12.2022 | х | | х | |
| Подпрограмма  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | |
| Задача «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в соответствии с законодательством» | | | | | | | |
| 1 | Контрольное событие  Строительство 3-этажного многоквартирного жилого дома осуществлено в размере 80 %. | | 30.11.2022 | | Строительство многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилья в 2022 году не завершено, в связи с нарушением подрядной организацией сроков завершения строительства, повлекшее за собой судебные процедуры и расторжение контракта. 12 декабря 2022г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проекту «Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома по улице Лесная 1, в городе Новопавловск» с ООО «СТУП». Срок выполнения работ до 01 мая 2023 года. | х | |