- Таблица 9

- Отчет

- об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | - Целевая статья расходов |  |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Основное мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | - сводная бюджетная роспись на конец отчетного финансового года | - кассовое исполнение |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - I. | - Программа, «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственный исполнитель Программы – отдел ЖКХ | - 17 0 00 00000 |  |  |  | - 1360,00 | - 806,34 | - 728,06 |
| - II. | - Подпрограмма 1, «Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры», всего |  | - 17 0 00 00000 | - 17 1 00 00000 |  |  | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | - Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем коммунальной инфраструктуры | - ответственный исполнитель мероприятия – отдел ЖКХ | - 17 0 00 00000 | - 17 1 00 00000 | - 17 1 01 00000 |  | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | - Основное мероприятие 1.2 Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | - ответственный исполнитель мероприятия – отдел ЖКХ | - 17 0 00 00000 | - 17 1 00 00000 | - 17 1 02 00000 |  | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - III. | - Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», всего |  | - 17 0 00 00000 | - 17 2 00 00000 |  |  | - 1360,00 | - 806,34 | - 728,06 |
|  | - Основное мероприятие 2.1 «Модернизация системы освещения» | - ответственный исполнитель подпрограммы – отдел ЖКХ | - 17 0 00 00000 | - 17 2 00 00000 | - 17 2 01 00000 |  | - 1083,50 | - 529,84 | - 472,07 |
|  | - Основное мероприятие 2.2 «Снижение потребления энергоресурсов, внедрение современных технологий энергосбережения» | - ответственный исполнитель подпрограммы – отдел ЖКХ | - 17 0 00 00000 | - 17 2 00 00000 | - 17 2 02 00000 |  | - 276,50 | - 276,50 | - 255,99 |
| - IV. | - Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  | - 17 0 00 00000 | - 17 3 00 00000 |  |  | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | - Основное мероприятие 3.1 «Освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы» | - ответственный исполнитель подпрограммы – отдел ЖКХ | - 17 0 00 00000 | - 17 3 00 00000 | - 17 3 01 00000 |  | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |

Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| №п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | - Программа «Развитие жилищно –коммунального хозяйства», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | - 806,34 | - 728,06 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 806,34 | - 728,06 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю отделу ЖКХ | - 806,34 | - 728,06 |
|  |  | соисполнителю 1 Комсомольскому то | 73,00 | 72,04 |
|  |  | соисполнителю 2 Орловскому то | 5,00 | 5,0 |
|  |  | соисполнителю 3 Старопавловскому то | 180,00 | 179,92 |
|  |  | соисполнителю 4 Марьинскому то | 7,00 | 7,00 |
|  |  | соисполнителю 5 Зольскому то | 44,00 | 41,44 |
|  |  | соисполнителю 6 Советскому то | 33,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 7 Горнозаводскому то | 30,00 | 30,00 |
|  |  | соисполнителю 8 Новосредненскому то | 44,00 | 27,50 |
|  |  | соисполнителю 9 отделу культуры | 242,00 | 238,00 |
|  |  | соисполнителю 10 МКУ «Зеленый город» | 148,34 | 127,16 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 4245,84 | 4245,84 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - соисполнителю 1 филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» ПТП «Кировское» | 468,90 | 468,90 |
|  |  | - соисполнителю 2 ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 2884,93 | 2884,93 |
|  |  | - соисполнителю 3 АО «Новопавловскрайгаз» | 684,01 | 684,01 |
|  |  | - соисполнителю 4 УК ООО «Кировский» | 163,00 | 163,00 |
|  |  | - соисполнителю 5 УК «ИП Белогубов А.А.» | 45,00 | 45,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), |  |  |
|  |  | средства участников Программы |  |  |
| II. | Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры», всего |  | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 4037,84 | 4037,84 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - соисполнителю 1 филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» ПТП «Кировское» | 468,90 | 468,90 |
|  |  | - соисполнителю 2 ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 2884,93 | 2884,93 |
|  |  | - соисполнителю 3 АО «Новопавловскрайгаз» | 684,01 | 684,01 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), |  |  |
|  |  | средства участников Программы |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю отделу ЖКХ | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 4037,84 | 4037,84 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - соисполнителю 1 филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» ПТП «Кировское» | 468,90 | 468,90 |
|  |  | - соисполнителю 2 ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 2884,93 | 2884,93 |
|  |  | - соисполнителю 3 АО «Новопавловскрайгаз» | 684,01 | 684,01 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), |  |  |
|  |  | средства участников Программы |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | выпадающие доходы бюджета городского округа в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), |  |  |
|  |  | средства участников Программы |  |  |
| III. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 1014,34 | 936,06 |
|  |  | - бюджет городского округа, | 806,34 | 728,06 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю отделу ЖКХ | 806,34 | 728,06 |
|  |  | соисполнителю 1 Комсомольскому то | 73,00 | 72,04 |
|  |  | соисполнителю 2 Орловскому то | 5,00 | 5,0 |
|  |  | соисполнителю 3 Старопавловскому то | 180,00 | 179,92 |
|  |  | соисполнителю 4 Марьинскому то | 7,00 | 7,00 |
|  |  | соисполнителю 5 Зольскому то | 44,00 | 41,44 |
|  |  | соисполнителю 6 Советскому то | 33,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 7 Горнозаводскому то | 30,00 | 30,00 |
|  |  | соисполнителю 8 Новосредненскому то | 44,00 | 27,50 |
|  |  | соисполнителю 9 отделу культуры | 242,00 | 238,00 |
|  |  | - соисполнителю 10 МКУ «Зеленый город» | 148,34 | 127,16 |
|  |  | - средства внебюджетных источников | 208,00 | 208,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - соисполнителю 1 УК ООО «Кировский» | 163,00 | 163,00 |
|  |  | - соисполнителю 2 УК «ИП Белогубов А.А.» | 45,00 | 45,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Модернизация системы освещения» |  |  |  |
|  |  | - бюджет городского округа, в т.ч. | 529,84 | 472,07 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю отделу ЖКХ | 529,84 | 472,07 |
|  |  | соисполнителю 1 Комсомольскому то | 65,00 | 64,04 |
|  |  | соисполнителю 2 Орловскому то | 5,0 | 5,0 |
|  |  | соисполнителю 3 Старопавловскому то | 180,00 | 179,92 |
|  |  | соисполнителю 4 Марьинскому то | 7,00 | 7,00 |
|  |  | соисполнителю 4 Зольскому то | 31,50 | 31,44 |
|  |  | соисполнителю 5 Советскому то | 33,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 6 Горнозаводскому то | 30,00 | 30,00 |
|  |  | соисполнителю 7 Новосредненскому то | 30,00 | 27,51 |
|  |  | - МКУ «Зеленый город» | 148,34 | 127,16 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения современных технологий» |  | 484,50 | 463,99 |
|  |  | - бюджет городского округа, | 276,50 | 255,99 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю отделу ЖКХ | 276,50 | 255,99 |
|  |  | соисполнителю 1 отделу культуры | 242,00 | 238,00 |
|  |  | соисполнителю 2 Зольскому то | 12,50 | 9,99 |
|  |  | соисполнителю 3 Комсомольскому то | 8,00 | 8,00 |
|  |  | соисполнителю 4 Новосредненскому то | 14,00 | 0,00 |
|  |  | - средства внебюджетных источников, в т.ч. | 208,00 | 208,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | - соисполнителю 1 УК ООО «Кировский» | 163,00 | 163,00 |
|  |  | - соисполнителю 2 УК «ИП Белогубов А.А.» | 45,00 | 45,00 |
| IV | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» | Не требует финансового обеспечения |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы» |  | 0,00 | 0,00 |

- Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | __2022_______ год, предшествующий отчетному | ____2023___ отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | - Программа Программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля подключенных объектов капитального строительства в общем объеме нуждающихся к подключению | процент | Х | 16,0 | 39,0 |  | Х |
| 2. | Уровень обеспечения населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества | процент | Х | 100,0 | 100,0 |  | Х |
| 3. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского городского округа; | процент | Х | 0,00 | 0,00 |  | Х |
| Подпрограмма Программы «Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задачи подпрограммы программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность сетей газоснабжения | км | Х | 1100,08 | 1100,08 |  | Отсутствие финансирования из краевого бюджета |
|  | Доля аварийных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | процент | Х | 70,0 | 66,4 |  | Замена 15 км водопроводных сетей в ст. Марьинской |
|  | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям нормативных документов | единиц | Х | 94,00 | 110,0 |  | Х |
|  | Доля муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями, направленными на повышение энергетической эффективности в муниципальном учреждении | процент | Х | 80,00 | 82,0 |  | Х |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб.м/ 1 чел. | Х | 14,80 | 13,50 |  | Снижение за счет установки приборов учета и энергосберегающих технологий |
| 10. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВт/ч/1 чел. | Х | 1100,00 | 1100,0 |  | Х |
| 11. | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями | куб.м/1 чел. |  | 11,50 | 11,40 |  | Снижение потребления за счет теплого зимнего периода |
| 12. | Доля объема электрической энергии на освещение улиц, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | процент |  | 89,0 | 89,0 |  | Х |
| 13. | Доля энергоэффективных светильников в системах уличного освещения | процент |  | 95,0 | 95,0 |  | Х |

- Таблица 12

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы «Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы «Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг» |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем коммунальной инфраструктуры» | Х | Х | пункты 1-5 индикаторов |
|  | Контрольное событие 1. Проведена газификация микрорайона «Казачий» в ст. Марьинской | 25.12.2023 | Не выполнено. Ведется подготовка документации | Отсутствие финансирования |
|  | Контрольное событие 2. Проведено строительство подземного и надземного газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ для подвода к индивидуальным жилым домам | 25.12.2023 | Не выполнено. Ведется подготовка документации | Отсутствие финансирования |
|  | Контрольное событие 3. Проведен капитальный ремонт (замена ветхих сетей) водоснабжения | 01.11.2023 | Проведена замена 15 км сетей водоснабжения в ст. Марьинской. | Снижение объема потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды на территории округа. Снижение доли аварийных сетей водоснабжения до 66,4 процентов |
|  | Контрольное событие 4. Проведен текущий ремонт и техническое обслуживание коммунальных сетей | 25.12.2023 | Текущий ремонт и техническое обслуживание коммунальных сетей проведено | Снижение объема электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, расположенных на территории округа. Снижение удельного расхода электроэнергии на передачу тепловой энергии |
|  | Контрольное событие 5. Проведен ремонт котельных | 16.10.2023 | Проведен ремонт 2 котельных, 8,23 км тепловых сетей, замена 1 котла, проведена замена 0,12 км ветхих тепловых сетей | Снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии от котельных |
|  | Контрольное событие 6. Проведен текущий ремонт ГРП, ШРП | 16.10.2023 | Проведен текущий ремонт ГРП, ШРП, заменено 143 крана и задвижек на газовых стояках, окрашено 17,27 км надземных газопроводов, проведено обеспечение технической готовности 590,97 км газопроводов, обследовано приборным методом контроля плотности и качества изоляции 79,43 км подземных газопроводов, проведено диагностирование 86,43 км подземных газопроводов, проведен текущий ремонт 362 газовых колодцев и арматуры, | Улучшение качества предоставляемых услуг |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Х | Х | Пункт 6 индикаторов |
|  | Контрольное событие 7. Обустроены контейнерные площадки накопления твердых коммунальных отходов | 15.11.2022 | Выполнено строительство 36 контейнерных площадок накопления ТКО | Улучшение качества предоставляемых услуг |
| Подпрограмма 2 Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы «Обеспечение деятельности по реализации Программы» |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. «Модернизация системы освещения» | Х | Х | Пункты 11, 12 индикаторов |
|  | Контрольное событие 8. Проведена замена ламп накаливания на светодиодные энергосберегающие в уличном освещении | 31.10.2023 | Проведена замена 404 ламп накаливания на энергосберегающие | Снижение потребления электроэнергии в уличном освещении |
|  | Контрольное событие 9. Выполнены мероприятия по замене уличных светильников | 31.10.2023 | Установлено 295 светильников |  |
|  | Контрольное событие 10. Установлены приборы учета, реле времени, автоматические выключатели уличного освещения | 25.12.2023 | Установлено 19 приборов учета, реле времени, автоматических выключатели уличного освещения |  |
|  | Контрольное событие 11. Проведен монтаж уличного освещения | 31.10.2023 | Проведен монтаж 0,55 км уличного освещения | Увеличение доли освещенных улиц, проездов, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Снижение потребления энергоресурсов, внедрение современных технологий энергосбережения» | Х | Х | Пункты 8-10 индикаторов |
|  | Контрольное событие 12. Проведена реконструкция и замена оконных и дверных блоков | 02.10.2023 | Проведена замена оконных блоков в ДК пос. Комсомолец | Снижение потерь тепла в зданиях |
|  | Контрольное событие 13. Проведена тепловая изоляция трубопроводов и разводящих трубопроводов системы отопления зданий | 02.10.2023 | Проведена тепловая изоляция трубопроводов и разводящих трубопроводов системы отопления зданий | Снижение удельного расхода топлива на передачу тепловой энергии |
|  | Контрольное событие 14. Проведена промывка и гидравлические испытания системы отопления в административных зданиях и многоквартирных домах | 02.10.2023 | Проведена промывка и гидравлические испытания системы отопления в административных зданиях и многоквартирных домах |  |
|  | Контрольное событие 15. Установлены энергоэффективные приборы для экономии энергоресурсов | 25.12.2023 | Установлены энергоэффективные приборы для экономии энергоресурсов | Снижение удельного расхода воды в бюджетных учреждениях |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности по реализации Программы | Х | Х | Реализация основного мероприятия Подпрограммы позволит достигнуть значений всех индикаторов достижения целей Программы |

- ______________________

- 14 В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.