Пояснительная записка

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа Ставропольского края»

за 2023 год.

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 22.11.2022 г. № 2181, с изменениями от 17.02.2023 г. № 313, от 10.05.2023 г. № 879, от 18.07.2023 г. № 1379, 29.08.2023 г. № 1643, 16.10.2023г. № 1972, 15.12.2023 г. №2470, 27.12.2023 г.

В ходе выполнения основного мероприятия «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» подпрограммы «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» за 2023 год кассовые расходы составили 44894,54 тыс. рублей. Расходы произведены МКУ «Зеленый город» и территориальными отделами Кировского городского округа на текущее содержание и благоустройство общественных территорий, освещение населенных пунктов, содержание и обслуживание газопровода, организация и содержание мест захоронения, содержание объекта «Пойма реки Кура», площади Ленина, теплицы и пр.

Кроме того, в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» было выполнено:

1. Благоустройство кладбища села Орловки стоимостью 2806,49 руб., из них за счет краевого бюджета – 1152,85 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 1358,95 тыс. руб., внебюждетные средства 294,70 тыс. руб. (ИП- 216,0 тыс. руб. и население 78,7 тыс. руб.) По проекту выполнено: замена ограждения и ворот, обустроены дорожки, барьерное ограждение.

2. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Водораздельный села Горнозаводское, стоимостью 1153,78 тыс. руб. из них средства краевого бюджета рублей 429,58 тыс. руб.; средства бюджета округа 500,00 тыс. руб.; внебюджетные средства 224,2 тыс. руб. (физ. лица 9,2 тыс. руб. ИП 215,0 тыс. рублей). По проекту выполнено: замена асфальтобетонного покрытия.

3. Устройство остановок общественного транспорта в станице Марьинской по ул. Победы от ул. Суворова до ул. Ленина, по ул. Победы на пересечении с ул. Жукова, по ул. Кирова на пересечении с ул. Садовая, стоимостью 1386,88 тыс. руб. из них средства краевого бюджета 785,00 тыс. руб.; средства бюджета округа 394,88 тыс. руб.; внебюджетные средства 207,00 тыс. руб.  (физ. лица 52,00 тыс. руб. ИП 155,0 тыс. руб.). Установлено 4 остановки.

4. Благоустройство спортивной площадки по ул. Широкая в г. Новопавловске,  стоимостью 6087,316 тыс. руб. из них средства краевого  бюджета 3000,0 тыс.руб.; средства бюджета округа  2958,316 тыс.руб.; внебюджетные средства 129,000 тыс. руб. (физ.лица 22,00 тыс.руб ИП 107,00 тыс.руб.) устройство покрытия; монтаж ограждений; оборудование площадки; электроосвещение.

5. Благоустройство детской площадки по ул. Правды в г. Новопавловске, стоимостью 2509,76 тыс. руб. из них средства краевого бюджета 1152,338 тыс. руб.; средства бюджета округа 769,165 тыс. руб.; внебюджетные средства 136,500 тыс. руб.  (физ. лица 26,500 тыс. руб. ИП 110,00 тыс. руб.). Устройство покрытия,  монтаж ограждений,  оборудование площадки,  электроосвещение.

6. Благоустройство прилегающей территории к памятнику «Могила летчика, погибшего в 1943 г.» по ул. Ленина пос. Комсомолец, стоимостью 1529,20 тыс. руб.; из них средства краевого бюджета 857,703 тыс. руб.; средства бюджета округа 495,596 тыс. руб.; внебюджетные средства 175,900 тыс. руб.  (физ. лица 81,900 тыс. руб. ИП 94,0 тыс. руб.).

При реализации  основного мероприятия «Реализация инициативных проектов подпрограммы «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» кассовые расходы за отчетный год составили 5233,53 тыс. рублей, было выполнено:

1. Устройство детской площадки на хуторе Липчанский, стоимостью 479,476 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета 459,476 тыс. руб. средства  населения 20,00 тыс. руб.;

2. Ограждение кладбища х. Крупско-Ульяновский (2 этап), стоимостью 499,00 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета 469,00 тыс.  руб. средства ИП и населения 30,00 тыс.  руб.;

3. Благоустройство аллеи по ул. Журавко от Степная до ул. Путевая г. Новопавловска, стоимостью 2490,23 тыс. рублей - средства бюджета округа.

4. Приобретение и установка арт-объекта на центральной площади пос. Коммаяк, стоимостью 755,00 тыс. рублей - средства бюджета округа.

5. Устройство наружного освещения на центральной площади пос. Коммаяк, стоимостью 150,00  тыс. рублей - средства бюджета округа.

6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (подъезда к детскому саду от ул. Калинина) в селе Горнозаводское, стоимостью 435,76 тыс. рублей средства бюджета округа;

7. Устройство уличного тренажерного комплекса в п. Золка стоимостью 389,90 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета 375,088 тыс. руб. средства ИП и населения 14,811 тыс. руб.;

8. Благоустройство детской площадки в микрорайоне «Казачий» ст. Марьинской стоимостью 614,47 тыс. руб. из них за счет средств местного бюджета 554,47 тыс. руб. средства ИП и населения 60,00 тыс. руб.;

В ходе реализации основного мероприятия «Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа» Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» кассовые расходы                     составили 60838,64 тыс. рублей. В рамках мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» выполнено:

1. Оплачены работы по проекту«Благоустройство площади в станице Марьинской», стоимостью 18547,63 рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 17620,26 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 927,38тыс. рублей.

3. Выполнены дополнительные работы по проекту «Благоустройство аллеи по ул. Журавко от ул. Курская до ул. Путевая в  г. Новопавловске Кировского городского округа Ставропольского края», стоимостью 2886,18 тыс. руб. за счет средств местного бюджета

4. Проект «Благоустройство центральной части станицы Зольской, выполнен на 98 %. Оплачены работы на сумму 39404,81 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 38011,67 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1393,14 тыс. рублей.

Произведены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Зеленый город» в сумме 5874,54 тыс. руб. и МКУ «Комунальник» в сумме 6436,66 тыс. руб.

Начальник отдела по работе с территориями

администрации Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                     В.В. Кустова

- Таблица  9

- Отчет

- об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | - Целевая статья расходов |  |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Основное мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | - сводная бюджетная роспись на конец отчетного финансового года | - кассовое исполнение |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа», всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Отдел по работе с территориями | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 68323,43 | - 149864,58 | - 136969,93 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 2372,51 | 68783,92 | 62579,82 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 0,00 | 4423,26 | 4152,34 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 0,00 | 38765,11 | 38011,67 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 0,00 | 23585,00 | 18405,26 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 1272,51 | 1152,85 | 1152,85 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 1100,00 | 857,70 | 857,70 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 65218,21 | 79870,45 | 73498,12 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Кировского городского округа | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | - 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | - 15 | - 0 | - 00 00000 |  | 37469,20 | 47034,91 | 43552,22 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | - 15 | - 0 | 00 00000 |  | 2012,00 | 2302,00 | 2143,96 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | - 15 | - 0 | 00 00000 |  | 7939,00 | 9995,27 | 8653,05 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | - 15 | - 0 | 00 00000 |  | 3194,50 | 4117,09 | 3935,85 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | 2581,20 | 4835,71 | 4478,49 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | 2742,00 | 3700,45 | 3353,17 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | 2998,00 | 3169,59 | 3091,23 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | 2066,00 | 2199,12 | 1846,89 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | 2216,31 | 2516,31 | 2443,25 |
|  |  | внебюджетные средства | 15 | 0 | 00 00000 |  | - 732,71 | 1210,21 | 891,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 0 | 00 00000 |  | 142,30 | 407,80 | 265,50 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | 185,71 | 190,71 | 14,81 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | 60,00 | 267,00 | 267,00 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | 294,70 | 294,70 | 294,70 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | 20,00 | 20,00 | 19,98 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 0 | 00 00000 |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| - II. | - Подпрограмма 1.«Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа», всего | - Отдел по работе с территориями | 15 | - 1 | - 00 00000 |  | 57002,74 | 69820,81 | 63820,08 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | - 15 | - 1 | - 00 00000 |  | 2372,51 | 7218,81 | 6947,89 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | - 15 | - 1 | - 00 00000 |  | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 |
|  |  |  | - 15 | - 1 | - 00 00000 |  | 0,00 | 1423,26 | 1152,34 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | - 15 | - 1 | - 00 00000 |  | 1272,51 | 1152,85 | 1152,85 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | - 15 | - 1 | - 00 00000 |  | 1100,00 | 857,70 | 857,70 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 0,00 | 785,00 | 785,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | - 15 | - 1 | - 00 00000 |  | 53897,52 | 61391,79 | 55980,19 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Кировского городского округа | 15 | - 1 | - 00 00000 |  | - 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | - 1 | - 00 00000 |  | 32651,51 | 38052,91 | 34791,49 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 15 | 1 | - 00 00000 |  | 2012,00 | 2302,00 | 2143,96 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 1436,00 | 1426,00 | 823,24 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 3194,50 | 4117,09 | 3935,85 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 2581,20 | 3908,33 | 3551,11 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 2742,00 | 3700,44 | 3353,17 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 2998,00 | 3169,59 | 3091,23 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 2066,00 | 2199,12 | 1846,89 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | - 1 | 00 00000 |  | 2216,31 | 2516,31 | 2443,25 |
|  |  | внебюджетные средства | 15 | - 1 | - 00 00000 |  | 732,71 | 1210,21 | 891,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 1 | 00 00000 |  | 142,30 | 407,80 | 265,50 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 185,71 | 190,71 | 14,81 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 60,00 | 267,00 | 267,00 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 294,70 | 294,70 | 294,70 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 20,00 | 20,00 | 19,98 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 00 00000 |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| - II.(1) | - Основное мероприятие 1. «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | - Отдел по работе с территориями | 15 | - 1 | - 02 00000 |  | 54225,62 | 63874,95 | 58586,54 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | 1 | - 02 00000 |  | 2372,51 | 7218,81 | 6947,89 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 1 | - 02 SИП22 |  | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 SИП23 |  | 0,00 | 1423,26 | 1152,34 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП14 |  | 1272,51 | 1152,85 | 1152,85 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП15 |  | 1100,00 | 857,70 | 857,70 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП21 |  | 0,00 | 785,00 | 785,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, |  |  |  |  | 51382,51 | 55713,03 | 50871,45 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Администрация Кировского городского округа | 15 | - 1 | - 02 21250 |  | - 2000,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - МКУ «Зеленый город» | 15 | - 1 | - 02 20330 |  | 13982,52 | 11686,54 | 11189,44 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 20380 |  | 4230,00 | 4260,87 | 3525,74 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 20730 |  | 0,00 | 183,99 | 183,27 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 20810 |  | 150,00 | 142,90 | 105,52 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 20880 |  | 2000,00 | 2050,00 | 1819,60 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21400 |  | 274,00 | 276,27 | 249,19 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21470 |  | 5983,12 | 7109,72 | 6612,15 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21600 |  | 1069,00 | 993,43 | 839,88 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21740 |  | 3045,15 | 2918,49 | 2661,69 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21850 |  | 1348,52 | 1336,05 | 1260,40 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 22150 |  | 0,00 | 126,90 | 126,90 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 SИП22 |  | 0,00 | 2958,32 | 2958,32 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 SИП23 |  | 0,00 | 950,00 | 769,16 |
|  |  | - Горнозаводской территориальный отдел | 15 | - 1 | - 02 20330 |  | 1030,00 | 1155,00 | 1010,30 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 20380 |  | 888,00 | 859,02 | 846,01 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 21250 |  | 0,00 | 202,00 | 201,67 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 21600 |  | 34,00 | 25,98 | 25,98 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 21850 |  | 60,00 | 60,00 | 59,99 |
|  |  | - Зольский территориальный отдел | 15 | - 1 | - 02 20330 |  | 90,00 | 466,28 | 61,90 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 20380 |  | 1279,00 | 851,20 | 652,83 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21600 |  | 67,00 | 98,52 | 98,52 |
|  |  |  | 15 | - 1 | - 02 21850 |  | 0,00 | 10,00 | 9,99 |
|  |  | - Комсомольский территориальный отдел | 15 | - 1 | - 02 20330 |  | 1468,00 | 1850,57 | 1793,43 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20380 |  | 410,00 | 651,18 | 538,78 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 21385 |  | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21730 |  | 41,40 | 41,40 | 30,91 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21400 |  | 60,00 | 80,26 | 80,26 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21600 |  | 78,00 | 78,00 | 77,94 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21850 |  | 5,00 | 5,00 | 3,85 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 SИП15 |  | 635,60 | 495,59 | 495,59 |
|  |  | - Марьинский территориальный отдел | 15 | 1 | - 02 20330 |  | 756,00 | 1480,48 | 1281,69 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20380 |  | 1028,20 | 1028,20 | 880,25 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 21400 |  | 70,00 | 223,29 | 213,48 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21600 |  | 182,00 | 182,00 | 181,87 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21850 |  | 45,00 | 45,00 | 44,46 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 SИП21 |  | 0,00 | 394,88 | 394,88 |
|  |  | - Новосредненский территориальный отдел | 15 | 1 | - 02 20330 |  | 1774,00 | 1952,00 | 1873,44 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20380 |  | 450,00 | 490,00 | 391,26 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21400 |  | 348,00 | 348,00 | 199,49 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21600 |  | 60,00 | 60,00 | 51,96 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21850 |  | 110,00 | 110,00 | 96,58 |
|  |  | - Орловский территориальный отдел | 15 | 1 | - 02 20330 |  | 882,23 | 1104,84 | 1103,34 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20380 |  | 348,00 | 246,03 | 182,36 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20730 |  | 66,00 | 66,00 | 61,30 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21250 |  | 0,00 | 192,00 | 191,67 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21600 |  | 34,00 | 34,00 | 25,98 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21850 |  | 167,77 | 167,77 | 167,63 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 SИП14 |  | 1500,00 | 1358,95 | 1358,95 |
|  |  | - Советский территориальный отдел | 15 | 1 | - 02 20330 |  | 888,40 | 840,40 | 674,93 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20380 |  | 439,00 | 439,00 | 280,74 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 21250 |  | 0,00 | 202,00 | 201,67 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21600 |  | 34,00 | 34,00 | 33,99 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21850 |  | 224,60 | 203,72 | 176,06 |
|  |  | - Старопавловский территориальный отдел | 15 | 1 | - 02 20330 |  | 1345,00 | 1615,00 | 1583,76 |
|  |  |  | 15 | 1 | - 02 20380 |  | 300,00 | 300,00 | 274,26 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21400 |  | 0,00 | 30,00 | 14,28 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21600 |  | 52,00 | 52,00 | 51,96 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 21850 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | - внебюджетные средства |  |  |  |  | 470,60 | 943,10 | 767,20 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП14 |  | 294,70 | 294,70 | 294,70 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП15 |  | 175,90 | 175,90 | 0,00 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 1 | 02 SИП21 |  | 0,00 | 207,00 | 207,00 |
|  |  | МКУ «Зеленый город | 15 | 1 | 02 SИП22 |  | 0,00 | 129,00 | 129,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 02 SИП23 |  | 0,00 | 136,50 | 136,50 |
| - II.(2) | Основное мероприятие 2. «Реализация инициативных проектов» | - Отдел по работе с территориями | 15 | 1 | - 03 00000 |  | 2777,11 | 5945,86 | 5233,53 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 15 | 1 | - 03 00000 |  | 2515,00 | 5678,74 | 5108,74 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП16 |  | 480,00 | 480,00 | 479,49 |
|  |  | Марьинскому терииториальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП 17 |  | 500,00 | 554,47 | 554,47 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП 18 |  | 496,50 | 375,08 | 375,09 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | - 1 | 03 2ИП19 |  | 469,30 | 469,30 | 469,00 |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | - 1 | 03 2ИП 20 |  | 569,20 | 569,20 | 0,00 |
|  |  |  | 15 | - 1 | 03 2 ИП25 |  | 0,00 | 2490,24 | 2490,24 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 15 | 1 | 03 2ИП24 |  | 0,00 | 643,00 | 643,00 |
|  |  |  | 15 | 1 | 03 2ИП26 |  | 0,00 | 97,45 | 97,45 |
|  |  | внебюджетные средства | 15 | - 1 | - 03 00000 |  | 262,11 | 267,11 | 124,79 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 15 | - 1 | 03 2ИП16 |  | 20,00 | 20,00 | 19,98 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | - 1 | 03 2ИП17 |  | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 15 | - 1 | 03 2ИП18 |  | 9,81 | 14,81 | 14,81 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 15 | - 1 | 03 2ИП19 |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | - 1 | 03 2 ИП20 |  | 142,30 | 142,30 | 0,00 |
| - III. | Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего | Отдел по работе с территориями | 15 | - 2 | - 01 00000 |  | 0,00 | 67428,95 | 60838,64 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | 2 | 01 00000 |  | 0,00 | 61565,11 | 55631,93 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 00000 |  | 0,00 | 38765, 11 | 38011, 67 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 00000 |  | 0,00 | 22800,00 | 17620,26 |
|  |  | бюджет городского округа | 15 | 2 | 01 00000 |  | 0,00 | 5863,84 | 5206,71 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 2 | 01 00000 |  | 0,00 | 2886,19 | 2886,18 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 00000 |  | 0,00 | 2050,27 | 1393,15 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 00000 |  | 0,00 | 927,38 | 927,38 |
| - III.(1) | Основное мероприятие 1. «Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа» | Отдел по работе с территориями | 15 | 2 | 01 00000 |  | 0,00 | 67428,95 | 60838,64 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 15 | 2 | - 01 00000 |  | 0,00 | 61565,11 | 55631,93 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 S8563 |  | 0,00 | 38765, 11 | 38011, 67 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 S8565 |  | 0,00 | 22800,00 | 17620,26 |
|  |  | бюджет городского округа | 15 | 2 | 01 00000 |  | 0,00 | 5863,84 | 5206,71 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 2 | 01 20730 |  | 0,00 | 2886,19 | 2886,18 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 S8563 |  | 0,00 | 2050,27 | 1393,15 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 15 | 2 | 01 S8565 |  | 0,00 | 927,38 | 927,38 |
| IV. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» и общепрограммные мероприятия», всего | Отдел по работе с территориями | 15 | 3 | 00 00000 |  | 11320,69 | 12614,82 | 12311,21 |
|  |  | бюджет городского округа | 15 | 3 | 01 11010 |  | 11320,69 | 12614,82 | 12311,21 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 3 | 01 11010 |  | 4817,69 | 6095,82 | 5874,55 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 3 | 01 11010 |  | 6503,00 | 6519,00 | 6436,66 |
|  | - Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Отдел по работе с территориями | 15 | 3 | 01 11010 |  | 11320,69 | 12614,82 | 12311,21 |
|  |  | бюджет городского округа | 15 | 3 | 01 11010 |  | 11320,69 | 12614,82 | 12311,21 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 15 | 3 | 01 11010 |  | 4817,69 | 6095,82 | 5874,55 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 15 | 3 | 01 11010 |  | 6503,00 | 6519,00 | 6436,66 |

- Таблица  10

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| - I. | - Программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа», всего | - бюджет городского округа | - 149864,58 | - 136969,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 68783,92 | 62579,82 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 4423,26 | 4152,34 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 38765,11 | 38011,67 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 23585,00 | 18405,26 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 1152,85 | 1152,85 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 857,70 | 857,70 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 79870,45 | 73498,12 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 47034,91 | 43552,22 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 2302,00 | 2143,96 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 9995,27 | 8653,05 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 4117,09 | 3935,85 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 4835,71 | 4478,49 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 3700,45 | 3353,17 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 3169,59 | 3091,23 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 2199,12 | 1846,89 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 2516,31 | 2443,25 |
|  |  | внебюджетные средства | 1210,21 | 891,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 407,80 | 265,50 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 190,71 | 14,81 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 267,00 | 267,00 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 294,70 | 294,70 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 20,00 | 19,98 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 30,00 | 30,00 |
| - II. | - Подпрограмма 1.«Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа», всего | - бюджет городского округа | 69820,81 | 63820,08 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 7218,81 | 6947,89 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 3000,00 | 3000,00 |
|  |  |  | 1423,26 | 1152,34 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 1152,85 | 1152,85 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 857,70 | 857,70 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 785,00 | 785,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 61391,79 | 55980,19 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 38052,91 | 34791,49 |
|  |  | Горнозаводскому территориальному отделу | 2302,00 | 2143,96 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 1426,00 | 823,24 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 4117,09 | 3935,85 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 3908,33 | 3551,11 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 3700,44 | 3353,17 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 3169,59 | 3091,23 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 2199,12 | 1846,89 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 2516,31 | 2443,25 |
|  |  | внебюджетные средства | 1210,21 | 891,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 407,80 | 265,50 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 190,71 | 14,81 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 267,00 | 267,00 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 294,70 | 294,70 |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 20,00 | 19,98 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 30,00 | 30,00 |
| - II.(1) | - Основное мероприятие 1. «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» | - бюджет городского округа | 63874,95 | 58586,54 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 7218,81 | 6947,89 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 3000,00 | 3000,00 |
|  |  |  | 1423,26 | 1152,34 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 1152,85 | 1152,85 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 857,70 | 857,70 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 785,00 | 785,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 55713,03 | 50871,45 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | - МКУ «Зеленый город» | 11686,54 | 11189,44 |
|  |  |  | 4260,87 | 3525,74 |
|  |  |  | 183,99 | 183,27 |
|  |  |  | 142,90 | 105,52 |
|  |  |  | 2050,00 | 1819,60 |
|  |  |  | 276,27 | 249,19 |
|  |  |  | 7109,72 | 6612,15 |
|  |  |  | 993,43 | 839,88 |
|  |  |  | 2918,49 | 2661,69 |
|  |  |  | 1336,05 | 1260,40 |
|  |  |  | 126,90 | 126,90 |
|  |  |  | 2958,32 | 2958,32 |
|  |  |  | 950,00 | 769,16 |
|  |  | - Горнозаводской территориальный отдел | 1155,00 | 1010,30 |
|  |  |  | 859,02 | 846,01 |
|  |  |  | 202,00 | 201,67 |
|  |  |  | 25,98 | 25,98 |
|  |  |  | 60,00 | 59,99 |
|  |  | - Зольский территориальный отдел | 466,28 | 61,90 |
|  |  |  | 851,20 | 652,83 |
|  |  |  | 98,52 | 98,52 |
|  |  |  | 10,00 | 9,99 |
|  |  | - Комсомольский территориальный отдел | 1850,57 | 1793,43 |
|  |  |  | 651,18 | 538,78 |
|  |  |  | 540,00 | 540,00 |
|  |  |  | 41,40 | 30,91 |
|  |  |  | 80,26 | 80,26 |
|  |  |  | 78,00 | 77,94 |
|  |  |  | 5,00 | 3,85 |
|  |  |  | 495,59 | 495,59 |
|  |  | - Марьинский территориальный отдел | 1480,48 | 1281,69 |
|  |  |  | 1028,20 | 880,25 |
|  |  |  | 223,29 | 213,48 |
|  |  |  | 182,00 | 181,87 |
|  |  |  | 45,00 | 44,46 |
|  |  |  | 394,88 | 394,88 |
|  |  | - Новосредненский территориальный отдел | 1952,00 | 1873,44 |
|  |  |  | 490,00 | 391,26 |
|  |  |  | 348,00 | 199,49 |
|  |  |  | 60,00 | 51,96 |
|  |  |  | 110,00 | 96,58 |
|  |  | - Орловский территориальный отдел | 1104,84 | 1103,34 |
|  |  |  | 246,03 | 182,36 |
|  |  |  | 66,00 | 61,30 |
|  |  |  | 192,00 | 191,67 |
|  |  |  | 34,00 | 25,98 |
|  |  |  | 167,77 | 167,63 |
|  |  |  | 1358,95 | 1358,95 |
|  |  | - Советский территориальный отдел | 840,40 | 674,93 |
|  |  |  | 439,00 | 280,74 |
|  |  |  | 202,00 | 201,67 |
|  |  |  | 34,00 | 33,99 |
|  |  |  | 203,72 | 176,06 |
|  |  | - Старопавловский территориальный отдел | 1615,00 | 1583,76 |
|  |  |  | 300,00 | 274,26 |
|  |  |  | 30,00 | 14,28 |
|  |  |  | 52,00 | 51,96 |
|  |  |  | 50,00 | 50,00 |
|  |  | - внебюджетные средства | 943,10 | 767,20 |
|  |  | Орловскому территориальному отделу | 294,70 | 294,70 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 175,90 | 0,00 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 207,00 | 207,00 |
|  |  | МКУ «Зеленый город | 129,00 | 129,00 |
|  |  |  | 136,50 | 136,50 |
| - II.(2) | Основное мероприятие 2. «Реализация инициативных проектов» | - Отдел по работе с территориями | 5945,86 | 5233,53 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 5678,74 | 5108,74 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 480,00 | 479,49 |
|  |  | Марьинскому терииториальному отделу | 554,47 | 554,47 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 375,08 | 375,09 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 469,30 | 469,00 |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 569,20 | 0,00 |
|  |  |  | 2490,24 | 2490,24 |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 643,00 | 643,00 |
|  |  |  | 97,45 | 97,45 |
|  |  | внебюджетные средства | 267,11 | 124,79 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Советскому территориальному отделу | 20,00 | 19,98 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 60,00 | 60,00 |
|  |  | Комсомольскому территориальному отделу | 14,81 | 14,81 |
|  |  | Старопавловскому территориальному отделу | 30,00 | 30,00 |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 142,30 | 0,00 |
| - III. | Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего | Отдел по работе с территориями | 67428,95 | 60838,64 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 61565,11 | 55631,93 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 38765, 11 | 38011, 67 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 22800,00 | 17620,26 |
|  |  | бюджет городского округа | 5863,84 | 5206,71 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 2886,19 | 2886,18 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 2050,27 | 1393,15 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 927,38 | 927,38 |
| - III.(1) | Основное мероприятие 1. «Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа» | бюджет городского округа | 67428,95 | 60838,64 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 61565,11 | 55631,93 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 38765, 11 | 38011, 67 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 22800,00 | 17620,26 |
|  |  | бюджет городского округа | 5863,84 | 5206,71 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 2886,19 | 2886,18 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 2050,27 | 1393,15 |
|  |  | Марьинскому территориальному отделу | 927,38 | 927,38 |
| IV. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» и общепрограммные мероприятия», всего | Отдел по работе с территориями | 12614,82 | 12311,21 |
|  |  | бюджет городского округа | 12614,82 | 12311,21 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 6095,82 | 5874,55 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 6519,00 | 6436,66 |
|  | - Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Отдел по работе с территориями | 12614,82 | 12311,21 |
|  |  | бюджет городского округа | 12614,82 | 12311,21 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | МКУ «Зеленый город» | 6095,82 | 5874,55 |
|  |  | Зольскому территориальному отделу | 6519,00 | 6436,66 |

- Таблица  11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ___2022_____ год, предшествующий отчетному | ____2023________ отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля реализуемых проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах, в общем количестве проектов, представленных администрацией городского округа для участия в ежегодном конкурсном отборе проектов | процент | 65,00 | 67,00 | 87,5 |  | В 2022 году на конкурсный отбор в министерство финансов Ставропольского края были представлены 7 проектов, из них к реализации в 2023 году допущены 6 проектов, что составляет 87,5% |
| 2 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края на реализацию мероприятий по программе поддержки местных инициатив | рубль | 0,08 | 0,08 | 1,16 |  | Объем привлеченных из краевого бюджета субсидий в 2023 году на реализацию мероприятий по программе поддержки местных инициатив составил 6947,89 тыс. рублей. Объем средств выделенных из бюджета округа составил 5976,9 тыс. рублей. |
| 3 | Доля благоустроенных территорий в общем объеме общественных территорий | процент | 40,4 | 42,5 | 77,3 |  | По данным инвентаризации общественных территорий благоустройству в первоочередном порядке подлежат 44 территории. На 2023 год 34 из них уже благоустроенно. |
|  | Подпрограмма Программы «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных территорий Кировского городского округа (нарастающим итогом) | единиц | 19 | 20 | 34 |  | По данным инвентаризации общественных территорий благоустройству в первоочередном порядке подлежат 44 территории. На 2023 год 34 из них уже благоустроенно. |
| 5 | Количество реализуемых проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах | единиц | 2 | 3 | 6 |  | В 2023 году реализовано 6 проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах |
| 6 | Количество реализованных инициативных проектов (нарастающим итогом) | единиц | 5 | 6 | 9 |  | В 2023 году реализовано 9 инициативных проектов |
| 7 | Доля населения, принявшего участие в выборе проектов, планируемых к реализации, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | 5 | 10 | 15,38 |  | В 2023 году 5456 человек приняло участие в выборе проектов, планируемых к реализации, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, что составляет 15,38 % от общего количества жителей в данных населенных (35485 человек). |
|  | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество новых благоустроенных общественных территории населенных пунктов городского округа | единиц | 0 | 1 | 2 |  | В 2023 году оплачены работы по благоустройству площади станицы Марьинской, выполненные в 2022 году; выполнены дополнительные работы по благоустройству аллея по ул. Журавко от ул. Курская до ул. Путевая, что увеличило количество новых общественных территорий на 2 единицы. |

Таблица 12

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

- мероприятий и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края |  | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события |  | Результаты реализации14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| I. Цель «Создание условий для повышения уровня благоустройства населенных пунктов Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кировского городского округа Ставропольского края, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории» Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа | х | х | х |  |
|  |  | Контрольное событие 1. Произведены расходы на содержание благоустроенных территорий | 30.12.2023/30.12.2023 | За 2023 год на благоустройство населенных пунктов произведены расходы в сумме: 44894,54 тыс. рублей в том числе: расходы на освещение территорий населенных пунктов, содержание и обслуживание газопровода, организация и содержание мест захоронения, содержание объекта «Пойма реки Кура», площади Ленина, теплицы |  |  |
|  |  | Контрольное событие 2. Благоустроено кладбище села Орловки | 30.12.2023/01.10.2023 | Завершены работы по благоустройству кладбища села Орловки на сумму 2806,49 тыс. руб. Выполнены замена ограждения и ворот, обустроены дорожки, барьерное ограждение. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу |  |
|  |  | Контрольное событие 3. Благоустроена прилегающая территория к памятнику «Могила летчика, погибшего в 1943 году» по ул. Ленина пос. Комсомолец. | 30.12.2023/30.12.2023 | Завершены работы по благоустройству прилегающей территория к памятнику «Могила летчика, погибшего в 1943 году» по ул. Ленина пос. Комсомолец на сумму | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу |  |
|  |  | Контрольное событие 4 Устройство остановок общественного транспорта по ул. Победы от ул. Суворова до ул. Ленина, по ул. Победы на пересечении с ул.Жукова и по ул.Кирова на пересечении с ул. Садовая в станице Марьинской | 30.12.2023/01.09.2023 | Завершены работы по устройству остановок общественного транспорта на сумму 1386,88 тыс. рублей. Установлено 4 остановки из поликарбоната оборудованные лавочками и урнами. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу |  |
|  |  | Контрольное событие 5 Благоустройство спортивной площадки по ул.Широкая в г. Новопавловске | 30.12.2023/30.12.2023 | Завершены работы по благоустройству спортивной площадки по ул.Широкая в г. Новопавловске на сумму 6087,316 тыс. руб. Выполнено устройство покрытия; монтаж ограждений; оборудование площадки; электроосвещение. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу |  |
|  |  | Контрольное событие 6 Благоустройство детской площадки по ул. Правды в г. Новопавловске | 30.12.2023/30.12.2023 | Завершены работы по благоустройству детской площадки по ул. Правды в г. Новопавловске на сумму 2509,76 тыс. руб. Выполнено устройство покрытия, монтаж ограждений, оборудование площадки, электроосвещение. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу |  |
|  |  | Контрольное событие 7. Выполнен монтаж уличного освещения ул. Пушкина, ул. Луговая, ул. Зеленая в пос. Комсомолец | 30.12.2023/30.12.2023 | Выполнен монтаж уличного освещения |  |  |
| Задача 2 «Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения» Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 Реализация инициативных проектов |  | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 8. Обустроена детская площадка на хуторе Липчанский |  | 30.12.2023/30.12.2023 | Завершены работы по благоустройству детской площадки на хуторе Липчанский на сумму 479,476 тыс. руб. Выполнено монтаж ограждений, оборудование площадки, электроосвещение, лавочки, урны. | Количество реализуемых инициативных проектов, увеличилось на 1 единицу |  |
|  | Контрольное событие 9. Выполнен 2 этап ограждения кладбища х. Крупско-Ульяновский |  | 30.12.2023/30.12.2023 | Установлено ограждение кладбища х. Крупско-Ульяновский на сумму 499,00 тыс. руб. | Количество реализуемых инициативных проектов, увеличилось на 1 единицу |  |
|  | Контрольное событие 10. Обустроена детская площадка в микрорайоне «Казачий» ст. Марьинская |  | 30.12.2023/30.12.2023 | Выполнено обустройство детской площадки на сумму 614,47 тыс. рублей. Установлено ограждение, оборудование, лавочки, урны, резиновое покрытие. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу |  |
|  | Контрольное событие 11. Устроен уличный тренажерный комплекс в п. Золка |  | 30.12.2023/30.12.2023 | Установлен уличный тренажерный комплекс в п. Золка на сумму 389,90 тыс. руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу |  |
|  | Контрольное событие 12. Устроен тротуар по ул. Олимпийская г. Новопавловска |  | 30.12.2023/31.03.2024 | Работы выполнены на 80 %. Завершение работ перенесено на I квартал 2024 года | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу |  |
|  | Контрольное событие 13. Устроено наружное освещение центральной площади в п. Коммаяк |  | 30.12.2023/30.12.2023 | Выполнено устройство освещения на сумму 97,45 тыс. руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу |  |
|  | Контрольное событие 14. Установлен арт-объект на центральной площади в п. Коммаяк |  | 30.12.2023/30.12.2023 | Установлен арт-объект на центральной площади в п. Коммаяк на сумму 643 тыс. руб. | Количество реализуемых инициативных проектов увеличилось на 1 единицу |  |
|  | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Организация благоустройства новых общественных территорий населенных пунктов Кировского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа |  |  | х | х |  |
|  | Контрольное событие 16 Благоустроена площадь станицы Марьинской |  | 30.12.2023/30.12.2023 | Оплачены работы по благоустройству площади станицы Марьинской, выполненные в 2022 году в сумме 18547,64 тыс. руб. | Количество благоустроенных территорий увеличено на 1 единицу |  |
|  | Контрольное событие 17 Благоустроена центральная часть станица Зольской |  | 30.12.2023/31.03.2024 | Работы выполнены на 98%. Произведена оплата выполненных работ в сумме 39404,81 тыс. руб. Планируемая дата завершения работ I квартал 2024 года | х |  |
|  | Контрольное событие 18 Благоустроена аллея по ул. Журавко от ул. Курская до ул. Путевая в г. Новопавловске |  | 30.12.2023/30.12.2023 | Выполнены дополнительные работы по благоустройству аллея по ул. Журавко от ул. Курская до ул. Путевая на сумму 2490,24 тыс. руб. | Количество благоустроенных территорий увеличено на 1 единицу |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 19. Произведены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Зеленый город» и МКУ «Комунальник» |  | 30.12.2023/30.12.2023 | Произведены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Зеленый город» в сумме 5874,54 тыс. руб. и МКУ «Комунальник» в сумме 6436,66 тыс. руб. |  |  |