Пояснительная записка

к мониторингу реализации муниципальной программы

Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2023 годах»

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2023 годах» утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 2369 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31мая 2021 г.№ 958,

от 13 июля 2021года № 1259, от 03 сентября 2021 года № 1529, от 12 октября 2021 года № 1774, от 13 мая 2022 года № 824, от 19 сентября 2022 года № 1711, от 15 мая 2023 года № 923, от 20 июля 2023 года № 1405, от 29 ноября 2023 года № 2281).

В рамках муниципальной программы, при выполнении основного мероприятия подпрограммы «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, в 2023 году завершено строительства 3-этажного 24-х квартирного жилого дома по ул. Лесная,1 в городе Новопавловске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году выделено 23141,01 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 21196,66 тыс. рублей, возвращены денежные средства в сумме 1950,66 тыс. рублей в бюджет Ставропольского края.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Новопавловского территориального отдела администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | М.Н. Рябых |

Таблица 9

|  |
| --- |
|  |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2025 годах», всего | бюджет Кировского городского округа, в т.ч. | 23141,01 | 21196,66 |
| субсидия из Фонда поддержки реформирования ЖКХ | 4178,78 | 3658,99 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 4178,78 | 3658,99 |
| субсидия из бюджета Ставропольского края | 11547,90 | 10117,03 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 11547,90 | 10117,03 |
| средства бюджета городского округа, | 7414,33 | 7420,64 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 7414,33 | 7420,64 |
| II. | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», всего | бюджет Кировского городского округа | 23141,01 | 21196,66 |
| субсидия из Фонда поддержки реформирования ЖКХ | 4178,78 | 3658,99 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 4178,78 | 3658,99 |
| субсидия из бюджета Ставропольского края | 11547,90 | 10117,03 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 11547,90 | 10117,03 |
| средства бюджета городского округа, | 7414,33 | 7420,64 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 7414,33 | 7420,64 |
| 2.1. | Строительство трехэтажного 24-квартирного жилого дома | бюджет Кировского городского округа | 1042,34 | 760,87 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 1042,34 | 760,87 |
| 2.2. | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | бюджет Кировского городского округа | 22098,67 | 20435,79 |
| субсидия из Фонда поддержки реформирования ЖКХ | 4178,78 | 3658,99 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 4178,78 | 3658,99 |
| субсидия из бюджета Ставропольского края | 11547,90 | 10117,03 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 11547,90 | 10117,03 |
| средства бюджета городского округа, | 6371,99 | 6659,77 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу городского хозяйства | 6371,99 | 6659,77 |

Таблица 10

Отчет

об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | сводная бюджетная роспись на  конец отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2025 годах», всего | отдел городского хозяйства | 16 | 0 | 00 00000 | | 0,00 | 23147,32 | 21196,66 |
| II. | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», всего | отдел городского хозяйства, | 16 | 1 | 00 00000 | | 0,00 | 23147,32 | 21196,66 |
| 2.1. | Строительство трехэтажного 24-квартирного жилого дома | отдел городского хозяйства | 16 | 1 | 01 20730 | | 0,00 | 331,65 | 331,65 |
| 16 | 1 | 01 21320 | | 0,00 | 429,22 | 429,22 |
| 2.2. | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | отдел городского хозяйства | 16 | 1 | F3 21460 | | 0,00 | 6416,63 | 6416,63 |
| 16 | 1 | F3 6748S | | 0,00 | 4,22 | 4,22 |
| 16 | 1 | F3 S6580 | | 0,00 | 767,19 | 418,15 |
| 16 | 1 | F3 S8670 | | 0,00 | 2555,64 | 2555,64 |
| 16 | 1 | F3 S7020 | | 0,00 | 8426,00 | 7348,91 |
| 16 | 1 | F3 67483 | | 0,00 | 4178,78 | 3658,98 |
| 16 | 1 | F3 67484 | | 0,00 | 37,99 | 33,26 |

Таблица 11

|  |
| --- |
|  |

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | Обоснование отклонений значений индикатора  на конец отчетного года  (при наличии) |
| \_\_\_2022\_\_\_\_\_  год, предшествующий отчетному | \_\_\_\_2023\_\_\_\_\_\_\_\_  отчетный год | | |
| план | | фактическое значение  на конец года |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  | Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2025 годах» | | | | | | |
| 1 | Отношение общей площади аварийных многоквартирных домов к общей площади многоквартирных домов | процент | 0,8 | 0,32 | 0,6 | | Площадь аварийных МКД на конец 2023 года не уменьшилась, в связи с тем, что по состоянию на 31 декабря 2023 года не были расселены 5 аварийных квартир, |
| 2 | Количество граждан проживающих в аварийных многоквартирных домах | единиц | 87 | 21 | 44 | | Граждане , проживающие в 5 аварийных квартирах не переселены на конец 2023 года, по различным обстоятельствам |
|  | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | |
| 3 | Доля многоквартирных домов, признанных аварийными, в общем количестве многоквартирных домов | процент | 5,6 | 1,9 | 3,7 | | По состоянию на 31.12.2023 полностью не расселены 2 аварийных дома из 5 расселяемых домов |
| 4 | Доля граждан, переселенных из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | процент | 69,2 | 83,5 | 65,4 | | Доля граждан, проживающих в аварийных домах уменьшилась на конец 2023 года, но не достигла планового уровня, в связи с не расселением 5 аварийных квартир. |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| I. Цель Программы «Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 1 января 2017 года» | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | |
| Задача «Сокращение аварийного жилищного фонда» | | | | | |
| 1. | Строительство 3-этажного 24-х квартирного жилого дома | х | х | х | |
|  | Контрольное событие 1.  Осуществлен строительный контроль по объекту «Строительство трехэтажного 24-х квартирного жилого дома» | 20.05.2023 |  | Строительство 3-этажного 24-х квартирного жилого дома завершено | |
|  | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | х | х | х | |
|  | Контрольное событие 2.  Завершено строительство трехэтажного 24-х квартирного жилого дома | 28.04.2023 |  | Строительство 3-этажного 24-х квартирного жилого дома завершено | |
|  | Контрольное событие 3.  Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение собственникам аварийного жилья | 01.05.2023 |  | Собственникам 15 аварийных квартир выплачена компенсация за изымаемое аварийное жилье | |
|  | Контрольное событие 4.  Постановка на кадастровый учет построенных жилых помещений | 11.12.2023 |  | Многоквартирный дом по ул. Лесная, 1, г. Новопавловска поставлен на кадастровый учет | |
|  | Контрольное событие 5. Заключены договоры мены с жильцами аварийных помещений на построенные жилые помещения | 29.12.2023 | Из 5 непереселенных квартир с собственниками 2 квартир заключены договоры мены в январе 2024 года,  по третьей квартире документы оформляются у нотариуса,  четвертая квартира находится в собственности Ставропольского края, и соглашение об изъятии путем мены находится на согласовании в Министерстве ЖКХ,  на пятую квартиру установлен запрет на регистрацию, в связи с задолженностью за коммунальные услуги | Из 23 аварийных квартир с собственниками 18 квартир заключены договоры мены | |