Пояснительная записка

к годовому отчету реализации муниципальной программы

Кировского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 22 марта 2018 года № 367 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кировского городского округа Ставропольского края  от 24 апреля 2018 года № 678, от 25 июня 2018 года  № 1233,  от 22 октября 2018 года № 2064, от 25декабря 2018 года № 2612,     от 21 января  2019 года № 55, от 30 июня 2019 года  № 969, от 08 июля 2019 года  № 1383, от 20 августа 2019 года № 1686, от 01 октября 2019 года № 1934,  от 28 ноября 2019 № 2310,  от 23 декабря 2019 года № 2492, от 27 февраля 2020 года № 351,  от 13 июля 2020 года № 1097, от 08 сентября 2020 года № 1439, от 12 октября № 1761, 16 декабря 2020 года  № 2229, от  29 января 2021 года № 154, от 14 марта 2021 года №, от  14  апреля 2021 года № 666,  от 30 июня 2021 года № 1179, от 04 августа 2021 года № 1405, от 15 сентября 2021 года № 1625, от 21 декабря 2021 года № 2210, от 06 июля                   2022 года № 1161, от 31 августа 2022 года №1605), от 29 декабря 2022 года №2489, от 15 мая 2023 года №927, 01 августа 2023 года №1471, 29 августа 2023 года № 1642, 27 декабря 2023 года № 2600.

В 2023 году по программе был реализован проект «Благоустройство центральной части площади поселка Коммаяк – победителя рейтингового голосования 2022 года. В целях реализации проекта:

- заключено соглашение между Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией Кировского городского округа Ставропольского края № 07716000-1-2023-003 от 23.01.2023 года о предоставлении Кировскому городскому округу Ставропольского края субсидии в размере 21048,18 тыс. рублей;

-заключен муниципальный контракт от 10.02.2023 года № МК011/2023 на сумму 21069,25 тыс. рублей с ИП Вербицкая Елена Владимировна.

- заключен договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте от 10.02.2023 г. № 132 с ООО «Стройдорконтроль» на сумму 450,88 тыс. рублей.

Подрядчиком выполнены следующие виды работ: демонтаж старого покрытия и бортовых камней, установка новых бортовых камней, устройство покрытий из брусчатки, устройство асфальтобетонных покрытий, озеленение, установка лавочек урн.

Работы велись согласно плану-графику, окончены в срок до 01 октября 2023 года в полном объеме. Оплата подрядчику в сумме 21069,25 тыс. рублей произведена в полностью. Оплата услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте в сумме 450,88 тыс. рублей оплачены.

Одним из условий для участия в проекте является ежегодное проведение  онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ устанавливается целевой показатель - «Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды». Из года в год он растет с 10% до 25 % от взрослого населения. По условиям программы к 2024 году его значение вырастет до 30%. Для Кировского городского округа значение целевого показателя в 2023 году составило 14591 человек. С каждым годом проведение голосования усложняется.

В текущем году голосование в Кировском городском округе проводилось с 15 апреля по 31 мая. Для голосования было отобрано два проекта:

- Благоустройство парковой зоны и аллеи по улице Ленина (между переулком Анны Шилиной и переулком Трактовый) в станице Советской Кировского городского округа Ставропольского края;

2. Благоустройство улицы Первомайской и центральной части села Орловка Кировского городского округа Ставропольского края.

Для проведения голосования в округе была создана рабочая группа. Распределены обязанности между муниципальными служащими на весь период проведения голосования. В работе были задействованы: отдел по работе с территориями, отдел по информационной политике, информационным технологиям и защите информации, территориальные отделы, отдел по работе с молодежью.

В целях предоставления по помощи населению в голосовании было зарегистрировано 74 волонтера, из них 34 сотрудника администрации. Определены места их работы, закреплены ответственные. Работа проводилась ежедневно. В праздничные дни и в местах скопления населения увеличено количество волонтеров.

С целью привлечения наибольшего количества граждан принявших участие в голосовании сотрудниками администрации было проведены  выездные мероприятия по проведению голосования для работников бюджетных учреждений, предприятий округа, ИП, объектов торговли. За весь период голосования волонтерами и на платформе для голосования через авторизацию Госуслуг проголосовало 15265 человека. С целью привлечения для голосования на платформе весь период проводилась информационная кампания. Среди населения распространялась печатная продукция. В социальных сетях размещались сообщения.

Голосование завершено с показателем 15032 голосов.

- Проект «Благоустройство парковой зоны и аллеи по улице Ленина (между переулком Анны Шилиной и переулком Трактовый) в станице Советской» набрал 10145 голосов.

- Проект «Благоустройство улицы Первомайской и центральной части села Орловка» набрал 4887 голосов.

В адресный перечень территорий подлежащих благоустройству в 2023 году были включены еще 9 территорий, которые были благоустроены за счет иных программ:

- Станица Зольская, центральная площадь - ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- Поселок Комсомолец, прилегающая территория к памятнику «Могила летчика, погибшего в 1943 году» ул. Ленина – ГП «Управление финансами»;

- Поселок Золка, уличный тренажерный комплекс - Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа»;

- Село Орловка, кладбище – ГП «Управление финансами»;

- Хутор Липчанский, детская площадка - Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа»;

- Станица Марьинская, детская игровая площадка в микрорайоне «Казачий» - Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа»;

- Город Новопавловск, спортивная площадка, ул. Широкая, 46 а - ГП «Управление финансами»;

- Город Новопавловск, детский спортивный комплекс, ул. Правды  - ГП «Управление финансами»;

- Город Новопавловск, тротуар по ул. Олимпийская - Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа»

| Начальник отдела по работе с территориями администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | В.В.Кустова |
| --- | --- |

- Таблица  9

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета Кировского городского округа (далее – бюджет городского округа), внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», всего | бюджет Кировского городского округа, в т.ч. | 21520,13 | 21520,03 |
|  |  | субсидия из Федерального бюджета | 20010,04 | 20010,04 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 20010,04 | 20010,04 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 1038,14 | 1038,14 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 1038,14 | 1038,14 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 471,95 | 471,95 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 471,95 | 471,95 |
| II. | Подпрограмма «Современная городская среда», всего | бюджет Кировского городского округа | 21520,13 | 21520,03 |
|  |  | субсидия из Федерального бюджета | 20010,04 | 20010,04 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 20010,04 | 20010,04 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 1038,14 | 1038,14 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 1038,14 | 1038,14 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 471,95 | 471,95 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 471,95 | 471,95 |
| 2.1. | Реализация мероприятий, связанных с реализацией проектов создания комфортной городской среды» | бюджет Кировского городского округа | 450,88 | 450,88 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 450,88 | 450,88 |
| 2.2. | Реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | бюджет Кировского городского округа | 21069,25 | 21069,25 |
|  |  | субсидия из Федерального бюджета | 20010,04 | 20010,04 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 20010,04 | 20010,04 |
|  |  | субсидия из бюджета Ставропольского края | 1038,14 | 1038,14 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 1038,14 | 1038,14 |
|  |  | средства бюджета городского округа, | 21,07 | 21,07 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Новосредненскому территориальному отделу | 21,07 | 21,07 |

- Таблица 10

- Отчет

- об использовании средств бюджета городского округа на реализацию Программы

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | - Целевая статья расходов |  |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Основное мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на начало отчетного года | - сводная бюджетная роспись на конец отчетного финансового года | - кассовое исполнение |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - I. | - Программа «Формирование современной городской среды», всего | - Новосредненский территориальный отдел | - 12 | - 0 | - 00 00000 |  | - 2241,00 | - 21520,13 | 21520,13 |
| - II. | - Подпрограмма «Современная городская среда», всего | - Новосредненский территориальный отдел | - 12 | - 1 | - 00 00000 |  | - 2241,00 | - 21520,13 | 21520,13 |
| - 2.1. | - Реализация мероприятий, связанных с реализацией проектов создания комфортной городской среды» | - Новосредненский территориальный отдел | - 12 | - 1 | - 01 20730 |  | 0,00 | - 450,88 | 450,88 |
| - 2.2. | - Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»» | - Новосредненский территориальный отдел | - 12 | - 1 | - F2 55550 |  | 2241,00 | - 21039,25 | 21069,25 |

- Таблица  11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы, | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год, предшествующий отчетному | 2023 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий в Кировском городском округе Ставропольского края | процент | 47,92 | 70,00 | 72,73 |  | В Кировском городском округе Ставропольского края согласно инвентаризации общественных пространств на 2018 год в адресном перечне территорий требующих благоустройство в первоочередном порядке 44 территории. На конец 2023 года из 44-х территорий благоустроенно 32 территории, что составляет 72,73 % |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Кировском городском округе Ставропольского края | процент | 16,67 | 16,67 | 16,67 |  | В 2023 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Кировском городском округе Ставропольского края не планировалось и не проводилось, поэтому показатель остался на уровне прошлого года. |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кировском городском округе Ставропольского края | процент | 24,0 | 25,00 | 26,15 |  | Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кировском городском округе Ставропольского края по данным статистики 58364 человека. В рейтинговом голосовании, проводимом в электронном виде в 2023 году в Кировском городском округе по выбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2023 году, приняло участие 15265 человек, что составляет 26,15 % |
|  | Подпрограмма Программы «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий в Кировском городском округе Ставропольского края | единиц | 24 | 32 | 32 |  | В Кировском городском округе Ставропольского края согласно инвентаризации общественных пространств на 2018 год в адресном перечне территорий требующих благоустройство в первоочередном порядке 44 территории. На конец 2023 года из 44-х территорий благоустроенно 32 территории, из них в отчетном году 10. 1 территория за счет настоящей программы остальные благоустраивались за счет иных программ. |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Кировском городском округе Ставропольского края | единиц | 5 | 5 | 5 |  | В 2023 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Кировском городском округе Ставропольского края не планировалось и не проводилось, поэтому показатель остался на уровне прошлого года. |
| 5 | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий в Кировском городском округе Ставропольского края | единиц | 11898 | 12000 | 15265 |  | В рейтинговом голосовании, проводимом в электронном виде в 2023 году в Кировском городском округе по выбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2023 году, приняло участие 15265 человек, вместо запланированных 12000 человек, что на 3265 человек больше планируемого количества. |

Таблица  12

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

- мероприятий и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события |  |  | Результаты реализации14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кировского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Кировского городского округа Ставропольского края (далее – дворовые территории)» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | х | х |  | х |  |
|  | Контрольное событие 1. Осуществление расходов на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» | 01.10.2023 | Оплачены услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2. Благоустройство общественной территории пос. Коммаяк, центральная площадь | 01.10.2023 | Закончены работы по Муниципальному контракту на Благоустройство общественной территории пос. Коммаяк, центральная площадь. Работы оплачены на 100%. |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Кировского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3. Численность граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий не менее 12000 человек | 01.06.2023 | В рейтинговом голосовании, проводимом в электронном виде в 2023 году в Кировском городском округе по выбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2023 году, приняло участие 15265 человек, вместо запланированных 12000 человек, что на 3265 человек больше планируемого количества. | Число принявших участие в рейтинговом голосовании в сравнении с 2022 годом на стабильно высоком уровне |  |  |