****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

26 мая 2023 г. **г. Новопавловск**  № 1045

О мерах по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Кировского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 02 мая 2023 года № 227-рп «О мерах по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года» и в целях своевременной и качественной подготовки организаций топливно-энергетического комплекса Кировского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года, надежного обеспечения потребностей экономики и населения Кировского городского округа топливно-энергетическими ресурсами (далее - ТЭР), администрация Кировского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Кировского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года.

* 1. Состав рабочей группы по оперативному контролю за ходом выполнения электро-, газо-, и теплоснабжения организациями плана организационно - технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года (далее - рабочая группа).

2. Органам администрации Кировского городского округа Ставропольского края:

2.1. Принять меры по своевременной оплате текущих платежей и ликвидации имеющейся задолженности за потребленные ТЭР организациями, деятельность которых финансируется из бюджета Кировского городского округа Ставропольского края.

2.2. Провести мероприятия направленные на оснащение зданий, строений и сооружений, находящихся в собственности, приборами учета потребления природного газа, тепловой энергии и электрической энергии.

3. Начальникам отделов и управлений администрации Кировского городского округа Ставропольского края:

3.1. Принять меры по согласованию и соблюдению графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

3.2. Продолжить работу по переводу социально значимых объектов на отдельные фидеры электроснабжения и обеспечению их автономными резервными источниками электрической энергии. Предусмотреть в бюджетах на 2023 год необходимые финансовые средства на эти цели.

* 1. До 01 сентября 2023 года уточнить перечень бесхозяйных объектов электросетевого и газового хозяйства, расположенных на территории Кировского городского округа Ставропольского края, принять меры по признанию права собственности на данные бесхозяйные объекты и заключить договоры на их техническое обслуживание со специализированными организациями.

3.4. Проводить с использованием средств массовой информации систематическую разъяснительную работу о необходимости рационального использования ТЭР и своевременной оплаты за их потребление.

3.5. Принять меры по предупреждению строительства зданий, строений, сооружений в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства и системы газоснабжения.

3.6. Совместно с электросетевыми и газораспределительными организациями организовать работу по обрезке деревьев в границах охранных зон.

3.7. Оказывать содействие газораспределительным организациям в проведении работы по заключению договоров на техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования с абонентами.

3.8. Организовать работу по ликвидации зданий, строений, сооружений, построенных с нарушением условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон.

3.9. Предоставлять информацию о ходе выполнения настоящего распоряжения в администрацию Кировского городского округа Ставропольского края ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего после отчетного.

4. Рекомендовать, филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго» Новопавловские РЭС, филиалу ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Новопавловск, АО «Новопавловскрайгаз», ООО «Русский Хлеб», Георгиевскому филиалу ГУП СК «Крайтеплоэнерго»:

4.1. Ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего после отчетного, представлять в рабочую группу информацию о ходе выполнения организационно - технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года.

4.2. До 01 октября 2023 года разработать и согласовать графики, в пределах доведенных объемов, ограничений и отключений при недостатке топлива в объединенной энергосистеме, а также при работе в аварийных режимах в 2023 году.

5. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети «Интернет» в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство».

6. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края М.А. Цекапибзов

Визируют:

Управляющий делами администрации Т.Ю. Яковлева

Заместитель начальника отдела правового,

кадрового обеспечения и профилактики

коррупционных правонарушений администрации И.В. Яковенко

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства администрации В.Н.Соседский

Заместитель начальника отдела по организационным и

общим вопросам администрации А.В. Шегунц

Проект подготовил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации А.М. Шивяков

##### УТВЕЖДЕН

постановлением администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края

от 26 мая 2023г. № 1045

ПЛАН

мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Кировского района к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Новопавловскрайгаз» | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятий | | Ед. изм. | | Кол-во | | Срок реализации | | | Исполнитель |
| 1. | | Техническое диагностирование газопроводов, протяженность | | км. | | 7,761 | | август | | | АО «Гипрониигаз» |
| 2. | | Техническое диагностирование пунктов редуцирования газа | | ед. | | 6 | | август | | | АО «Гипрониигаз» |
| 3. | | Приборное обследование подземных стальных газопроводов | | км. | | 79,429 | | август | | | Начальник СЗК |
| 4. | | Текущий ремонт установок электрохимической защиты | | ед. | | 45 | | август | | | Начальник СЗК |
| 5. | | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов | | ед. | | 1767 | | август | | | Руководители РЭС, РЭУ |
| 6. | | Текущий ремонт газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПБ, ГРУ) | | ед. | | 54 | | июль | | | Руководители РЭС, РЭУ |
| 7. | | Текущий ремонт газорегуляторных пунктов (ШРП) | | ед. | | 138 | | сентябрь | | | Руководители РЭС, РЭУ |
| 8. | | Проверка наличия и удаления конденсата из конденсатосборников | | ед. | | 184 | | май | | | Руководители РЭС, РЭУ |
| 9. | | Ремонт коверов | | ед. | | 358 | | сентябрь | | | Руководители РЭС, РЭУ |
| 10. | | Восстановление и замена опознавательных знаков, указателей привязок газопроводов и охранных зон | | ед. | | 5078 | | сентябрь | | | Руководители РЭС, РЭУ |
| 11. | | Покраска распределительных надземных газопроводов | | км. | | 17,207 | | сентябрь | | | Руководители РЭС, РЭУ |
| 12. | | Подготовка механизмов, автомобильной и специальной техники | | ед. | | 56 | | август | | | Начальник гаража |
| 13. | | Подготовка охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения | | шт. | | 6 | | август | | | Специалист ГО и ЧС |
| 14. | | Подготовка систем дымоотведения и вентиляции | | шт. | | 43 | | сентябрь | | | Руководители РЭС, РЭУ |
| 15. | | Подготовка теплогенераторов и систем отопления | | шт. | | 43 | | сентябрь | | | Руководители РЭС, РЭУ |
| 16. | | Подготовка систем водоснабжения и водоотведения | | шт. | | 7 | | сентябрь | | | Руководители РЭС, РЭУ |
| 17. | | Подготовка систем электроснабжения и связи | | шт. | | 90 | | сентябрь | | | Руководители РЭС, РЭУ |
| 18. | | Корректировка маршрутных карт | | ед. | | 135 | | май | | | Начальник АДС |
| 19. | | Капитальный ремонт линейной части | | км. | | | 1,676 | сентябрь | | | Исполнительный директор |
| 20. | | Капитальный ремонт ГРП | | ед. | | | 1 | сентябрь | | | Руководители РЭС, РЭУ |
| ООО «Русский хлеб» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение технической готовности газопроводов | | км. | | | 36 | | сентябрь | | | Главный инженер ГРО |
| 2. | Покраска ШРП | | ед. | | | 2 | | сентябрь | | | Инженер по эксплуатации газопроводов |
| 3. | Покраска надземных газопроводов | | км. | | | 1 | | сентябрь | | | Инженер по эксплуатации газопроводов |
| 4. | Ремонт задвижек на надземных газопроводах | | ед. | | | 5 | | сентябрь | | | Инженер по эксплуатации газопроводов |
| 5. | Ремонт газовых колодцев | | ед. | | | 4 | | сентябрь | | | Главный инженер ГРО |
| 6. | Приборное обследование газопроводов | | км. | | | 7 | | сентябрь | | | Главный инженер ГРО |
| 7. | Восстановление изоляции подземных газопроводов | | м. | | | 12 | | сентябрь | | | Главный инженер ГРО |
| Георгиевский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Кировский участок «Теплосеть» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка котельных | | ед. | | | 12 | | сентябрь | | | Начальник участка |
| 2. | Подготовка тепловых сетей | | км. | | | 8,224 | | сентябрь | | | Начальник участка |
| 3. | Ремонт котельных | | ед. | | | 2 | | сентябрь | | | Начальник участка |
| 4. | Замена ветхих тепловых сетей | | км. | | | 0,120 | | сентябрь | | | Начальник участка |
| филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго»  Новопавловские РЭС | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт ЛЭП | | ед. | | 63 | | | | август | Производственный технический отдел | |
| 2. | Капитальный ремонт ТП | | ед. | | 41 | | | | август | Производственный технический отдел | |
| 3. | Техническое обслуживание ЛЭП | | ед. | | 665 | | | | сентябрь | Производственный технический отдел | |
| 4. | Техническое обслуживание ТП | | ед. | | 312 | | | | сентябрь | Производственный технический отдел | |
| ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Новопавловск | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка кабельных линий ВЛ- 10кВ, ВЛ- 0,4 кВ | | км. | | 7,73 | | | | октябрь | Главный инженер | |
| 2. | Подготовка трансформаторных подстанций | | шт. | | 68 | | | | октябрь | Главный инженер | |
| 3. | Обрезка деревьев в охранной зоне линий электропередачи | | км. | | 58,5 | | | | октябрь | Главный инженер | |
| 4. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | | км. | | 0,320 | | | | июнь | Главный инженер | |
| 5. | Подготовка воздушных линий ВЛ -10кВ, ВЛ- 0,4 кВ | | км. | | 190,41 | | | | октябрь | Главный инженер | |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Ю. Яковлева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края

от 26 мая 2023г. №1045

СОСТАВ

рабочей группы по оперативному контролю за ходом выполнения электро - газо и теплоснабжения организациями плана организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Магомедов Магомед-Тагир Зулпикарович |  | первый заместитель главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края, руководитель рабочей группы |
| Соседский Вячеслав Николаевич |  | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского городского округа Ставропольского края, заместитель руководителя рабочей группы |
| Шивяков Александр  Михайлович |  | главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского городского округа Ставропольского края, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: | | |
| Ландин Сергей Валентинович |  | исполнительный директор акционерного общества «Новопавловскрайгаз»  (по согласованию) |
| Сигарев Юрий Георгиевич |  | главный инженер ГРО ООО «Русский хлеб» филиала в станице Зольская (по согласованию) |
| Смышляев Александр  Евгеньевич |  | директор филиала государственного унитарного предприятия «Ставэлектросеть»  г. Новопавловска (по согласованию) |
| Телегин Александр  Викторович |  | начальник Новопавловских РЭС  филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Ставропольэнерго» (по согласованию) |
| Яцуков Андрей Валерьевич |  | начальник Кировского участка Георгиевского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»  (по согласованию) |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа Ставропольского края Т.Ю. Яковлева