АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 июля 2018 г.                              г. Новопавловск                                                    № 1402

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края «О бюджетном процессе в Кировском городском округе Ставропольского края» от 27 октября 2017 года № 23,   администрация Кировского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края (далее – Правила).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Горобец Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                            В.Ф. Лукинов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края

от 19 июля 2018 г. № 1402

Правила

- осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края

- I. Основные положения

1. Настоящие Правила устанавливают:

1) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Кировского городского округа Ставропольского края (далее соответственно - объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета и  бюджета Ставропольского края (далее соответственно - бюджетные инвестиции, бюджет городского округа), а также условия передачи органами местного самоуправления, органами администрации Кировского городского округа Ставропольского края, являющимися муниципальными заказчиками и получателями средств бюджета городского округа (далее - органы местного самоуправления, органы администрации), муниципальным бюджетным учреждениям Кировского городского округа Ставропольского края (далее – бюджетные учреждения), муниципальным унитарным предприятиям Кировского городского округа Ставропольского края (далее – унитарные предприятия) полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Кировского городского округа Ставропольского края муниципальных контрактов от лица указанных органов местного самоуправления, органов администрации в соответствии с настоящими Правилами, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий;

2) порядок предоставления из бюджета городского округа субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Кировского городского округа Ставропольского края и предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (далее - субсидии).

2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий осуществляются в соответствии с нормативно правовыми актами администрации Кировского городского округа Ставропольского края или решениями главных распорядителей средств бюджета городского округа (далее – акты (решения) городского округа).

3. При осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества не допускается:

1) предоставление субсидий в отношении объектов капитального строительства, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «1» пункта 4 настоящих Правил;

2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, по которым принято решение о предоставлении субсидий, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «2» пункта 4 настоящих Правил.

4. При  исполнении  бюджета городского округа при осуществлении  капитальных вложений в объекты капитального строительства допускается:

1)   предоставление   субсидий   в   отношении   объектов  капитального

строительства,  по  которым  принято  решение  о  подготовке  и  реализации

бюджетных  инвестиций,  -  в  случае изменения в установленном порядке типа муниципального  казенного  учреждения  Кировского городского округа Ставропольского  края, являющегося муниципальным заказчиком при   осуществлении   бюджетных  инвестиций, предусмотренных  статьей  79  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, на бюджетное  учреждение  или  изменения  его организационно-правовой формы на предприятие  после внесения соответствующих изменений в указанное решение с внесением  соответствующих  изменений  в  ранее заключенные муниципальным казенным учреждением Кировского городского округа Ставропольского края муниципальные контракты в части замены   стороны   договора   -  муниципального   казенного   учреждения Кировского городского округа Ставропольского  края  на  бюджетное  учреждение  или  унитарное предприятие  и  вида договора   -  муниципального  контракта  на  гражданско-правовой  договор бюджетного учреждения или унитарного предприятия;

2)   предоставление   бюджетных   инвестиций   в  объекты  капитального строительства,  по  которым  принято решение о предоставлении субсидий, - в случае  изменения  в  установленном  порядке типа бюджетного учреждения или организационно-правовой    формы   предприятия,   являющихся   получателями субсидий,   предусмотренных   статьей  78.2   Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,  на  муниципальное  казенное  учреждение  Кировского городского округа Ставропольского края после  внесения  соответствующих  изменений в указанное решение с внесением соответствующих  изменений  в  ранее  заключенные бюджетным учреждением или предприятием договоры в части замены стороны договора бюджетного учреждения или унитарного предприятия на муниципальное казенное учреждение Кировского городского округа Ставропольского края и  вида  договора - гражданско-правового договора бюджетного учреждения или унитарного предприятия на муниципальный контракт.

5. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели актом (решением) городского округа.

6. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за бюджетными учреждениями  и унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а также увеличением уставного фонда предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны Кировского городского округа Ставропольского края.

7. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет субсидий влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у бюджетных учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у предприятий. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты капитального строительства предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, влечет увеличение их уставного фонда.

8. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества, а также о сроках и об объемах перечисления субсидий бюджетным учреждениям и (или) предприятиям учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета городского округа, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета городского округа.

- II. Осуществление бюджетных инвестиций

9. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключаемых в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества:

1) муниципальными заказчиками, являющимися получателями бюджетных средств (далее – получатели бюджетных средств (муниципальные заказчики);

2) учреждениями и предприятиями, которым органы местного самоуправления, органы администрации, осуществляющие функции и полномочия учредителя или права собственника имущества учреждений и предприятий, передали в соответствии с настоящими Правилами свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Кировского городского округа Ставропольского края от лица органа местного самоуправления, органа администрации муниципальных контрактов.

10. Муниципальные контракты заключаются в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных получателю бюджетных средств (муниципальному заказчику) на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества (далее - лимиты бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций), либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации Кировского городского округа Ставропольского края, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций.

11. В целях осуществления бюджетных инвестиций бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, предусмотренными подпунктом «2» пункта 9 настоящих Правил, органами местного самоуправления, органами администрации заключаются с бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов от имени Кировского городского округа Ставропольского края от лица указанных органов местного самоуправления, органов администрации (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта капитального строительства) (далее - соглашение о передаче полномочий).

12. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества и должно содержать следующие положения:

1) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта капитального строительства (сметной или предполагаемой (предельной) либо начальной (максимальной) цены на приобретение объекта недвижимого имущества, остатка сметной стоимости объекта капитального строительства незавершенного строительства, рассчитанных в ценах соответствующих лет, а также с указанием общего объема капитальных вложений в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного органу местного самоуправления, органу администрации, соответствующего акту (решению) городского округа;

2) положения, устанавливающие права и обязанности бюджетного учреждения и унитарного предприятия по заключению и исполнению от имени городского округа от лица органа местного самоуправления, органов администрации муниципальных  контрактов;

3) ответственность бюджетного учреждения и унитарного предприятия за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;

4) положения, устанавливающие право органа местного самоуправления, органа администрации на проведение проверок соблюдения бюджетным учреждением и унитарным предприятием условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

5) положения, устанавливающие обязанность бюджетного учреждения и унитарного предприятия по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности органу местного самоуправления, органу администрации в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и нормативно правовым актом Кировского городского округа Ставропольского края.

13. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и нормативно правовым актом Кировского городского округа Ставропольского края для исполнения бюджета городского округа, и отражаются на открытых в органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов (далее - уполномоченный орган), лицевых счетах:

1) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных контрактов получателем бюджетных средств (муниципальным заказчиком);

2) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств по осуществлению бюджетных инвестиций - в случае заключения муниципальных контрактов учреждением или предприятием от имени Кировского городского округа Ставропольского края от лица органа местного самоуправления, органов администрации.

14. В целях открытия бюджетному учреждению  и унитарному предприятию в уполномоченном органе лицевого счета, предусмотренного подпунктом «2» пункта 13 настоящих Правил, учреждение и предприятие в течение 5 рабочих дней со дня получения от органа местного самоуправления, органов администрации подписанного им соглашения о передаче полномочий представляет в уполномоченный орган документы в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом порядком открытия и ведения лицевых счетов.

- III. Предоставление субсидий

15. Субсидии предоставляются бюджетным учреждениям и (или) предприятиям в объеме, предусмотренном – актом (решением) городского округа, и в пределах средств бюджета городского округа, предусмотренных Решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края о бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий), доведенных в установленном порядке органам местного самоуправления, органам администрации на цели предоставления субсидий.

Субсидии предоставляются бюджетному учреждению и (или) предприятию в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) объекта капитального строительства.

Работы по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) объекта капитального строительства (далее - работы) бюджетное учреждение и (или) предприятие вправе осуществлять самостоятельно и (или) путем закупок данных работ в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

16. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между органом местного самоуправления, органами администрации, предоставляющим субсидию бюджетному учреждению или предприятию, и бюджетным учреждением или предприятием (далее - соглашение о предоставлении субсидии) на срок, не превышающий срок действия утвержденных органу местного самоуправления, органам администрации, предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. Решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края, принимаемым в устанавливаемом им порядке, органу местного самоуправления, органам администрации может быть предоставлено право заключать с бюджетными учреждениями или предприятиями соглашения о предоставлении субсидий на срок реализации соответствующих решений, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

17. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие положения:

1) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта капитального строительства с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения), стоимости объекта капитального строительства (сметной или предполагаемой (предельной), остатка сметной стоимости объекта капитального строительства незавершенного строительства, рассчитанных в ценах соответствующих лет, а также с указанием общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего актом (решением) городского округа, способа осуществления работ;

2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

3) условие о соблюдении бюджетным учреждением или предприятием при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) положения, устанавливающие обязанность бюджетного учреждения или предприятия по открытию в уполномоченном органе лицевого счета для учета операций по получению и использованию субсидий;

5) обязательство предприятия осуществлять без использования субсидии разработку проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение технологического и ценового аудита проектной документации на объекты капитального строительства или аудита проектной документации на объекты капитального строительства (в случае если проведение такого аудита предусмотрено законодательством Российской Федерации), проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на объекты капитального строительства (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;

6) положение, позволяющее бюджетному учреждению  использовать субсидии на  разработку проектной документации на объекты капитального строительства и   проведение  инженерных  изысканий,  выполняемых  для  подготовки  такой проектной  документации,  проведение  технологического  и  ценового  аудита проектной  документации  на  объекты  капитального строительства или аудита проектной документации на объекты капитального строительства (в случае если проведение   такого   аудита   предусмотрено  законодательством  Российской Федерации),  проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов  инженерных  изысканий на объекты капитального строительства (в случае  если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской    Федерации   является   обязательным),   проведение   проверки достоверности   определения   сметной   стоимости   объектов   капитального строительства, если субсидии на указанные цели предусматриваются решением о предоставлении субсидий;

7) обязательство бюджетного учреждения или предприятия осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объектов капитального строительства после ввода их в эксплуатацию, без использования на эти цели средств бюджета городского округа;

8) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для учета операций по получению и использованию субсидий, открытый в уполномоченном органе;

9) положения, устанавливающие право, органа местного самоуправления, органов администрации предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения бюджетным учреждением или предприятием условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

10) порядок возврата бюджетным учреждением или предприятием средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии, перечисленной ему в предшествующем финансовом году (далее - остаток субсидии), в случае отсутствия решения  органа местного самоуправления, органов администрации предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 22 настоящих Правил;

11) порядок возврата сумм, использованных бюджетным учреждением или предприятием, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения этим бюджетным учреждением или предприятием целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

12) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением бюджетным учреждением или предприятием условий софинансирования объектов капитального строительства за счет иных источников финансирования в случае, если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрены такие условия;

13) порядок и сроки представления бюджетным учреждением или предприятием органу местного самоуправления, органам администрации отчетности об использовании субсидии;

14) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации орган местного самоуправления, органы администрации ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

18. Операции с субсидиями, поступающими бюджетным учреждениям и предприятиям, учитываются на лицевых счетах для учета операций по получению и использованию субсидий, открываемых бюджетным учреждениям и предприятиям в уполномоченном органе.

19. Санкционирование расходов бюджетных учреждений и (или) предприятий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, осуществляется в порядке, устанавливаемом финансовым управлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края.

Санкционирование возмещения расходов предприятия, в случае выполнения им работ самостоятельно, осуществляется при наличии заключения отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее - отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации) о размере сметной стоимости работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) объекта капитального строительства без учета сметной прибыли, подготавливаемого в порядке, устанавливаемом отделом строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации.

20. Бюджетными учреждениями и предприятиями производится возврат полученных ими субсидий в доход бюджета городского округа в случае:

установления факта представления искаженных (недостоверных) сведений в целях получения субсидий;

установления факта нецелевого использования субсидий;

неисполнения условий предоставления субсидий.

Возврат полученных бюджетными учреждениями и предприятиями субсидий осуществляется в следующем порядке:

орган местного самоуправления, органы администрации в течение 10 рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки органом муниципального финансового контроля Кировского городского округа Ставропольского края, направляет бюджетному учреждению или предприятию требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым настоящего пункта;

бюджетное учреждение или предприятие производит возврат субсидии в течение 60 календарных дней со дня получения от органа местного самоуправления, органов администрации требования о возврате субсидии;

при нарушении бюджетным учреждением или предприятием срока возврата субсидии орган местного самоуправления, органы администрации принимают меры по взысканию субсидии в доход бюджета городского округа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, нормативно правовыми актами администрации Кировского городского округа Ставропольского края.

21. Неиспользованные бюджетными учреждениями и (или) предприятиями остатки субсидий подлежат возврату бюджетными учреждениями и (или) предприятиями в доход бюджета городского округа в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены бюджетными учреждениями и (или) предприятиями в доход бюджета городского округа, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета городского округа в порядке, определяемом финансовым управлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

22. В соответствии с решением органа местного самоуправления, органов администрации, принятым с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, образованной постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 01 января 2018 года № 93    «Об утверждении межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов» (далее - комиссия), о наличии потребности в остатках субсидий средства в объеме, не превышающем остатков субсидий, могут быть использованы в текущем финансовом году бюджетными учреждениями и (или) предприятиями для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидий.

В указанное решение может быть включено несколько объектов капитального строительства.

23. Орган местного самоуправления, органы администрации в срок до   01 февраля текущего финансового года представляют на рассмотрение комиссии в разрезе бюджетных учреждений и (или) предприятий и объектов капитального строительства следующую информацию:

1) данные об остатках субсидий на начало очередного финансового года;

2) предложения о наличии потребности бюджетных учреждений и (или) предприятий в остатках субсидий для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидий, согласованные с отделом строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации.

24. В течение 30 календарных дней с даты представления органом местного самоуправления, органами администрации информации, предусмотренной пунктом 23 настоящих Правил, комиссия рассматривает данную информацию и подготавливает рекомендации об объемах остатков субсидий, которые могут быть использованы соответствующими бюджетными учреждениями и (или) предприятиями в текущем финансовом году на те же цели (далее - рекомендации комиссии).

25. Орган местного самоуправления, органы администрации в течение 10 рабочих дней с даты получения рекомендаций комиссии принимают решение об объемах остатков субсидий, которые могут быть использованы соответствующими бюджетными учреждениями и (или) предприятиями в текущем финансовом году на те же цели, в форме приказа и доводят его бюджетным учреждениям и (или) предприятиям.

26. Обязательная проверка соблюдения бюджетными учреждениями и (или) предприятиями условий, целей и правил предоставления субсидий осуществляется органом местного самоуправления, органами администрации и органом муниципального финансового контроля администрации Кировского городского округа Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и нормативно правовыми актами администрации Кировского городского округа Ставропольского края.

- Управляющий делами администрации

- Кировского городского округа

- Ставропольского края                                                               М-Т.З. Магомедов