ПАСПОРТ

инвестиционного проекта, реализуемого на территории

Кировского муниципального округа Ставропольского края

ООО «БМ-ГРУП»

| 1. | Наименование инвестиционного проекта | Строительство комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции |
| --- | --- | --- |
| 2. | Краткое описание инвестиционного проекта | Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, планируемая мощность - хранение 100 тыс. тонн зерна; производство муки пшеничной - 80 тонн в час и комбикормов - 80 тонн в час |
| 3. | Инициатор инвестиционного проекта (полное наименование организации) | Общество с ограниченной ответственностью ООО «БМ-ГРУП» |
| 4. | Адрес местонахождения инициатора инвестиционного проекта | Юридический адрес: 357226, Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Первомайский, д. 19 корп. 5 |
| 5. | Контактная информация инициатора инвестиционного проекта (ФИО, должность, телефон) | Солощенко Максим Вячеславович, тел. 89283151616, 89283484814 |
| 6. | Предполагаемый объем инвестиций инвестиционного проекта, млн. руб. | 300 млн. руб |
| 7. | Срок реализации | 2014-2025 гг. |
| 8. | Степень проработки инвестиционного проекта (наличие бизнес-плана, разрешительной документации) | Построены и подключены подъездные железнодорожные пути, две электроподстанции мощностью 1,2 МВт, подведен водопровод. завершено строительство склада сельхозназначения (1400 кв.м.). Введена в эксплуатацию вторая очередь проекта. Получено экспертное заключение и разрешение на строительство 4-й очереди - 4-х силосов для хранения зерна по 5 тыс. тонн. Идет реализация 4-й очереди строительства. Завершена работа по газификации объекта. Получено разрешение на строительство комбикормового завода. Приступили к началу строительства. |
| 9. | Количество создаваемых рабочих мест | 60 |
| 10. | Наличие земельного участка для реализации инвестиционного проекта | Земельный участок 30 га в аренде |
| 11. | Инфраструктурное обеспечение инвестиционного проекта | Наличие инфраструктуры – на территории газ, вода, электроэнергия, 100 м до ветки железной дороги, автомобильная дорога, ж/д путь |
| 12. | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Недостаточность финансирования |