ПАСПОРТ

инвестиционного проекта, реализуемого на территории

Кировского муниципального округа Ставропольского края

| 1. | Наименование инвестиционного проекта | Бальнеологический комплекс в г. Новопавловске Кировского района Ставропольского края |
| --- | --- | --- |
| 2. | Краткое описание инвестиционного проекта | Планируется построить здания бальнеологического комплекса, включающее в себя (строительство будет выполнено в 2 этапа): Первый этап: - два больших бассейна с минеральной водой, общей площадью по 351,50 кв.м., гостиница, кафе общей вместимостью на 60 посадочных мест (15 столиков)., отдельные домики для отдыха 6 шт., беседки 5 шт., контрольно-пропускной пункт, медицинский пункт. Также будут выполнены работы по благоустройству прилегающей территории, устройство дорожного покрытия (дороги, тротуары). Второй этап строительства будет включать строительство гостиницы. Строительство аквапарка с современными горками, водными аттракционами и бассейнами для детей; ресторана. |
| 3. | Инициатор инвестиционного проекта (полное наименование организации) | ИНН 260904537040, ИП Балашов Александр Андреевич |
| 4. | Адрес местонахождения инициатора инвестиционного проекта | Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск |
| 5. | Контактная информация инициатора инвестиционного проекта (ФИО, должность, телефон) | Балашов Александр Андреевич тел: 8(928) 349-72-72 |
| 6. | Предполагаемый объем инвестиций инвестиционного проекта, млн. руб. | 400 млн. руб |
| 7. | Срок реализации | 2022-2025 гг. |
| 8. | Степень проработки инвестиционного проекта (наличие бизнес-плана, разрешительной документации) | Выполнено строительство 6 маленьких бассейнов для детей, 1 большой бассейн, баня, выполнено строительство 6-ти домиков для отдыха и ресторана, ведутся внутренние отделочные работы, планировка территории. Ведется строительство гостиницы (3 этажа, 80 номеров), выполнено заливка армопояса для возведения 2-этажа гостиницы. Выполнено строительство поста охраны и насосной. Проводятся мероприятия по вводу данных объектов в эксплуатацию. |
| 9. | Количество создаваемых рабочих мест | 29 |
| 10. | Наличие земельного участка для реализации инвестиционного проекта | - |
| 11. | Инфраструктурное обеспечение инвестиционного проекта | - |
| 12. | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | - |