ПАСПОРТ

инвестиционного проекта, планируемого к реализации

на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края

| 1. | Наименование инвестиционного проекта | «МТФ на 2000 фуражных коров № 9 Ставропольского края», расположенная на з/у к.н. 26:35:020104:293 в границах ОАО «Марьинское» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Краткое описание инвестиционного проекта | Животноводческий комплекс молочного направления (производство сырого молока, соответствующего евро-нормам, мяса говядины живым весом и нетелей). |
| 3. | Инициатор инвестиционного проекта (полное наименование организации) | АО «Агрохлебопродукт» филиал «АгроМарьинский» |
| 4. | Адрес местонахождения инициатора инвестиционного проекта | 357315, Ставропольский край, Кировский городской округ, ст-ца Марьинская, ул. Победы, 54е |
| 5. | Контактная информация инициатора инвестиционного проекта (ФИО, должность, телефон) | Кормильцев Николай Викторович; Kormiltsev.NV@ahstep.ru; 8 962 4476047 |
| 6. | Предполагаемый объем инвестиций инвестиционного проекта, млн. руб. | 3500 млн. руб. |
| 7. | Срок реализации | 2024 -2027 гг. |
| 8. | Степень проработки инвестиционного проекта (наличие бизнес-плана, разрешительной документации) | Земельные работы |
| 9. | Количество создаваемых рабочих мест | 110 |
| 10. | Наличие земельного участка для реализации инвестиционного проекта | - |
| 11. | Инфраструктурное обеспечение инвестиционного проекта | - |
| 12. | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | 1. Отсутствие дороги с твердым покрытием. 2. Отсутствие достаточного свободного объема природного газа в ГРС Марьинская для органицации газоснабжения. 3. Высокий риск задержки в выполнении условий Договора о технологическом присоединении к сетям электроснабжения со стороны ПАО Россети-Северный Кавказ - Ставропольэнерго |